پیوست شماره 4: چارت حداقل نیروی انسانی و تشکیلاتی پیمانکاربرای **شهرستان**آبیک ( شهرهای آبیک ، شهرک صنعتی آبیک وخاکعلی و کلیه روستاهای تحت پوشش شهرستان ابیک( کلیه روستا ها) ) **و سایر عملیات مربوطه.**

جدول 4-1- نیروی انسانی حوزه شهری

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | آبیک | خاکعلی | جمع |
| 1 | مامور فنی | 2نفر | 0 | 2 نفر |
| 2 | کارگر حفار | 4 نفر | 0 | 4 نفر |
| 3 | سرایدار ونگهبان | 4 نفر | 2 نفر | 6 نفر |
| 4 | اپراتور 122(کل حوزه شهر وروستا) | 2 نفر | \_ | 2 نفر |
| 5 | مسئول GIS و سپتا (درکل شهر و روستا) | 1نفر | | 1 نفر |
| 6 | سرپرست کارگاه(کل شهر وروستا) | 1 نفر | | 1نفر |
| 7 | مجموع |  | | 16 نفر |

جدول 4-2- نیروی انسانی حوزه روستایی

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | روستاهای شهرستان |
| 1 | مامور فنی | 1نفر |
| 2 | کارگر حفار | 1 نفر |
| 3 | آبدار تاسیسات آبرسانی | 13نفر |
| 6 | مامور قرائت | 2 نفر |
| 7 | مجموع | 17نفر |

توجه:

لیست فوق مطابق با بررسی های صورت گرفته تعداد نیروی مورد نیاز که از طرف پیمانکار باید بکار گرفته می باشد . هر گونه کاهش یا افزایش مستلزم درخواست و ارائه ادله و اخذ مجوز از کارفرما می باشد . این نیروها صرفا مختص اجرای قرارداد می باشند و پیمانکار حق استفاده از آنها در خارج از این قرارداد را ندارد .

تبصره 1: پیمانکار میتواند به منظور تامین نیروی مورد نیاز در شهرهای تابعه این امور نسبت به بکارگیری کلیه نیروهای تحت الامر خود در سطح شهرستان با هماهنگی کارفرما اقدام نماید و محدودیتی در بکارگیری پرسنل در شهرها و روستاهای مختلف این امور وجود ندارد.

تبصره 2:چنانچه پیمانکار به هر دلیل تعداد نیروی انسانی کمتر از نفرات جدول پیوست شماره 4 **نیروی انسانی شهری** (جدول4-1) را بکار گیرد و یا کارفرما بنا به مصلحت خود بکارگیری نفرات کمتر را به پیمانکار اعلام نماید به ازای هر نفر کمتر، ماهیانه مبلغ 46.451.401ريال پس از اعمال ضریب پیمان از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد گردید.

تبصره 3 : یک نفر به عنوان نفر سوم اپراتور 122 معرفی میگردد وهزینه های حقوق ومزایا به عهده کارفرما می باشد( آقای قدیری ).

تبصره 4 : تعداد دو/2 نفر از نیروی انسانی معرفی شده در حوزه روستایی از مامورین قرائت می باشد و شرح وظایف محوله و حوزه اقدامات ایشان با هماهنگی و تعریف کار از سوی معاونت محترم خدمات مشترکین و درآمد می باشد و پرداخت حقوق، بیمه و مزایایی متعلقه از سوی پیمانکار و با تایید معاونت خدمات مشترکین و درآمد طبق محاسبات و روش پرداخت ایشان می باشد. (هزینه های متعلقه در برآورد نیروی انسانی آورده شده است). یادآور می شود این دو نفر فقط آبدار یک روستا (با تشخیص دستگاه نظارت) می باشند و مابقی روستاهای در تحویل ایشان در بین 13 آبدار اعلام شده در جدول 4-2 (با هماهنگی دستگاه نظارت)تقسیم خواهد شد.

تبصره 5 : درصورتیکه پیمانکار در حوزه روستایی توانایی انجام کار با تعداد نفرات کمتر( با هماهنگی کارفرما ) بدون تاثیر گذاری بر روی کیفیت کاربا تائید دستگاه نظارت کارفرما راداشته باشد هزینه نیروی انسانی ذکر شده در حوزه روستایی برای کل زمان اجرای موضوع فو ق الذکر به عنوان تشویقی برای پیمانکار در نظر گرفته شده و از پیمانکار کسر نخواهد گردید.

تبصره 6 : نظر به پرداخت حقوق و تعلق بیمه و مزایای کامل به نیروی انسانی معرفی شده در حوزه روستایی، پیمانکار موظف به مدیریت پرسنل زیر مجموعهاز قبیل(آبدار،سرایدارو....)بر اساس مقرارات مقررات اداری می باشند. لذا حضور مداوم ایشان در محل تاسیسات واگذار شده در بازدید های نمایندگان کارفرما الزامی می باشد و در صورت درخواست مرخصی با هماهنگی کارفرما و معرفی جایگزین از سوی پیمانکار بایستی اقدام گردد. در غیر اینصورت برای بار اول مبلغ یک میلیون ریال و برای بار دوم مبلغ 3 میلیون ریال و برای بار سوم اخراج با نیروی دیگر جایگزین خواهد گردید.