پـيـوســت شمــاره 1

« تعـاريـف »

صفحه 1 از 2

پيوست شمـاره1

تعـاريـف :

اصطلاحات و كلمات مندرج در اسناد و مدارك موضوع ماده 2 قرارداد به شـرح زير تعـريف مي شود.

مـاده 1- قرارداد :

منظور از قرارداد مجموعه اسناد و مداركي است كه در ماده 2 موافقتنامه تحت عنوان اسناد و مدارك قرارداد ذكر شده است.

مـاده 2- خريدار :

خريدار عبارت است از شخصيت حقوقي كه يك طرف امضاء كننده قرارداد بوده و اجراي عمليات موضوع قرارداد را بعهده گرفته است. جانشينان و نمايندگان قانوني خريدار در حكم خريدار محسوب مي شوند.

مـاده 3- دستگاه نظارت (مهندس مشاور) :

دستگاه نظارت (مهندس مشاور) عبارت است از شخصيت حقيقي يا حقوقي كه خريدار به منظور نظارت در اجراي صحيح موضوع قرارداد تعيين و به تامین کننده كتباً معرفي مي نمايد.

مـاده 4- ناظر مقيـم :

ناظر مقيم كسي است كه از طرف خريدار يا دستگاه نظارت براي نظارت مستقيم در اجراي عمليات مختلف موضوع قرارداد تعيين و كتباً به تامین کننده معرفي مي شود و اصولاً مقيم در محلهاي ساخت و تحويل موضوع قرارداد خواهد بود.

مـاده 5- كارگاه :

کارگاه، محل یا محلهایی است که عملیات موضوع قرارداد در آن انجام می‌شود یا به منظور اجرای قرارداد، با اجازه‌ی خریدار از آن استفاده می‌کنند. کارگاهها یا کارخانه‌های تولیدی خارج از محلها و زمینهای تحویلی خریدار، که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می‌گیرد، نیز جزو کارگاه به شمار می‌آیند.

صفحه 2 از 2

مـاده 6- نماينده تامین کننده:

نماينده تامین کننده شخصي است كه از طرف تامین کننده به منظور اجراي عمليات موضوع قرارداد در كارگاه، به خريدار كتباً معرفي مي شود.

مـاده 7- مبلغ اوليه و مبلغ نهائي قرارداد :

الف: مبلغ اوليه قرارداد عبارت است از مبلغ مذكور در سطر اول ماده 3 متن موافقتنامه.

ب: مبلغ نهائي قرارداد، مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه با احتساب تغييرات احتمالي اي است كه براساس اسناد و مدارك قرارداد در آن ايجاد شود.

مـاده 8- نقشه ها و مشخصات فني :

منظور از نقشه ها و مشخصات فني كليه مدارك و دستور كارها و صورت مجلس ها و بطور كلي تمام مدارك و اسنادي كه در ماده 2 متن موافقتنامه به آنها اشاره شده است.

مـاده 9- ماه و سال و تاريخـها :

منظور از ماه و سال، ماه و سال شمسي است و تاريخ ها طبق تقويم رسمي كشور مي باشد.

مـاده 10- اوزان و مقادير :

كليه اوزان و مقادير بر طبق قوانين ايران براساس سيستم متريك خواهد بود.

مـاده 11- عناوين :

كلمات و عباراتي كه در عناوين فصول و مواد قرارداد و اسناد و مدارك پيوست آن نوشته شده است، صرفاً به منظور راهنمايي و اطلاع از مفاد فصول و مواد مي باشد و نمي توان از آنها در تفسير مواد استفاده كرد.

پـيـوســت شمــاره 2

« تأييدات  و تعهدات  تامین کننده »

صفحه 1 از 4

پيوست شماره 2

تأييـدات و تعـهدات تامین کننده

ماده 1- تأييدات تامین کننده

تامین کننده اعلام نمود:

الف: كليه اسناد و مدارك موضوع ماده 2 قرارداد را كاملاً مطالعه نموده و از مفاد آن كلاً و جزاً اطلاع حاصل كرده است.

ب: نسبت به امكان تهيه كارگران ساده و متخصص به تعداد كافي و تهيه مصالح در حدود مشخصات در محل و يا از نقـاط ديگر اطـمينان حاصـل كرده و همچـنين ميـزان دستمـزدها و هزينـه هاي حمل و نقل و انجام آزمايشات را در محاسبات خود از هر جهت منظور نموده است.

ج: آب و هوا و نزولات جوي و موقعيت جغرافيايي محل و امكانات اجراي مفاد قرارداد در فصول مختلف را با توجه به مدت اجراي كارها در نظر گرفته است.

د: هزينه هاي ناشي از اجراي قوانين كار و بيمه هاي اجتماعي و قوانين و آيين نامه هاي مربوط به حفاظت و بهداشت کار، مالياتها و عوارض كه تا تاريخ عقد قرارداد معمول و مجرا بوده و همچنين سود خود را در حسابهاي خود منظور نموده است.

هـ : در تهيه پيشنهاد خود علاوه بر هزينه هاي ناشي از مفاد بندهاي چهار گانه بالا ساير هزينه ها را نيز در نظر گرفته و از هيچ بابت بعداً حق درخواست اضافه پرداختي نخواهد داشت.

بطور خلاصه تامین کننده تأييد مي نمايد كه هنگام تسليم پيشنهاد، مطالعات كافي به عمل آورده و هيچ نكته اي باقي نمانده است كه بعداً بتواند درمورد آن مستند به جهل خود نماید.

ماده 2- حسن اجراي كارها- برنامه و گزارشها- نماينده تامین کننده

الف: تامین کننده مسئوليت اجراي كامل و بي عيب و نقص كليه كارهاي موضوع قرارداد را براساس 
شرايط، مشخصات و دستورات كتبي خريدار يا دستگاه نظارت و يا نماينده آنها بعهده دارد و نظارتي كه از طرف

صفحه 2 از 4

خريدار و يا نمايندگان او در اجراي كارها مي شود به هيچ وجه از ميزان اين مسئوليت نمي كاهد.

تبصـره:

هرگاه تامین کننده نسبت به صحت بعضي محاسبات فني و يا دستورات كتبي و يا مشخصات مواد اوليه ايرادي داشته باشد، بايد بلافاصله مراتب را با ذكر دلايل كتباً به اطلاع دستگاه نظارت يا خريدار برساند و در صورتيكه دستگاه نظارت و يا خريدار صحت مشخصات فني و دستورات را تأييد كنند و اجراي آنها را كتباً‌ از تامین کننده خواستار شوند، تامین کننده موظف است آنها را بر همان اساس انجام دهد.

ب: در صورتی که حین اجرای کار تامین کننده تشخیص دهد که تغییرات در برنامه تفصیلی اجرائی منضم به قرارداد ضروری است، موظف است قبل از رسیدن موعد انجام کاری که به نظر او باید در برنامه آن تغییر داده شود، مراتب را با ذکر دلیل کتباً به دستگاه نظارت اطلاع داده و دستگاه نظارت تغییرات مورد تقاضای تامین کننده را رسیدگی نموده و آنچه را که مورد قبول خریدار است، حداکثر ظرف مدت 15 (پانزده) روز از تاریخ دریافت به تامین کننده ابلاغ خواهد نمود. بدیهی است این تغییرات در حدود شرایط قرارداد بوده و از مسئولیت تامین کننده نخواهد کاست.

تامین کننده متعهد است کلیه امکانات و شرایط لازم را جهت نظارت عوامل خریدار و دستگاه نظارت در محل های تولید، آزمایش، انبار، بارگیری و ... فراهم نموده و یکسری از مشخصات را با تغییراتی که احیاناً در طی کار در آنها پیش آمده است و همچنین برنامه و منحنی ها و جداول پیشرفت کار را در کارگاه آماده داشته باشد تا هنگام ضرورت به منظور بازدید مورد استفاده خریدار، دستگاه نظارت و کسانی که از طرف خریدار دارای اجازه بازدید کارگاه باشند قرار گیرد.

ج: تامین کننده بايد قبل از شروع عمليات شخص واجد صلاحيتي را كتباً به عنوان نماينده تامین کننده معرفي نمايد.

نماينده فوق الذكر به نحوي بايد انتخاب گردد كه هميشه در دسترس دستگاه نظارت باشد. تامین کننده موظف است به منظور اجراي عمليات و دريافت دستورات و مشخصات از دستگاه نظارت و همچنين براي تنظيم صورتحسابها اختيارات كافي به نماينده خود بدهد.

صفحه 3 از 4

هر نوع اخطار و ابلاغي كه مربوط به اجراي عمليات باشد و از طرف دستگاه نظارت و يا نماينده خريدار به صورت كتبي به نماينده تامین کننده صورت پذیرد، درحكم ابلاغ به تامین کننده مي باشد.

تامین کننده در صورت تغيير نماينده خود مراتب را کتباً به اطلاع خريدار خواهد رساند.

ماده 3- قوانين كار و بيمه هاي اجتماعي و حفاظت فني و عوارض و مالياتها

تامین کننده تأييد مي نماید كه از جميع قوانين و مقررات مربوط به كار و بيمه هاي اجتماعي و حفاظت و بهداشت و همچنين قوانين مربوط به مالياتها و عوارض و ... كاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعايت نماید. در هر حال مسئوليت و هزينه هاي عدم اجراي قوانين و مقررات فوق الذكر به عهده تامین کننده بوده و خريدار در این خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

تامین کننده در مقابل هرگونه ادعا یا اعتراض که در مورد این قرارداد در رابطه با مالیاتها یا حقوق تأمین اجتماعی مربوط به کارکنان وی یا هر مورد دیگر (بجز در مواردی که در این ماده صراحتاً مستثنی شده) علیه خریدار مطرح شود مسئول خواهد بود و نیز متعهد است هرگونه خسارت بازیابی را که از این بابت متوجه خریدار گردد، جبران نماید.

ماده 4- انتقال به غير و پرداخت مطالبات فروشندگان و يا سازندگان

الف: تامین کننده نمي تواند بدون موافقت كتبي خريدار، تمام و يا قسمتي از عمليات موضوع قرارداد را به غير واگذار نماید.

ب: تامین کننده ميتواند با رعايت بند الف ماده 4 پيوست شماره 2 به منظور تسهيل و تسريع در اجراي قسمت يا قسمتهايي از عمليات موضوع قرارداد، با اخذ مجوز از خريدار موافقتنامه هايي با شخص يا اشخاص يا سازندگان جزء منعقد نماید، مشروط بر آنكه متن قرارداد مربوطه را به تأييد خريدار رسانده و طرف مقابل را از واگذاري كار به غير ممنوع دارد. اين واگذاري به هيچ وجه نبايد به قسمي باشد كه از پيشرفت كار طبق برنامه بكاهد و به هر حال تحت هيچ عنوان ازمسئوليت و تعهدات تامین کننده نخواهد كاست.

چنانچه تخلف يا قصوري از جانب هر يك از فروشندگان و يا سازندگان جزء كه از طرف تامین کننده انتخاب
مي گردند روي دهد، مسئوليت تمام آن بعهده تامین کننده مي باشد و از اين بابت خريدار هيچگونه تعهدي نخواهد داشت.

صفحه 4 از 4

مـاده 5- محل قانوني تامین کننده

محل قانوني تامین کننده همان است كه در متن قرارداد نوشته شده است و در صورتيكه اين محل تغيير كند، تامین کننده متعهد است محل جديد خود را حدأقل 15 (پانزده) روز قبل از تغییر كتباً به خريدار و دستگاه نظارت اطلاع دهد. در صورتيكه تامین کننده به اين تعهد خود عمل نكند هر نامه اي كه از طرف خريدار يا دستگاه نظارت بوسيله نامه رسان يا پست به محل قانوني سابق تامین کننده ارسال شود، ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

مـاده 6- تامین کننده متعهد است نسبت به تحويل کالاهای موضوع قرارداد مطابق استاندارد و مشخصات تعیین شده اقدام نمايد. دستگاه نظارت در حين کلیه مراحل انجام موضوع قرارداد نيز نظارت كامل مي نمايد.

مـاده 7 – تامین کننده متعهد است تست هاي مورد نياز را مطابق نظر بازرس و دستگاه نظارت کارفرما و استاندارد مربوطه انجام و تأييديه صحت تست ها را از دستگاه نظارت دريافت دارد.

مـاده 8 – تحويل اقلام موضوع قرارداد در محل مورد نظر خریدار صورت مي گيرد و مسئولیت تحويل سالم آن به نماينده خريدار پس از  نصب و راه اندازی کامل و انجام آزمايشات لازم بر عهده تامین کننده مي باشد. بديهي است خريدار ميتواند بنابر تشخیص خود از تحويل گرفتن کالاهای موضوع قرارداد داراي عيب و نقص خودداري نمايد، در اين صورت تامین کننده ملزم به اعاده آن به هزينه خود خواهد بود.

ماده  9 -  ممنوعيت قانــونـي تامین کننده:

الف:  تامین کننده اعلام مي دارد كه در موقع عقد اين قرارداد مشمول قانون منع مداخله مصوب ديماه 1337 شمسي نمي باشد و در صورتيكه خلاف آن براي خريدار محرز شود يا در زمان اجراي قرارداد تغييراتي در صاحبان سهام، مديران يا بازرسان تامین کننده رخ دهد كه با مفاد قوانين ياد شده تعارض داشته باشد قرارداد فسخ و طبق ماده 4 پيوست شماره 5 رفتار خواهد شد.

ب: تامین کننده اعلام مي دارد كه در موقع عقد اين قرارداد مشمول بخشنامه تعارض منافع به شماره 100/50/33144/99مورخ 18/8/1399نمي باشد و در صورتيكه خلاف آن براي خريدار محرز شود يا در زمان اجراي قرارداد تغييراتي در صاحبان سهام، مديران يا بازرسان تامین کننده رخ دهد و یا به هر دلیلی مشمول تعارض منافع گردد مطابق مفاد بخشنامه مذکور عمل خواهد شد.

پـيـوســت شمــاره 3

« تعهدات  و اختیارات  خریدار »

صفحه 1 از 3

پيوست شمـاره 3

تعـهدات و اختيـارات خريـدار

ماده 1- تغييرات مدت قرارداد

در موارد زير دستگاه نظارت با توجه به برنامه منضم به قرارداد و تغييراتي كه ممكن است در آن داده شود، موضوع را مورد مطالعه و رسيدگي قرار داده و در صورتيكه پيش آمدن اين موارد را مستلزم تغيير مدت قرارداد بشناسند، تغيير مدت قرارداد را به خريدار پيشنهاد و درصورت تصويب خريدار به تامین کننده ابلاغ خواهد نمود.

الف- در مواردی که خریدار با توجه به برنامه تفصیلی اجرائی و تغییراتی که ممکن است در آن داده شود موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد و پیش آمدن این موارد را مستلزم تغییر مدّت قرارداد بشناسد، تغییر مدّت قرارداد را بررسی کند و پس از تصویب خریدار به تامین کننده ابلاغ می گردد.

ب- در صورتی که مقادیر کالاهای موضوع قرارداد تغییر کند؛ که در اینصورت مدّت مناسبی با نظر خریدار تعین و بر حسب مورد به مدّت قرارداد اضافه و یا از آن کسر می شود.

ج- در صورتيكه طبق ماده 6 پيوست شماره 5 از طرف خريدار موقتاً تعليق يابد.

د- در موارد حوادث قهریه و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیاء عتیقه و آثار تاریخی.

ذ- در صورتیکه قوانین و مقرّرات جدیدی وضع شود که در مدّت انجام کار مؤثر باشد.

مـاده 2- بازرسي عمليات تامین کننده

خريدار در مدت اجراي قرارداد مي تواند توسط دستگاه نظارت يا ناظر مقيم ، بازرس يا مأمورين ديگر كليه عمليات تامین کننده در رابطه با اجراي موضوع اين قرارداد را بازرسي نماید. تامین کننده موظف است هر نوع اطلاعات و مداركي كه مورد نياز باشد را در اختيار مأمورين خريدار بگذارد و تسهيلات لازم را براي انجام اين بازرسي ها فراهم نماید.

صفحه 2 از 3

ماده 3- حدود اختیارات بازرس

بازرس حق دارد با توجه به مفاد قرارداد، به نمایندگی خریدار بر اجرای تعهدات نظارت دقیق به عمل آورد و اقلام موضوع قرارداد و نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات و تمامی فرآیند های مربوط به موضوع قرارداد (تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی ) را بر اساس مشخصات فنی و نقشه ها مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هرگاه عیب و نقصی در این اقلام و نصب و راه اندازی آنها مشاهده نماید، به تامین کننده دستور رفع آنها را بدهد؛ ولی به هیچ عنوان حق ندارد از تعهدات تامین کننده بکاهد، مگر آنکه دستور کاهش از طرف خریدار کتباً تأئید شده باشد. هرگاه بعضی از اقلام و یا نصب و راه اندازی آن معیوب باشد و نتوان با آنها کار را طبق مشخصات فنی انجام داد ، خریدار یا بازرس حاضر در محل طبق اصول صحیح مهندسی تعویض آنها را از تامین کننده خواهد خواست. تامین کننده مکلف است دستورات خریداریا بازرس را در حدود مفاد این ماده به مورد اجرا بگذارد؛ مگر در مواردی که آنها را بر خلاف مفاد قرارداد بداند که در این صورت موظف است بلافاصله به خریدار مراجعه و کسب تکلیف کند و در این مورد نظر خریدار و یا بازرس (در حدود اختیارات) قاطع خواهد بود. با وجود نظارتی که از طرف بازرس در اجرای کارها به عمل می آید، خریدار حق دارد کالاها را براساس مشخصات فنی و نقشه ها مورد رسیدگی قرار دهد و اگر آنها را معیوب تشخیص داده و یا براساس قرارداد نداند، تامین کننده متعهد است کالاها را به هزینه خود عوض نماید. در هر حال نظارت مدیرطرح، مهندس ناظر و بازرس، به هیچ وجه از مسئولیت تامین کننده نکاسته و سلب حق از خریدار نمی نماید.

تامین کننده باید آزمایش های کارخانه ای کالاهای تأمین شده توسط خود و یا کالاهایی را که ساخت آنرا تقبل نموده است، جهت اطمینان از انطباق با مشخصات کیفی مندرج در اسناد و مدارک قرارداد، در حضور بازرسان، انجام دهد. تامین کننده باید گواهی بازرسی مبنی بر انجام و تأیید آزمایشهای فوق را همراه با اسناد حمل برای خریدار ارسال نماید.

تامین کننده باید کلیه آزمایشهای لازم را بر طبق مشخصات فنی بدون هیچگونه هزینه اضافی انجام دهد.

مجموع هزینه های بازرسی (که هنگام پیشنهاد قیمت، به عنوان جزیی از قیمت پیشنهادی لحاظ و اعلام شده است) پس از شروع قرارداد، توسط خریدار از حساب تامین کننده کسر-به حساب بازرس- واریز می گردد و با اعلام های موردی تامین کننده (دو هفته قبل از هر آزمایش)، بازرسان مکلف به حضور در محل کارگاه خواهند شد. تأمین کنننده موظف است آزمایشها را رأس زمان و طبق برنامه به انجام رساند چنانکه گواهی نتایج آزمایش در موعد مقرّر تهیه و

صفحه 3از 3

صادر گردد. پرداخت هزینه های بازرسی به تناسب پیشرفت کار از حساب تامین کننده کسر و به بازرسان پرداخت می گردد.

تبصره1: انجام خدمات بازرسی از نوع سطح دو می باشد.

ماده 4- تغيير مقادير كار

در ضمن اجراي كار، ممكن است مقادير تعيين شده در جدول منضم (پیوست شماره 8 ) به قرارداد تغيير كند. تغيير مقادير به وسيله خريدار محاسبه و به تامین کننده ابلاغ مي گردد. تامین کننده با دريافت ابلاغ تغيير مقادير موضوع قرارداد، موظف به انجام كار با واحدهای بهاي مربوطه است، به شرط آنكه مبلغ ناشي از افزايش و يا كاهش مقادير از 25 (بیست و پنج) درصد مبلغ اوليه قرارداد بيشتر نگردد.

پـيـوســت شمــاره 4

« امور مالي -  تحويل موضوع قرارداد »

صفحه 1 از 3

پيوست شمـاره 4

امور مالي- تحويل موضوع قرارداد

مـاده 1- تضمین انجام تعهدات :

تامین کننده می بايست در زمان عقد  قرارداد  براي تضمين انجام تعهدات ناشي از آن معادل ده (10) درصد مبلغ  اولیه قرارداد را در قالب یکی از موارد ذیل به خریدار ارائه نماید.

تضمین مذكور بايد تا تاريخ تحویل قطعی( 2 سال پس از نصب و راه اندازی ) معتبر باشد. خريدار تضمین مزبور را به محض تحویل قطعی قرارداد به تامین کننده مسترد خواهد نمود.

الف– ضمانتنامه بانكي و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

ب- رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره 4046856478  اين شركت نزد بانك ملت شعبه ولیعصر قزوين، بنشاني: قزوين، چهارراه ولیعصر

ج- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)

تبصره 2: تبصره 2 بند ب ماده 5 مصوبه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/1394 ( آیین نامه  تضمین معاملات دولتی ) هيأت وزيران مورد قبول خریدار نمی باشد.

مـاده 2- پيش پرداخت :

خريدار موافقت دارد معادل مبلغ 25 (بیست و پنج) درصد از مبلغ اوليه قرارداد را در قبال اخذ ضـمانتنامه بانكي  مطابق مصوبه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/1394 هيأت وزيران بصورت پيش پرداخت به تامین کننده پرداخت نمايد. بابت پيش پرداخت از هر صورتحساب تحويل کالاها مبلغی متناسباً کسر می گردد به ترتیبی که مبلغ پيش پرداخت همزان با آخرین مرحله پرداخت صورتحساب ها کاملاً مستهلك گردد.

مراحل پیش‌پرداخت به شرح ذیل می‌باشد:

الف) قسط اول معادل چهل درصد مبلغ پیش پرداخت، پس از تحویل ‏کارگاه

صفحه 2 از 3

ب) قسط دوم معادل سی درصد مبلغ پیش پرداخت، پس از تجهیز کارگاه

ج) قسط سوم معادل سی درصد ‏مبلغ پیش پرداخت، ‏پس از انجام سی درصد مبلغ اولیه قرارداد

مـاده 3-حسن انجام کار

از مبلغ هر پرداخت به تامین کننده ،معادل 10 درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد خریدار نگهداری می شود . نصف این مبلغ پس از تحویل موقت (پس از نصب و راه اندازی) و نصف دیگر آن پس از ابلاغ تحویل قطعی ، مسترد می گردد .

ماده 4-  تنظيم صورت وضعیت ها( صورتحسابها )و طرز  پرداخت :

در پایان هر ماه شمسی، تامین کننده در معيت ناظر مقيم و نماينده خريدار صورت وضعیت مربوطه را تنظيم و خريدار ظرف مدت 15 (پانزده) روز از تاريخ تسليم صورت وضعیت ، نسبت به بررسي و در صورت تأييد، پرداخت مطالبات تامین کننده پس از کسر کسورات قانونی اقدام لازم معمول مي نمايد.

تبصره 1: پرداخت صورت وضعیت قطعی منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی توسط تامین کننده می باشد.

تبصره 2: در صورتی که در هنگام تنظیم صورت وضعیت ها، برخی از اقلام تهیه و دارای صورتجلسه ورود به کارگاه باشند، 70 درصد مبلغ آیتم پرداخت گردیده و مابقی مبلغ پس از نصب و تایید دستگاه نظارت صورت می‌گیرد.

تبصره 3: صورتجلسه ورود به کارگاه، در هنگام ورود هر یک از اقلام قرارداد به محل اجرای پروژه با حضور نماینده تامین کننده و دستگاه نظارت صورت می‌گیرد.

تبصـره 4:

هرگاه به عللي صورت وضعیت  ارسالي ناقص باشد يا برخي از ارقام آن مورد اعتراض خريدار قرار گيرد و صورت وضعیت  براي تصحيح به دستگاه نظارت عودت داده شود، مدت ضرب الاجل پرداخت مبلغ صورت وضعیت  از تاريخي

شروع خواهد شد كه صورتحساب تصحيح شده تسليم خريدار می گردد. در چنين حالتي در مقابل تقاضاي تامین کننده خريدار می تواند  پس از كسر كسورات متعلقه تا  سقف 70 (هفتاد) درصد از مبلغ صورت وضعیت  تأييد شده توسط

صفحه 3 از 3

دستگاه نظارت را بـه رسم علي الحساب در وجه تامین کننده پرداخت نماید و مابقي مطالبات تامین کننده را نیز پس از اصلاح و تأييد صورت وضعیت  به او بپردازد.

تبصـره 5:

كليه مقادير مندرج در صورت وضعیت  ها و همچنين پرداختهائيكه بابت آنها به عمل مي آيد، جنبه موقت و غير قطعي و علي الحساب دارد و هر نوع اشتباه محاسباتي و ... در صورت وضعیت  هاي بعدي و يا صورت وضعیت  قطعي، از طرف خريدار قابل اصلاح و رفع مي باشد.

پس از تحويل موقت موضوع قرارداد ، تامین کننده در معيت ناظر مقيم و نماينده خريدار صورت وضعیت  قطعی (صورت حساب قطعی) را تنظيم و خريدار ظرف مدت 15 (پانزده) روز از تاريخ تسليم صورت وضعیت ، نسبت به بررسي و در صورت تأييد، پرداخت مطالبات تامین کننده پس از کسر کسورات قانونی اقدام لازم معمول مي نمايد.

تبصره 4 : هزینه بازرسی سطح دو ، بمیزان 35/0درصد مبلغ قرارداد و کسور متفرقه دیگری که بر طبق شرایط قرارداد به عهده تامین کننده است.

ماده 5- هزینه های گمرکی و ترخیص

الف- کلیه هزینه های گمرکی و ترخیص مربوط به ورود کالاهای مذکور در ماده فوق اعم از هزینه های تحصیل ضمانتنامه، سپرده گمرکی و بیمه آنها در محوطه گمرک یا خارج آن و جرائم گمرکی و غیره بر عهده تامین کننده است. همچنین کلیه هزینه های متعلق به حمل کالاهای تأمین شده از داخل کشور از جمله کاپوتاژ و امثال آن به عهده تامین کننده می باشد.

ب- چنانچه تامین کننده کالاهای را که به صورت موقت وارد نموده است از کشور خارج ننماید باید حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هر نوع عوارض مربوطه و جرائم دیر کرد را بپردازد. چنانچه تامین کننده این مبالغ را نپردازد و سپرده ها و ضمانت نامه های وی نزد گمرک برای این منظور کافی نباشد، خریدار می تواند آنها را پرداخت کرده و از مطالبات تامین کننده و یا از ضمانتنامه های بانکی وی کسر نماید. بمنظور کسب مجوز خروج مربوطه، خریدار با گمرکات مکاتبه خواهد کرد.

پـيـوســت شمــاره 5

« حوادث قهري- فسخ- ختم- تعليق- جرائم- حل اختلاف »

صفحه 1 از 7

پيـوست شمـاره5

حوادث قهري- فسخ- ختم- تعليق- جرائم- حل اختلاف

مـاده 1- حوادث قهري و غيرمترقبه :

جنگ اعم از اعلام شده يا نشده، انقلابات و اعتصابات عمومي، شيوع بيماريهاي واگيردار، زلزله، سيل و طغيان هاي غير عادي، خشكسالي بي سابقه و همچنين آتش سوزيهاي دامنه دار كه ناشي از كار تامین کننده نباشد، جزء حوادث قهري محسوب شده و در مورد خسارات ناشي از آنها به ترتيب زير عمل خواهد شد:

الف : هرگاه خسارات وارده قبل از تحويل کالاهای موضوع قرارداد به خریدار باشد، جبران كليه خسارات براساس نظر خریدار به عهده تامین کننده خواهد بود.

ب : هرگاه خسارات وارده بعد از تحويل کالاهای موضوع قرارداد به خريدار باشد، جبران اين خسارات بعهده خريدار مي باشد.

مـاده 2- هـديـه :

هرگاه ثابت شود كه تامین کننده به منظور تحصيل قرارداد به متصديان مربوطه حق العمل يا پاداش يا تحف يا هدايايي اعم از نقدي و جنسي داده است و يا آنها و يا واسطه هاي آنها را در منافع خود سهيم كرده است، خريدار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ نموده و طبق ماده 4 پيوست شماره 5 عمل نمايد.

مـاده 3- موارد فسخ قرارداد :

در صورت احراز هر یک از موارد ذیل برای خریدار، قرارداد از طرف خريدار قابل فسخ می باشد:

الف: تأخيرات ذيل از ناحيه تامین کننده رخ داده باشد:

الف-2) تأخير در تحويل کالاها بيش از مدت تعیین شده در بند ج ماده 7 پیوست شماره 5.

ب: انتقال و یا واگذاری اجرای تمام و یا قسمتی از عملیات موضوع قرارداد به شخص ثالث بدون اجازه خريدار.

صفحه 2 از 7

ج: عدم تواناي مالي يا فني تامین کننده براي انجام مورد قرارداد به تشخيص دستگاه نظارت و يا خريدار.

د: انحلال شركت تامین کننده.

ذـ: ورشكستگي تامین کننده.

ر: عدم اجراي هر يك از مواد قرارداد كه در روند اجراي قرارداد مانع ايجاد كند.

ز: تامین کننده مشمول ماده 2 پيوست شماره 5 شود.

ح: تامین کننده مشمول ممنوعيت های قانوني موضوع ماده 9 پيوست شماره 2 گردد.

خ- عدم قبول تامین کننده نسبت به افزایش مقادیر کالاها طبق ماده 4 پیوست شماره 3،

چ- عدم انجام دستور بازرس بمنظور رفع نقایص و تعویض یا اصلاح کالاهای تحویل شده معیوب، در مهلتی که بازرس یا خریدار برای تامین کننده تعیین می کند. در اینصورت برای یک بار خریدار در صورت صلاحدید راساً معایب و نقائص کالا را رفع می کند و جمع هزینه های مربوطه را به اضافه پانزده (15) درصد از مطالبات تامین کننده کسر می نماید و در صورت تکرار، موضوع مشمول موارد فسخ قرارداد می شود.

ط- کشف عدم صحت جزیی یا کلی اطلاعات ارایه شده در اسناد مناقصه. در اینصورت خریدار مجاز است که کلیه زیانهای وارد به دستگاه اجرایی را (که این دستگاه راساً تعیین می کند)، بدون نیاز به اثبات در محکمه از محل مطالبات یا سپرده های تامین کننده جبران نماید.

تبصره1: تعهد تامین کننده نسبت به حمل (شامل کلیه مراحل، اعم از هرگونه ترخیص، بیمه و جز آن) و تحویل کلیه کالاهائی که در زمان فسخ، بهای آن از طریق صورت حسابهای پیشین پرداخت شده ولی به انبار تحویل نشده پا برجاست. علاوه بر آن خریدار می تواند حقوق تامین کننده نسبت به آن قسمت از کالاهای که تولید شده لیکن حمل نشده باشد و هرگونه کالاهای نیمه تمامی را که تامین کننده طبق شرایط این قرارداد جهت تحویل آن تولید و خریداری نموده است و همچنین نقشه ها اطلاعات و حقوق قراردادی مربوطه را بر اساس قیمتهای قرارداد به خود منتقل نماید.

صفحه 3 از 7

مـاده 4- اقدامات پس از فسخ قرارداد :

هرگاه خريدار قرارداد را به يكي از علل ذکر شده در ماده 3 پيوست شماره 5، فسخ نماید، مراتب را كتباً به اطلاع تامین کننده رسانده و بدون احتياج به انجام هیچگونه تشريفات قضايي يا اداري مبلغ تضمين انجام تعهدات (موضوع ماده يك پيوست شماره 4) را به سود خود وصول و ضبط نموده و نســبت بـه صــورت بــرداري از اجنــاس تحــويلي اقــدام مينــمايــد. صورتيكه به طريق مذكور در فوق تهيه مي شود براي طرفين قطعي و مبناي محاسبه خواهد بود. خريدار ضمن ارسال يك نسخه از اين صورت براي تامین کننده نسبت به ضبط اجناس اقدام و در صورتيكه خريدار بستانكار شود از ساير طرق قانوني مطالبات خود را وصول خواهد می نماید.

مـاده 5- خاتمه قرارداد :

خریدار میتواند در هر زمان و با هر میزان کارکرد، بدون اینکه تقصیری متوجه تامین کننده باشد بنا به مصلحت خود و یا به علل دیگر قرارداد را خاتمه دهد و این امر نیز موجب پرداخت هیچگونه وجهی بعنوان خسارت یا ضرر و زیان به تامین کننده نخواهد شد. خریدار بعد از خاتمه قرارداد و تنظیم صورت وضعیت کارهای انجام شده بر اساس اظهار نظر دستگاه نظارت و تائیدات نماینده خریدار در خصوص بررسی، احتساب،کسر و پرداخت هزینه های مربوطه و مطالبات تامین کننده اقدام می نماید. بدیهی است هیچگونه ادعایی از جانب تامین کننده در این خصوص قابل طرح در مراجع و محاکم نبوده و تامین کننده نیز حق هرگونه اعتراض و یا ادعایی در این خصوص را از خود سلب می نماید.

مـاده 6 – تعليق كار :

الف: خریدار می تواند در مدّت قرارداد اجرای کار را موقتاً برای حداکثر سه (3) ماه معلق نماید و در این صورت باید مراتب را کتباً با تعیین تاریخ شروع تعلیق به تامین کننده اطلاع دهد. در مدّت تعلیق تامین کننده موظف است کلیه کالاهای موجود در مراحل ساخت، حمل و تخلیه در انبار را براساس قرارداد بطور شایسته حفاظت و حراست نماید.

صفحه 4 از 7

ب: تعليق مازاد بر 3 (سه) ماه- در صورتيكه تعليق بيش از سه ماه ضروري باشد، خريدار ميتواند با جلب موافقت كتبي تامین کننده مدت تعلیق را افزايش دهد. در صورت عدم موافقت تامین کننده قرارداد خاتمه يافته تلقي و طبق ماده 5 پيوست شماره 5 عمل خواهد شد.

مـاده 7- جرايم تأخير

هرگاه در شرایطی غیر از تاخیرات مجاز (حوادث قهری و غیر مترقبه و سایر موارد تعیین شده)، تامین کننده در انجام عملیات موضوع قرارداد طبق برنامه زمانبندی تاخیر نماید جرائمی بشرح زیر به عهده او خواهد بود:

الف- هرگاه تاخیر در انجام هر قسمت از عملیات موضوع قرارداد (اعم از تهیه، حمل، نصب ، راه اندازی و دیگر عملیاتهای موضوع قرارداد ) نسبت به "برنامه زمان بندی" (موضوع ماده 1 پیوست شماره 6) از یک دهم مدّت قرارداد تجاوز نکند، برای هر روز تاخیر یک درصد بهای همان قسمت از عملیات موضوع قرارداد که در انجام آن تاخیر شده است.

ب- هرگاه تاخیر در انجام هر قسمت از عملیات موضوع قرارداد (اعم از تهیه، حمل، نصب ، راه اندازی و دیگر عملیاتهای موضوع قرارداد ) نسبت به "برنامه زمان بندی" (موضوع ماده 1 پیوست شماره 6) از یک دهم مدّت قرارداد تجاوز نماید، تا یک دهم مدّت قرارداد طبق بند "الف" و برای مازاد بر آن تا یک چهارم مدّت قرارداد برای هر روز تاخیر دو درصد بهای همان قسمت از عملیات موضوع قرارداد که در انجام آن تاخیر شده است.

ج- هرگاه تاخیر در انجام هر قسمت از عملیات موضوع قرارداد (اعم از تهیه، حمل، نصب ، راه اندازی و دیگر عملیاتهای موضوع قرارداد ) نسبت به "برنامه زمان بندی" (موضوع ماده 1 پیوست شماره 6)از یک چهارم مدّت قرارداد و یا جمع جرایم ماخوذه از ده (10) درصد مبلغ کل قرارداد تجاوز نماید خریدار با احتساب جرائم مذکور در بندهای "الف" و "ب" بالا می تواند قرارداد را فسخ و مطابق مواد 3 و 4 پیوست شماره 5 عمل کند ولی در صورت ادامه قرارداد مجموع جرائم تاخیر قابل دریافت از تامین کننده هیچگاه نمی تواند از بیست و پنج (25) درصد مبلغ کل قرارداد تجاوز کند و مدّت اضافه، بدون جریمه تاخیر محسوب خواهد شد.

د- در هر حال حداکثر جریمه تاخیر مذکور در این ماده از بیست و پنج (25) درصد کل مبلغ قرارداد تجاوز نخواهد نمود.

صفحه 5 از 7

مـاده8 – حل اختلاف :

به موجب این ماده مقرر میگردد طرفین ملزم هستند کلیه اختلافات احتمالی راجع به این قرارداد، اعم از اختلاف ناشی از تعبیر و تفسیر هر یک از مواد قرارداد و اجرای مفاد قرارداد ، رفع ابهام و واختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن شامل:  انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، و نیز در هر موردی که در این قرارداد پیش‌بینی نشده و طرفین با هم اختلاف داشته باشند، و به طور کلی حقوق و آثار و نتایج آن را از طریق داوری حل‌وفصل نمایند .داور(ان) علاوه بر رعایت قوانین و مقررات موضوعه ، ملزم به رعایت عرف حاکم بر قراردادها میباشند.

داور یا داوران در این قرارداد متشکل از هیئت سه نفره داوری با حضور یک نفر کارشناس اختصاصی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین به انتخاب مدیر عامل ، یک نفر کارشناس اختصاصی تامین کننده با انتخاب شرکت تامین کننده ، و یک نفر کارشناس مرضی الطرفین که با انتخاب و تراضی و توافق طرفین انتخاب می گردد. در صورتی که شرکت تامین کننده کارشناس مرضی الطرفین معرفی ننماید یا در صورت عدم حصول توافق در انتخاب کارشناس مرضی الطرفین ، یک نفر با انتخاب مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین بعنوان کارشناس مرضی الطرفین تعیین و معرفی می گردد.

طرفین باید اختلافات خود را تحت هر شکل و عنوان اعم از اعم از مالی و غیر مالی، و خسارات وارده از سوی هریک، و تعهدات قراردادی و ارزیابی هرگونه تعهدات و به طور کلی حقوق و آثار و نتایج آن‌ها، و کلیه حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد را به داوری  ارجاع دهند تا با رعایت باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی حل و فصل گردد. رأیی که پس از ارجاع کتبی موضوع مورد اختلاف به داور صادر و اعلام می‌گردد، برای طرفین قطعی، و لازم‌الاتباع می‌باشد. طرفین کلیه اختیارات تامه خصوصاً در صلح و سازش جهت خاتمه موضوع اختلاف، و یا انجام موضوع داوری، تشخیص و تعیین میزان هرگونه بدهی، خسارت، ضرر و زیان وارده از سوی هرکدام از طرفین نحوه وصول آن از طرف مقابل به هر طریق ممکن، و همچنین سایر موارد مربوطه تحت هر شکل و عنوان را به هیئت داوری تفویض و اعطا مینمایند.

مهلت داوری از تاریخ اعلام کتبی اختلاف به هیئت داوری ، سه ماه است و هیئت داوری حق دارد مهلت مذکور را در صورت نیاز ضمن اعلام دلایل تمدید به صورت مکتوب صرفا برای مدت یک دوره سه ماهه تمدید نماید. تعیین میزان حق‌الزحمه داوری و مقدار آن مطابق تعرفه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و به عهده محکوم علیه خواهد بود  و نحوه وصول آن به عهده داوران میباشد. رأی داوری با نظر اکثریت  بعد از انشاء به طرفین ابلاغ  و لازم الاجرا میباشد و محکوم‌له می‌تواند نسبت به درخواست اجرای آن اقدام نماید.

صفحه 6 از 7

ماده 9- تحویل موقت

هنگامی که کلیه کالاهای موضوع قرارداد، مطابق مشخصات فنی قرارداد تخلیه و تحویل و در محل مورد نظر خریدار  نصب و راه اندازی شد، تامین کننده می تواند تقاضای انجام آزمایشهای لازم  و تحویل موقت آنها را بنماید و نماینده خود را برای امضای صورت مجلس تحویل موقت معرفی نماید. در صورت تأئید خریدار یا نماینده وی، با تعیین تاریخ جهت آزمایش های لازم، بازرسی و تحویل موقت، تمهید لازم را از خریدار تقاضا می نماید. کمیسیون تحویل موقت مرکب خواهد بود از:

الف- نماینده خریدار

ب- نماینده دستگاه نظارت

پ- نماینده تامین کننده

خریدار  اعضای کمیسیون را کتباً به اطلاع تامین کننده خواهد رسانید. تامین کننده تا تشکیل کمیسیون تحویل موقت، برنامه ای که برای انجام آزمایش ها مطابق مشخصات فنی قرارداد برای تحویل لازم باشد تهیه و به تأئید خریدار
می رساند. تامین کننده همچنین تسهیلات لازم برای آزمایش ها را مطابق مشخصات فنی قرارداد فراهم می نماید منجمله تامین کننده ملزم به تهیه تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز برای آزمایشهای کیفی می باشد. آزمایشها با حضور اعضا کمیسیون و توسط تامین کننده انجام می شود. پس از انجام موفقیت آمیز آزمایشها، مطابق مشخصات فنی قرارداد (مشروط بر آنکه عیب و نقصی که موجب اختلال در امر بهره برداری مطمئن و عادی باشد مشاهده نگردد) صورت مجلس تحویل موقت تنظیم و به امضاء اعضاء کمیسیون میرسد. خریدار بلافاصله تصویب صورتمجلس تحویل موقت را به تامین کننده ابلاغ خواهد نمود. لیستی از «نقایص، معایب و کارهای ناتمام و این که موجب اختلال در امر بهره برداری مطمئن و عادی می گردد یا نه» پیوست صورت مجلس های تحویل اولیه خواهد بود. کمیسیون به منظور رفع نقایص و معایب و تکمیل کارهای ناتمام، مهلتی برای تامین کننده معین و به بازرس مأموریت خواهد داد که در راس مهلت مزبور کارها را مجدداً بازدید کند. هر زمان بر اساس فهرست نقائص فوق الذکر هیچگونه عیب و نقص و کار ناتمامی نمانده باشد بازرس گواهی رفع نقایص را، جهت اعلام تحویل موقت، تأئید کرده و برای خریدار ارسال خواهد داشت تا مورد تصویب و اقدام وی قرار گیرد.

- صفحه 7 از 7

تبصره1: تقاضای تامین کننده بمنظور انجام آزمایشهای کیفی باید با توجه به تشریفات اداری تشکیل کمیسیون لااقل دو (2) هفته قبل از آمادگی کارها برای شروع آزمایشهای کیفی به بازرس تسلیم گردد. بازرس و خریدار ترتیب کار را طوری خواهند داد که کمیسیون تحویل موقت حداکثر در مدّت دو (2) هفته پس از تاریخ تقاضای تامین کننده در محل کار حاضر و برای آزمایشهای کیفی اقدام نماید.

ماده 10- تحویل قطعی

در پایان دوره تضمین مندرج در موافقتنامه قرارداد، خریدار به تقاضای تامین کننده اعضای کمیسیون تحویل قطعی و همچنین تاریخ تشکیل کمیسیون را به همان نحو که در ماده 9 پیوست شماره 5 برای تحویل موقت پیش بینی شده است، معین نموده و به تامین کننده ابلاغ می نماید. ترکیب کمیسیون تحویل قطعی به شرح زیر است:

- نماینده خریدار

- نماینده تامین کننده

- نماینده دستگاه نظارت

کمیسیون پس از بازدید و بررسی قسمت های قابل تحویل و کلیه گزارشها، صورتجلسه ها و اعلام نظرهای مربوطه، هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار تامین کننده باشد مشاهده ننماید، آنرا تحویل قطعی خواهد گرفت و بلافاصله صورت جلسه  مربوط به آن را تنظیم  و تصویب آنرا به تامین کننده ابلاغ مینماید

تبصره 1: هرگاه کمیسیون تحویل قطعی ، عیب و نقصی ناشی از کار تامین کننده مشاهده کند ، برای رفع نقص آنها طبق ماده 5  موافقتنامه رفتار می شود.

تبصره 2: اگر تامین کننده ، در پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده 5 موافقتنامه ، تقاضای تحویل قطعی را ننماید ، مکلف به رفع نواقص کالاهای موضوع قرارداد که تا تاریخ تحویل قطعی بروز کرده است می باشد و تاریخ تقاضای تامین کننده ، ملاک اقدامات مربوط به تحویل قطعی است.

پـيـوســت شمــاره 6

« اجراي عملـيات، نظارت و بـرنامه زمان بنـدي»

صفحه 1 از 2

پيوسـت شمـاره 6

بـرنامه زمان بنـدي

مـاده 1- برنامه زمان بندي کلی :

برنامه زمانی کلی پروژه :

تجهیز و تکمیل سالن آمفی تئاتر و نمازخانه ساختمان تله متری و بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

| ردیف | عنوان کار | مدت اجرا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ماه اول |  |  |  | ماه دوم |  |  |  | ماه سوم |  |  |  |  | ماه چهارم |  |  |  |  | ماه پنجم |  |  |  |
| 1 | تجهیز کارگاه وارایه برنامه زمانبندی تفصیلی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | اجرای عملیات موضوع قرارداد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | نصب و راه اندازی و برچیدن کارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

موضوع قرارداد در فاصله زمانی تعیین شده بایستی مطابق نظردستگاه نظارت در مقاطع مختلف زمانی انجام پذیرد .

صفحه 2 از 2

4-1- تهیه برنامه تفصیلی

تامین کننده موظف است برنامه زمانبندی تفصیلی تهیه، حمل، تخلیه و تحویل و نصب  و راه اندازی اقلام و تجهیزات را ظرف مهلت پنج (5) روز از تاریخ ابلاغ قرارداد برای تصویب به خریدار تسلیم نماید. تصویب برنامه مذکور به هیچ وجه از مسئولیت های تامین کننده نخواهد کاست. ضمنا تامین کننده موظف است برنامه زمانبندی انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد خود را با نظر خریدار اقدام نماید.

صفحه 1 از 1

پـيـوســت شمــاره 7

« مشخصات فني »

- حداقل مشخصات فنی مورد نیاز کلیه مصالح و تجهیزات در جدول برآورد ذکر شده است.

- در صورت عدم امکان تهیه هر یک از تجهیزات صوتی و تصویری طبق زمانبندی قرارداد، تامین‌کننده، با هماهنگی و توافق کارفرما، می‌تواند از تجهیزات دارای مشخصات فنی و کیفیت برابر و یا بالاتر استفاده نماید.

- در خصوص صندلی‌های همایش سالن آمفی‌تئاتر (صندلی مدل R1600w شرکت Rezco)، در صورتی که تامین کننده دارای تولیدات دکوراسیون داخلی باشد، با هماهنگی و توافق خریدار ، می‌تواند از صندلی‌ دارای مشخصات فنی برابر استفاده نماید.

- مبلغ کلیه آیتم‌های برآورد شامل هزینه تأمین، بارگیری، حمل ، نصب و راه اندازی، تخلیه، بیمه، آزمایش و بازرسی (35/0 درصد نسبت به مبلغ کل قرارداد)، تست  و ... می‌باشد.

- تامین کننده ، پیش از آغاز اجرای عملیات موضوع قرارداد، موظف به تهیه نقشه‌های اجرایی و کارگاهی بر حسب اسناد مناقصه و قرارداد و همچنین اخذ تاییدیه نقشه های مذکور از کارفرما می‌باشد.

صفحه 1 از 5

پـيـوســت شمــاره 8

« جدول فهرست بهاء و برآورد مقادیر »

| شماره | شرح ردیف | واحد | بهای واحد | مقدار | جمع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- سیستم صوت |  |  |  |  |  |
| 1 | میکسر صدا آنالوگ مارک YAMAHA مدل MGP24 | عدد | 542,000,000 | 1 | 542,000,000 |
| 2 | بلندگو اکتیو مارک EV مدل ELX115P | عدد | 189,000,000 | 6 | 1,134,000,000 |
| 3 | بلندگو پسیو مارک EV مدل ZX4 | عدد | 198,000,000 | 2 | 396,000,000 |
| 4 | بلندگو مانیتور روی سن مارک db مدل LVX8 یا YAMAHA/ SH8 | عدد | 177,500,000 | 3 | 532,500,000 |
| 5 | بلندگو NEAR FIELD پسیو مارک JTR مدل 600 | عدد | 34,000,000 | 3 | 102,000,000 |
| 6 | پاور آمپلی فایر استریو مارک DPA مدل 1800 یا YAMAHA/P7000 | عدد | 132,000,000 | 4 | 528,000,000 |
| 7 | میکروفن تریبونی مارک AKG مدل CGN99 | عدد | 47,000,000 | 2 | 94,000,000 |
| 8 | میکروفن هدمیک بی سیم مارک AKGمدل WMS45 | عدد | 95,000,000 | 1 | 95,000,000 |
| 9 | میکروفن بی سیم دستی مارک AKGمدل WMS45 | عدد | 93,600,000 | 2 | 187,200,000 |
| 10 | میکروفن با سیم دستی مارک AKG مدل P5 | عدد | 30,500,000 | 4 | 122,000,000 |
| 11 | هدفون مخصوص اپراتور مارک AKGمدل K44 | عدد | 17,000,000 | 1 | 17,000,000 |
| 12 | پایه میکروفن ایستاده | عدد | 6,500,000 | 4 | 26,000,000 |
| 13 | پایه میکروفن رومیزی | عدد | 4,000,000 | 3 | 12,000,000 |
| 14 | کابل میکروفن | متر | 166,000 | 200 | 33,200,000 |
| 15 | کابل بلندگو شیشه | متر | 325,000 | 200 | 65,000,000 |
| 16 | کابل مولتی پر 8 رشته | متر | 142,000 | 100 | 14,200,000 |
| 17 | باکس روی سن 8 کانال | عدد | 9,000,000 | 2 | 18,000,000 |
| 18 | ملزومات نصب شامل پایه بلندگوها و زنجیر، کانکتور و .... | سری | 33,500,000 | 1 | 33,500,000 |
| مجموع |  |  |  |  | 3,951,600,000 |
| 2- سیستم پخش تصویر |  |  |  |  |  |
| 19 | ویدئو پروژکتور لیزر پاناسونیک سری MZ با شدت روشنایی 6000 تا 8000 انسی لومن | دستگاه | 1.430.000.000 | 1 | 1,430,000,000 |
| 20 | پرده اکران موتورایزر 3*4 با ریموت کنترل بی سیم | عدد | 90.000.000 | 1 | 90,000,000 |
| 21 | لپ تاپLENOVO IdeaPad L3-DH | عدد | 348.000.000 | 1 | 348,000,000 |
| 22 | کنورتور SDI To HDMI | عدد | 12.000.000 | 1 | 12,000,000 |
| 23 | اسپلیتر 1 به 2 HDMI | عدد | 4.100.000 | 1 | 4,100,000 |
| 24 | HDMI Audio Extractor | عدد | 24.000.000 | 1 | 24,000,000 |
| شماره | شرح ردیف | واحد | بهای واحد | مقدار | جمع |
| 25 | اکستندر HDMI | ست | 35.000.000 | 1 | 35,000,000 |
| 26 | کابل 3 متری HDMI استاندارد | عدد | 2.300.000 | 1 | 2,300,000 |
| شماره | شرح ردیف | واحد | بهای واحد | مقدار | جمع |
| 27 | کابل 1.5 متری HDMI استاندارد | عدد | 2.000.000 | 5 | 10,000,000 |
| 28 | کابل RG59 | متر | 60.000 | 50 | 3,000,000 |
| 29 | کابل CAT7 | متر | 108.000 | 100 | 10,800,000 |
| 30 | کابل برق 1.5*3 استاندارد ایران | متر | 145.000 | 50 | 7,250,000 |
| 31 | پایه نصب ویدئو پروژکتور | عدد | 1.550.000 | 1 | 1,550,000 |
| 32 | قطعات و ملزومات مصرفی سیستم پخش تصویر | ست | 18.500.000 | 1 | 18,500,000 |
| مجموع |  |  |  |  | 1,996,500,000 |
| 3- سیستم ضبط تصویر |  |  |  |  |  |
| 33 | دوربین رنگی مدل EVI-D70 مارک SONY | عدد | 195.000.000 | 3 | 585,000,000 |
| 34 | ریموت کنترل | عدد | 125.000.000 | 1 | 125,000,000 |
| 35 | میکسر تصویر مارک DATA VIDEOمدل SE500 | عدد | 312.000.000 | 1 | 312,000,000 |
| 36 | hd recorder با هارد 1 ترابایت | عدد | 68.500.000 | 1 | 68,500,000 |
| 37 | مانیتور 24 اینچ مارک XVISION | عدد | 39.000.000 | 2 | 78,000,000 |
| 38 | تقسیم کننده ویدئو 4 کانال | عدد | 7.800.000 | 1 | 7,800,000 |
| 39 | پایه دوربین | عدد | 2.750.000 | 3 | 8,250,000 |
| 40 | کابل کواکسیال تصویر مدل RG59 | متر | 60.000 | 100 | 6,000,000 |
| 41 | کابل برق استاندارد 1*2 ایران | متر | 69.000 | 100 | 6,900,000 |
| 42 | کابل کنترل CAT5 | متر | 108.000 | 100 | 10,800,000 |
| 43 | قطعات و ملزومات مصرفی شامل لوله pvc، کانکتورهاو فیش آلات، بست کمربندی و ... | سری | 18.500.000 | 1 | 18,500,000 |
| مجموع |  |  |  |  | 1,226,750,000 |
| 4- سیستم نور تخصصی سالن همایش |  |  |  |  |  |
| 44 | میکسر نور DMX PRO | عدد | 89.000.000 | 1 | 89,000,000 |
| 45 | پروژکتور تئاتری تک لنز COB با توان 100 شیدر مارک VLIGHT | عدد | 34.500.000 | 6 | 207,000,000 |
| 46 | پروژکتور پروفایل 120 وات LED مارک V LIGHT | عدد | 92.500.000 | 2 | 185,000,000 |
| 47 | پروژکتور سایه گیر تک کاسه مارک V LIGHT مدل BLINDER | عدد | 34.500.000 | 8 | 276,000,000 |
| 48 | قلاب پروژکتور ایرانی آلومینیومی | عدد | 2.500.000 | 16 | 40,000,000 |
| 49 | ساخت پل نوری | سری | 20.000.000 | 2 | 40,000,000 |
| 50 | کابل DMX | متر | 240.000 | 300 | 72,000,000 |
| 51 | کابل برق 3*2.5 استاندارد ایران | متر | 195.000 | 300 | 58,500,000 |
| 52 | قطعات و ملزومات نصب | سری | 16.000.000 | 1 | 16,000,000 |
| مجموع |  |  |  |  | 983,500,000 |
| 5-دکوراتیو، برق رسانی و مبلمان |  |  |  |  |  |
| شماره | شرح ردیف | واحد | بهای واحد | مقدار | جمع |
| 53 | پوشش دکوراتیو آکوستیکی دیوارهای سالن، سن و نمازخانه با MDF به ضخامت 16mm (زیرسازی (چوب نراد روسی با مقطع 2*5 سانتیمتر درجه یک راست تار با درجه خشکی 8 تا 12 درصد، رولپلاک و پیچ مرغوب، عایق صوتی و حرارتی متناسب با نظر مشاور آکوستیک (پشم شیشه یا پشم سنگ با دانسیته مناسب، یک لایه فیلتر نمدی جهت عدم نفوذ ذرات پشم شیشه یا سنگ در محیط)- نماکاری (پانلهای MDF مورد تایید کارفرما با روکش ملامینه طرح چوب به ضخامت 16 میلیمتر از تولیدات داخلی مطابق طرح مورد تایید کارفرما (لبه های آشکار با نوار لبه ABS و چسب گرانول توسط ماشین نر چسبان به منظور عدم پذیرش رطوبت و زیبایی لبه چسبانیده می شود- فارسی بر کردن مقاطع در صورت درخواست کارفرما- استفاده از نبشی در لبه ها و تاشو در سقف)-رنگ پانل و قیف به انتخاب کارفرما- متره بر حسب سطح کار پس از کسر بازشوها صورت می گیرد.) | متر مربع | 7.300.000 | 480 | 3,504,000,000 |
| 54 | پوشش دکوراتیو آکوستیکی دیوارهای سالن، سن با پانل آکوستیک پانچ دار از جنس MDF به ضخامت 16mm (زیرسازی (چوب نراد روسی با مقطع 2*5 سانتیمتر درجه یک راست تار با درجه خشکی 8 تا 12 درصد، رولپلاک و پیچ مرغوب، عایق صوتی و حرارتی متناسب با نظر مشاور آکوستیک (پشم شیشه یا پشم سنگ با دانسیته مناسب، یک لایه فیلتر نمدی جهت عدم نفوذ ذرات پشم شیشه یا سنگ در محیط)- نماکاری (پانلهای MDF مورد تایید کارفرما با روکش ملامینه طرح چوب به ضخامت 16 میلیمتر از تولیدات داخلی مطابق طرح مورد تایید کارفرما (لبه های آشکار با نوار لبه ABS و چسب گرانول توسط ماشین نر چسبان به منظور عدم پذیرش رطوبت و زیبایی لبه چسبانیده می شود- فارسی بر کردن مقاطع در صورت درخواست کارفرما- استفاده از نبشی در لبه ها و تاشو در سقف)-رنگ پانل و قیف به انتخاب کارفرما- متره بر حسب سطح کار پس از کسر بازشوها صورت می گیرد.) | متر مربع | 8.500.000 | 160 | 1,360,000,000 |
| شماره | شرح ردیف | واحد | بهای واحد | مقدار | جمع |
| 55 | پوشش دکوراتیو آکوستیکی سقف سالن و سن با MDF به ضخامت 16mm (زیرسازی (چوب نراد روسی با مقطع 2*5 سانتیمتر درجه یک راست تار با درجه خشکی 8 تا 12 درصد، رولپلاک و پیچ مرغوب)- نماکاری (پانلهای MDF مورد تایید کارفرما با روکش ملامینه طرح چوب به ضخامت 16 میلیمتر از تولیدات داخلی مطابق طرح مورد تایید کارفرما (لبه های آشکار با نوار لبه ABS و چسب گرانول توسط ماشین نر چسبان به منظور عدم پذیرش رطوبت و زیبایی لبه چسبانیده می شود- فارسی بر کردن مقاطع در صورت درخواست کارفرما)-رنگ پانل و قیف به انتخاب کارفرما- متره بر حسب سطح کار صورت می گیرد.) | متر مربع | 7.600.000 | 480 | 3,648,000,000 |
| 56 | پوشش کف سالن و سن با موکت ایرانی (پالاز موکت، ایران پالاز و یا ظریف مصور - ماستیک و لیسه کاری سطوح بر عهده تامین کننده- ملاک پرداخت سطح موکت شده می باشد و هزینه اضافی بابت پرتی پرداخت نمی شود.) | متر مربع | 1.750.000 | 550 | 962,500,000 |
| 57 | پروفیل کشی جهت سازه فلزی دیوار و سقف (فولاد اصفهان- با پوشش ضد زنگ بر روی کلیه پروفیلها- هزینه رول بولتهای اتصال به سازه اصلی زیرسازی فلزی به سازه موجود بر عهده تامین کننده می باشد.) | کیلوگرم | 312.000 | 12500 | 3,900,000,000 |
| 58 | درب نیمه آکوستیک سالن (استفاده از کلاف نراد روسی - صفحات MDF به ضخامت 8 میلیمتر- روکش چرم مصنوعی) | متر مربع | 19.500.000 | 21.5 | 419,250,000 |
| 59 | چارچوب درب تک لنگه (چارچوب چوبی رنگ آمیزی شده با سیلر و کیلر) | عدد | 15.000.000 | 4 | 60,000,000 |
| 60 | چارچوب درب دو لنگه (چارچوب چوبی رنگ آمیزی شده با سیلر و کیلر) | عدد | 17.500.000 | 4 | 70,000,000 |
| 61 | یراق آلات درب تک لنگه (برند بهریزان یا ایران دستگیره ) | دست | 12.000.000 | 4 | 48,000,000 |
| 62 | یراق آلات درب دو لنگه (برند بهریزان یا ایران دستگیره ) | دست | 13.000.000 | 4 | 52,000,000 |
| 63 | قرنیز 10سانتی دیوار از جنس MDF | متر طول | 280.000 | 185 | 51,800,000 |
| شماره | شرح ردیف | واحد | بهای واحد | مقدار | جمع |
| 64 | سیستم روشنایی عمومی و اعلان حریق (روشنایی عمومی سالن: استفاده از 110 عدد چراغ توکار دکوراتیو (COB/SMD) با توان 24وات از نوع مرغوب ایرانی، نور مخفی نواری SMD LED در شکست های دیوار و سقف، پریز ارت دار، پریز تلفن، پریز ارت دار جهت مصارف عمومی سالن ، لوله PVC ، سینی فلزی، کابل 2.5*3 از نوع استاندارد جهت سر خط ها، سیم 1/5 -، 5 عدد چراغ خروج، 43 عدد چراغ لب پله، تابلو برق LP-UP، سیستم اعلام حریق شامل:18 دتکتور دودی برای سالن، 18 عدد دتکتور دودی حرارتی برای پشت سقف کاذب، 6 عدد شستی اعلام حریق،3 عدد آژیر و فلاشر، پنل 4 زون و باتری ، کابل 2*1/5 شیلددار، لوله PVC نسوز 13/5 و سایر تجهیزات لازم) | ست | 1.350.000.000 | 1 | 1,350,000,000 |
| 65 | صندلی همایشی مدل R1600W شرکت REZCO (شامل هزینه اجزای اتصال به کف سالن) | عدد | 17.000.000 | 313 | 5,321,000,000 |
| 66 | صندلی اداری چرخ دار مارک REZCO | عدد | 25.500.000 | 6 | 153,000,000 |
|  | میز هیات رییسه 5 نفره از جنس MDF | عدد | 75.000.000 | 1 | 75,000,000 |
| 67 | تریبون از جنس MDF | عدد | 21.000.000 | 1 | 21,000,000 |
| 68 | پرده افتتاحیه سن از جنس مخمل ایرانی ، با چین 2/5 برابر، والان، ریل ، موتور گیربکس، تابلو فرمان و ریموت کنترل | ست | 385.000.000 | 1 | 385,000,000 |
| 69 | کف سازی و گرادیان بندی سالن (کروم بندی، بتن به قطر 10سانت با عیار 300 همراه با آرماتور حرارت و جع شدگی بر حسب ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، سیمان لیسه ای) | متر مربع | 5.000.000 | 450 | 2,250,000,000 |
| 70 | دریچه ثابت کانال هوا | عدد | 5.100.000 | 9 | 45,900,000 |
| مجموع |  |  |  |  | 23,676,450,000 |
| *** کلیه MDF ها از برند ایزوفام، آذران و یا پویا می باشند. |  |  |  |  |  |
| *** کلیه آیتم‌ها شامل هزینه های تهیه، حمل، نصب، راه اندازی و گارانتی می‌باشند. |  |  |  |  |  |
| ردیف | عنوان | مبلغ خالص | ضریب پیشنهادی |  |  |
| 1 | سیستم صوت | 3,951,600,000 |  |  |  |
| 2 | سیستم پخش تصویر | 1,996,500,000 |  |  |  |
| 3 | سیستم ضبط تصویر | 1,226,750,000 |  |  |  |
| 4 | سیستم نور تخصصی سالن همایش | 983,500,000 |  |  |  |
| 5 | دکوراتیو، برق رسانی و مبلمان | 23,676,450,000 |  |  |  |
| 6 | تجهیز و برچیدن کارگاه (مقطوع) | 500.000.000 |  |  |  |
|  | مجموع | 32,334,800,000 |  |  |  |

پـيـوســت شمــاره 9

آئیننامه های حفاظت و بهداشت کار مصوّب شورایعالی حفاظت فنی و دفترچه شرایط و شرح کار HSE قرارداد