فرم شماره 1 ـ صفحه 1 از 5

راهنمای مناقصه

مناقصه عمومی دو مرحله ای

1- موضوع مناقصه : اجرای مرحله دوم خطوط انتقال، مخازن و ابنیه های مجتمع آبرسانی ماهین شهرستان قزوین

2 – شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار:

الف: احداث مخازن آب به شرح:

الف-1- احداث مخزن بتنی آب 150 متر مکعبی مادر جنوبی(بین راهی)

الف-2- احداث مخزن بتنی آب 150 متر مکعبی تعدیل شماره یک جنوبی(بین راهی)

الف-3- احداث مخزن بتنی آب 150 متر مکعبی روستای عباس آباد

الف-4- تکمیل مخزن بتنی آب 300 متر مکعبی تعدیل انتهایی شمالی

ب: احداث ساختمان سرچاهی به شرح:

ب-1- احداث دو باب ساختمان پمپاژ در موقعیت مخزن تعدیل انتهایی شمالی

ج: احداث ساختمان نگهبانی به شرح:

ج-1- احداث یک باب ساختمان نگهبانی در محل مخزن تعدیل انتهایی شمالی

د: محوطه سازی و دیوار کشی به شرح:

د-1- محوطه سازی، دیوار کشی، اجرای فنس و حصار کشی و ساخت درب و سایر موارد لازم مطابق برآورد اجرایی در محل مخزن آب 150 مترمکعبی مادر جنوبی(بین راهی)

د-2- محوطه سازی، دیوار کشی، اجرای فنس و حصار کشی و ساخت درب و سایر موارد لازم مطابق برآورد اجرایی در محل مخزن آب 150 مترمکعبی تعدیل شماره یک جنوبی(بین راهی)

د-3- محوطه سازی، دیوار کشی، اجرای فنس و حصار کشی و ساخت درب و سایر موارد لازم مطابق برآورد اجرایی در محل مخزن آب 150 مترمکعبی روستای عباس آباد.

د-4- محوطه سازی، دیوار کشی، اجرای فنس و حصار کشی و ساخت درب و سایر موارد لازم مطابق برآورد اجرایی در محل مخزن آب 300 مترمکعبی مخزن تعدیل انتهایی شمالی

ذ: اجرای تاسیسات برقی به شرح:

ذ-1- اجرای تاسیسات برقی (ساختمان نگهبانی، ساختمان پمپاژ و ...)

ر: اجرای تاسیسات مکانیکی به شرح:

ر-1- اجرای تاسیسات مکانیکی مخزن آب 150 مترمکعبی مادر جنوبی(بین راهی)

ر-2- اجرای تاسیسات مکانیکی مخزن آب 150 مترمکعبی تعدیل شماره یک جنوبی(بین راهی)

ر-3- اجرای تاسیسات مکانیکی مخزن 150 مترمکعبی روستای عباس آباد

ر-4- اجرای تاسیسات مکانیکی مخزن 300 مترمکعبی تعدیل انتهایی شمالی

ز: احداث خطوط انتقال آب آشامیدنی به شرح:

فرم شماره 1 ـ صفحه 2 از 5

ز-1- اجرای خط انتقال آب پلی اتیلن سایز 160 میلیمتر به طول حدود 1590 متر و گالوانیزه سایز 125 میلیمتر به طول حدود 1850 متر از محل مخزن مادر جنوبی تا مخزن تعدیل شماره یک جنوبی.

ز-2- اجرای خط انتقال آب پلی اتیلن سایز 160 میلیمتر به طول حدود 3080 متر از مخزن تعدیل شماره یک جنوبی تا سه راهی زرند.

ز-3- اجرای خط انتقال آب پلی اتیلن سایز75 میلیمتر به طول حدود 1755 متر از و لوله گالوانیزه به قطر 65 میلیمتر به طول حدود3070 متر از سه راهی زرند تا مخزن موجود روستای قارخون .

ز-4- اجرای خط انتقال آب پلی اتیلن سایز160 میلیمتر به طول حدود 660 متر و گالوانیزه سایز 125 میلیمتر به طول حدود 2000 متر و پلی اتیلن به قطر 110 میلیمتر به طول حدود 900 متر سه راهی زرند تا موقعیت مخزن پیشنهادی 150 متر مکعبی روستای عباس اباد

ز-5-- اجرای خط انتقال آب پلی اتیلن سایز75 میلیمتر به طول حدود 500 متر از سه راهی زرند تا مخزن جدید روستای زرند.

3- محل اجراي كار : بخش طارم سفلی شهرستان قزوین

4- مبلغ برآورد مناقصه:506/907/724/53 ریال(پنجاه و سه میلیارد و هفتصد و بیست و چهار میلیون و نهصد و هفت هزار و پانصد و شش ریال) بر اساس فهرست بهاي واحد پايه رشته های ابنیه، راه و باند، خطوط انتقال آب، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی سال 1399 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برآورد گرديده است.

5- مدت اجراي كار : 18 (هجده) ماه تقويم شمسي.

6- كارفرما :شركت آب و فاضلاب استان قزوين.

7- دستگاه نظارت :معاونت توسعه و بهره برداری آب شرکت آب و فاضلاب استان قزوین و شرکت مهندسین مشاور ره آب کاوان

8- دستگاه مناقصه گزار :شركت آب و فاضلاب استان قزوين.

9- مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار2/687/000/**000 ريال** است كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير، همراه با اسناد مناقصه در پاكت "الف" به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود.

**الف–** ضمانتنامه بانكي و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند که به نفع دستگاه مناقصه گزار (شرکت آب و فاضلاب استان قزوین) صادر گردد.

**ب-** رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره **4001121307145271** اين شركت نزد بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

**پ** – ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران.

**ج-** اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)

**چ-** وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن .

**د-** ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.

فرم شماره 1 ـ صفحه 3 از 5

مدت اعتبار تضمينهاي فوق بايد حداقل سه ماه بوده و تاریخ صدور ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست از تاریخ فروش اسناد تا تاریخ آخرین مهلت تحویل پیشنهادات بوده و براي یک ماه ديگر نيز قابل تمديدباشد و علاوه بر آن ضمانتنامه هاي بانكي نيز می بایست طبق کاربرگ های پیوست آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره123402/ت50659 ھ مورخه 22/9/94 مصوب هیئت وزیران ، تهيه و تسليم گردند.و در این خصوص لازم به توضیح است که در صورت مغایرت ضمانتنامه های بانکی ارائه شده توسط مناقصه گران، با نمونه ارائه شده در کاربرگهای پیوست آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره123402/ت50659 ھ مورخ 22/9/94 مصوب هیئت وزیران، ضمانتنامه های ارائه شده مذکور مورد تایید کمیسیون مناقصات مناقصه گزار نبوده و پاکت ب مناقصه گران مربوطه بازگشایی نخواهد گردید. ضمنا بعنوان نمونه ،کاربرگ شماره 1 پیوست آیین نامه تضمین مذکور در ذیل ،جهت بهره برداری لازم ارائه گردیده است.

|  |
| --- |
| **ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار**  ناممتقاضی  نظر به اینکه به شناسه حقیقی / حقوقی به نشانی کد پستی  موضوع ارجاع کار  مایل است در ارجاع کار / مناقصه / مزایده شرکت نماید ،  نام متقاضی  نام ضامن  نام کارفرما / ذینفع  از در مقابل برابر مبلغ ریال/ ارز تضمین تعهد می نماید  نام ضامن  نام کارفرما / ذینفع  چنانچه به اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع  ارجاع کار در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/ معاملات درج شده و مشارالیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات استنکاف نموده است، تا میزان ریال / ارز هر مبلغی را که مطالبه نماید، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد، در وجه یا حواله کرد بپردازد.  نام کارفرما / ذینفع  نام کارفرما / ذینفع  نام کارفرما / ذینفع  مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز معتبر می باشد این  نام ضامن  نام کارفرما / ذینفع  مدت بنا به درخواست کتبی برای مدت یک ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتیکه نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا موجب این تمدید را فراهم نسازد و را موفق به تمدید ننماید، متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در این ضمانتنامه  نام کارفرما / ذینفع  نام ضامن  نام ضامن  نام متقاضی  را در وجه یا حواله کرد پرداخت کند.  نام کارفرما / ذینفع  چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسید، خود به خود باطل و  از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.  درصورتیکه مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر کارفرما باشد با اعلام در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار میسر خواهد بود. در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد. |

فرم شماره 1 ـ صفحه 4 از5

تذکر1:مناقصه گران علاوه بر ارسال فایل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در سامانه ستاد ایران، می بایست تا قبل از زمان بازگشایی پیشنهادات، اصل تضمین مذکور را نیز به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان قزوین ارسال نمایند.

10- اسناد مناقصه از تاريخ 10/01/1400 تا 17/10/1400 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت([www.setadiran.ir](http://www.setadiran.ir)) به فروش ميرسد.

11- نشاني محل فروش اسناد مناقصه :محل فروش اسناد مناقصه سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی ([www.setadiran.ir](http://www.setadiran.ir))می باشد.

12- قیمت اسناد مناقصه 000/300ریال است که باید نسبت به واریز به حساب شماره 4046856478 با شناسه پرداخت 370008025114نزد بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر(عج) قزوین از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت([www.setadiran.ir](http://www.setadiran.ir)) اقدام شود.

13- آخرين مهلت تسليم پيشنهادها، تا ساعت 8:30 مورخه 28/01/1400 ميباشد.

14- نشاني محل تسليم پيشنهادها:سامانه تدارکات الکترونیک دولت([www.setadiran.ir](http://www.setadiran.ir))

15- تمام اسناد مناقصه ازجمله اين فرم بايد به مهروامضاي مجاز تعهدآورپيشنهاد دهنده برسد وهمراه با اسناد پيشنهاد قيمتتسليم شود.

16- به پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر تسلیم ميشوند ترتيب اثر داده نخواهد شد.

17- پيشنهادهاي واصله در ساعت 10:30 مورخه 28/01/1400 در محل سالن جلسات ساختمان ستاد شرکت آب و فاضلاب استان قزوین واقع در ابتدای بلوار آیت الله خامنه ای، کوچه گلستان 5 ، شماره 4 بازگشایی می گردد در كميسيون مناقصه بازوخوانده ميشود.در ضمن با عنایت به بند"ح" ماده 5 قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات مصوب 26/12/1388 در خصوص حق مناقصه گران مبنی بر شرکت در هر یک از جلسات گشایش پاکت ها(اعم از پاکت الف، ب و ج)، بدینوسیله از مناقصه گران محترم جهت شرکت در جلسات مزبور دعوت بعمل می آید.{مستدعیست بمنظور مستندسازی و تنظیم صورتجلسات حاضرین در جلسات، نمایندگان محترم هر یک از پیشنهاددهندگان با داشتن معرفي نامه از طرف مناقصه گران در جلسات افتتاح پاکت ها حضور بهم رسانند.}

18- دستگاه مناقصه گزاردررد يا قبول هريك از پيشنهادات و یا لغو فرایند مناقصه در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مختار است. برندگان اوّل و دوّم مناقصه بر اساس قانون برگزاری مناقصات و ديگر مقرّرات تعيين ميشوند.

19-هرگاه در جریان مناقصه، اطلاع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگانی به زیان مناقصه گزار یا منافع جمهوری اسلامی ایران با هم تباني و یا مصالحه كرده اند، مناقصه لغو خواهد شد و مناقصه گزار گزارش امر را با درج نام پيشنهاد دهندگانی که در این جریان شرکت داشته اند، برای اقدام قانونی، به مراجع ذیصلاح ارسال خواهد کرد.

20-پیشنهاد دهندگان نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.

21-چنانچه برای مناقصه گزار در هر مرحله از واگذاری موضوع مناقصه محرز گردد که پیشنهاد دهنده نسبت به ارائه مدارک مجعول اقدام و یا هر گونه تخلفی در این خصوص بعمل آورده کارفرما مجاز و مختار به رد پیشنهاد ارائه شده می باشد.

22- مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت ها از تاریخ آخرین روز ارائه پیشنهادات به مدت 3 ماه می باشد .

فرم شماره 1 ـ صفحه 5 از5

23- با عنایت به اینکه در صورت وجود یک مناقصه گر به استناد بند ط ماده 2 قانون برگزاری مناقصات، مناقصه انحصاری تلقی می گردد، حد نصاب مناقصه گران دو شرکت کننده می باشد و بنابراین در صورتيكه در مناقصه فقط يك شركت پيشنهاد قيمت داده باشد اسناد مناقصه بازگشايي نخواهد شدو مناقصه مشمول جزء یک بند الف ماده 24 قانون برگزاری مناقصات خواهد شد. (به استناد بند 1 قسمت الف ماده 24 قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383 ، حد نصاب لازم تعداد مناقصه گران در مناقصه باید توسط مناقصه گزار تعیین گردد).

24-مناقصه گران ملزم به ارائه تجزیه بهاء همراه با پیشنهاد قیمت طبق بخشنامه 1232579/96 مورخ 31/03/1396سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشند.

25-مناقصه گر، بايد قبل از تسليم پيشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسي کرده و تمام اطلاعات لازم مانند حمل و نقل، وضع راههاي دسترسي، محل و موقعيت کارگاه و حوالي آن، شرايط محلي، قوانين و مقررات نافذ و جاري را بدست آورد. مناقصه گر پس از تسليم پيشنهاد نمي تواند استناد به ناآگاهي يا اشتباه خود کند.

26-مناقصه گر، مي تواند (درصورت لزوم با هماهنگي مناقصه گزار) از محل کارگاه و امکانات موجود ، بازديد بعمل آورد. اين بازديد در راستاي آگاه تر شدن مناقصه گر از شرايط کارهاي موضوع مناقصه است و نبايد بعنوان جايگزيني براي بررسي دقيق اسناد مناقصه تلقي شود.

27-مناقصه گران لازم است قبل از ارائه پیشنهاد قیمت با هماهنگی کارفرما و کسب مجوز جهت بازدید محل و انجام ازمایشات و اطلاعات مربوط به محل از نظر شناسایی دقیق بافت و لایه های خاک، جنس زمین، سطح اب زیرزمینی و ... اقدام نمایند و این اطلاعات را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نمایند. بدیهی است در حین اجرای کار در خصوص موارد فوق هیچگونه ادعایی از طرف برنده مناقصه پذیرفته نخواهد شد.

28-در روز بازگشایی پیشنهادات در صورتیکه بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت فراهم نبود بازگشایی به روز کاری بعد (در صورت آماده شدن بستر) موکول می گردد.

29- هزينه اجراي كارهاي موضوع مناقصه از محل اعتباراتعمرانیشركت آب و فاضلاب استان قزوين تامين ميگردد. در صورتیکه اعتبار مورد نظر پیمان، اوراق مشارکت یا اسناد خزانه اسلامی باشد پیمانکار مکلف به پذیرش آن بوده و از این بابت حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نماید.

در ضمن برای منبع اعتباری پروژه که به صورت اسناد خزانه اسلامی به این شرکت اعلام وصول و یا ابلاغ گردد این شرکت طبق ضوابط قانونی ، نسبت به پرداخت مطالبات(صورت وضعیت ها ) اقدام خواهد نمود و شایان ذکر است در صورت ارائه اسناد خزانه اسلامی، بابت تاخیر در پرداخت بدهی مسجل نیز طبق ضوابط و بمنظور حفظ قدرت خرید تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، سود محاسبه و پرداخت خواهد شد.

نام و امضاء دستگاه مناقصه گزار: نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده:

**شركت آب و فاضلاب استان قزوين**

آقایان داراب بیرنوندی(رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل)

باقر باجلان(نماینده هیئت مدیره)

**امضاء : امضاء:**

فرم شماره 2 ـ صفحه 1 از 4

شرايط مناقصه

موضوع مناقصه : اجرای مرحله دوم خطوط انتقال، مخازن و ابنیه های مجتمع آبرسانی ماهین شهرستان قزوین

علاوه بر مراتبي كه در راهنمای اين مناقصه ذكر شده است شرايط مشروحه زير نيز در اين مناقصه مورد عمل قرار خواهد گرفت.

1- داوطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد خود را که حاوی سه پاكت جداگانه **"الف"، "ب" و "ج"** ميباشد بترتيب بندهاي بعدي تنظيم و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم نمايد. شركت كننده در مناقصه پس از تسليم پيشنهاد خود مجاز به پس گرفتن، تغيير و يا اصلاح آن نخواهد بود، مگر در شرايط موضوع بند 11 اين فرم.

**2 -** منظور از پيشنهاد مناقصه، تمام اسناد و مدارك مشروحه در بندهاي **3، 4 و 5 و6** ذيل است كه حسب مورد در داخل يكي از سه پاكت **"الف"** و یا**"ب"** ويا**"ج"** قرار داده ميشوند.

**3 -** اسناد و مدارك مناقصه كه از طرف دستگاه مناقصه گزار در اختيار داوطلبان مشاركت در مناقصه قرار داده شده است بايد بر طبق شرايط مناقصه و راهنمای آن و نيز ساير دستورالعملها و مقرّرات، تكميل و تنظيم شده و همراه ساير مدارك درخواستي در پاكتهاي "الف" و "ب" و **"ج"** به دستگاه مناقصه گزار تسليم گردد.

4 - مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت "الف" قرار داده شوند عبارتند از :

4-1- تضمين شركت در مناقصه كه بايد طبق شرح مندرج در فرم شماره 1 تهيه گردد.

5 - اسناد و مداركي كه بايد در پاكت "ب" قرار داده و برابر اصل باشند عبارتند از :

5-1- گواهینامه احراز صلاحیت (حداقل پایه 5 رشته آب)، کداقتصادی و شناسه ملی.

تذکر1: اخذ پرینت کد اقتصادی و شناسه ملی از سایت وزارت دارایی و امور اقتصادی.

تذکر2:پیرو آیین نامه شماره 16169/ت 39271ه-مورخ 29/1/88 مصوب هیئت وزیران پیشنهاددهنده مکلف است شناسنامه ملی خود را ارائه نماید.

تذکر3: گواهینامه صلاحیت پیمانکاری بایستی به روز شده و ارائه گواهینامه مذکور به منزله این بوده که مناقصه گر واجد شرایط می باشد و اگر خلاف آن در خلال مدت برگزاری مناقصه و مدت پيمان (تا تحويل موقت) به اثبات برسد مناقصه گزار حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت‌نامه انجام تعهدات پيمانكار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ و تأخير در اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد، تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيص كارفرما مي‌باشد.

5-2- فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده بکار .

تذکر4: در صورت عدم ارائه گواهینامه احراز صلاحیت معتبر و فرم خود اظهاری(باظرفیت خالی)، پیشنهاد تسلیمی مردود شناخته خواهد شد.

5-3- نقشه هاي اجرايي .

فرم شماره 2 ـ صفحه 2 از 4

5-4- نمونه ضمانتنامه ها (شركت در فرآیند ارجاع کار، انجام تعهدات، پيش پرداخت، حسن انجام کار) در صورت قصد توديع تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه بانكي، ضمانتنامه بايد طبق نمونه ارائه شده (مورد قبول كارفرما) تهيه و تسليم شود.

5-5 – مشخصات فني خصوصي.

5-6- موافقتنامه و شرايط خصوصي مناقصه و پيمان.

5-7- فهرست مقادیر و قیمت های واحد برآوردی كار، همراه با دستورالعملهای نحوه پرداخت قیمت (این دستورالعملها در مواردی که از فهرست بهای واحد پایه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور استفاده می شود، همان شرح کلیات و سرفصلهای فهرست بهای پایه مربوطه خواهد بود).

5-8- راهنمای مناقصه (فرم شماره 1).

5-9- شرايط مناقصه (فرم شماره 2).

5-10-برگ تعهدنامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي (فرم شماره3).

5-11- تعهدنامه اجرا و پذيرش مسئوليتهاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان (فرم شماره4).

5-12- رونوشت مصدّق اساسنامه و آگهي در مورد دارندگان امضاي مجاز پيشنهاد دهنده براي اسناد مالي و تعهد آور و آخرين تغييرات شركت (مورد تأئید اداره ثبت)، همراه با برنامه زمانبندي اجراي كار.

5-13- اثبات اصالت امضای صاحبان امضای مجاز در اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت با اخذ گواهی امضای تایید شده توسط دفاتر اسناد رسمی.

5-14- ارائه تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضای مجاز مناقصه گران (لازم به توضیح است ارائه تصویر شناسنامه پدر افراد به جهت کنترل رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در صورت درخواست کارفرما در زمان انعقاد قرارداد نیز الزامی است).

5-15- چک لیست کنترل اسناد مناقصه (بصورت تکمیل شده)

تذکر5:مناقصه گران بایستی الزاماً دارای شخصیت **حقوقی** باشند.

5-16- پیشنهاد دهنده می بایست در سایت ملی مناقصات ثبت نام نموده و کد کاربری خود را به مناقصه گزار جهت تکمیل مراحل ثبت مناقصات ارائه نماید.

5-17- گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

5-18- سایر مدارک اسناد مناقصه (hse، GIS و ...)

5-19-ارائه آخرین صورت های مالی حسابرسی شده براساس ضوابط و اساسنامه مناقصه گر (ارائه آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده هر مناقصه گر براساس زمانی که در اساسنامه و یا سایر اسناد مناقصه گر تعیین شده است ) با توجه به آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه گران برای مناقصه حاضردر صورت لزوم{ از آنجایی که در ماده (2) " آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی" تصریح گردیده است که "دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، مکلفند از انعقاد قراردادمازاد بر 10 برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات، با اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورت های مالی حسابرسی شده می باشند .خودداری نمایند " ضروریست با عنایت به اینکه وفق بندهای "ز ماده و ی ماده 2 ق . ب. مناقصات" مرحله انعقاد قرارداد از مراحل برگزاری مناقصات بوده، مناقصه گران برای انعقاد قراردادهایی با شرایط موصوف (که در حال حاضر با توجه به نصابهای سال 1399 پیمانهای با مبلغ بیش از 4.5 میلیارد تومان می باشد) ، نسبت به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده به همراه سایر اسناد و مدارک در پاکت "ب" اقدام نمایند و از موکول نمودن ارائه گزارش‌ مذکور به زمان انعقاد قرارداد خودداری نمایند. در ضمن لازم به توضیح است که صورت های مالی حسابرسی شده می بایست از سوی سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی رسیدگی

فرم شماره 2 صفحه 3 از 4

شده باشد که احراز صحت و سقم هویت حسابرس رسیدگی کننده با مراجعه به پایگاه اینترنتی " جامعه حسابداران رسمی ایران:WWW.iacpa.ir" انجام خواهد شد و همچنین صورت های مالی مناقصه گرانی قابل اتکا خواهد بود که حسابرس ، اظهار نظر مقبول یا مشروط ارایه کرده باشد و در صورتهای مالی حسابرسی شده با اظهار مشروط نیز میزان زیان انباشته شرکتها نسبت به سرمایه ثبتی نبایست بیش حد مقرر در ماده 141 قانون تجارت باشد}

6 - اسناد و مداركي كه بايد در پاكت "ج" قرار داده شوند عبارتند از :

6-1- برگ پيشنهاد قيمت كه بايد طبق فرم شماره 5 تكميل شده باشد.

6-2- فرم تكميل شده تعهد بيمه تمام يا قسمتي از كار كه مورد نظر كارفرما باشد (فرم شماره 6).

فرم شماره 2 ـ صفحه 3 از 4

6-3- اوراق و جداول تکمیل شده تجزیه بهاءطبق بخشنامه 1232579/96 مورخ 31/3/1396 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

تبصره1 : پیشنهاد قیمتها به شرطی مورد بررسی قرار می گیرند که اوراق و جداول تجزیه بهاء را داشته باشند .

ارزیابی مالی: هنگام بازگشایی اسناد، مناقصه گری که کمترین قیمت تراز شده متناسب را در خصوص موضوع مناقصه ارائه داده باشد به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد ( مطابق با بند الف و بند ز ماده 2 و ماده 20 قانون برگزاری مناقصات) و برنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت بهای قیمت پیشنهادی وی با برنده اول ، کمتر از مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کارباشد.

7- پيشنهاد دهنده بايد تمام اسناد و مدارك مناقصه را كه در بندهاي 3، 4، 5 و 6 ذكر شده بدون تغيير، حذف و يا قرار دادن شرط در آن، تكميل، تنظيم و مهر و امضاء نموده و به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نمايد. (با توجه به اینکه مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت انجام می شود، نیازی به مهر و امضای دستی اسناد نمی باشد.)

تذکر: صرفاً اسناد پاکت های پیشنهاد(ب) و (ج) دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است. در جلسه بازگشایی پاکت های (ب) و (ج)، اسناد فیزیکی(کاغذی) و اسناد فاقد امضای الکترونیکی(دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.

8- پيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون قيد و شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب، نقص و قلم خوردگي نداشته باشد. در صورت وجود ایراد، خدشه و یا نقص در تنظیم و ارائه اسناد و مدارك مناقصه، يا ارائه پيشنهاد مشروط، مبهم و بر خلاف شرايط مناقصه و يا نداشتن تضمين كافي، آن پيشنهاد مردود است .

9- هر يك از مناقصه گران كه نسبت به مفهوم اسناد و مدارك مناقصه، ابهامي داشته باشد بايد حداقل 5 روز قبل از پايان مهلت تسليم پيشنهادات مراتب را كتباً به دستگاه مناقصه گزار اطلاع داده و تقاضاي توضيح كتبي نمايد.

10- هرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها، كتباً از سوي دستگاه مناقصه گزار (از طریق سامانه ستاد) اعلام و جزو اسناد و مدارك پيمان منظور خواهد شد.

11- مناقصه گزار حق تغيير، اصلاح و يا تجديد نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ مي دارد و اگر چنين موردي پيش آيد مراتب به خریداران اسناد ( از طریق سامانه ستاد ) ابلاغ مي شود و درصورتيكه پيشنهادي قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد آن را بنمايد. از آنجا كه ممكن است تجديد نظر يا اصلاح در اسناد و مشخصات مستلزم تغيير مقادير يا قيمتها باشد، در اين صورت دستگاه مناقصه‌گزار ميتواند آخرين مهلت دريافت پيشنهادها را با اعلام كتبي ( از طریق سامانه ستاد ) به پيشنهاد دهندگان به تعويق اندازد، بنحويكه آنان فرصت كافي براي اصلاح و تجديد نظر در پيشنهاد خود را داشته باشند.

12- رقم پیشنهاد قیمت باید برای کل کار و به عدد و حروف در برگ پیشنهاد قیمت (فرم شماره 5) نوشته شود. براي تعيين برندة مناقصه ارقامي كه به حروف نوشته شده ملاك عمل خواهد بود و پيشنهادي كه قیمت کل به حروف را نداشته باشد، مردود است.

13- برنده مناقصه بايد حداكثر تا 7 (هفت) روز پس از ابلاغ كارفرما به او (باستثناي روزهاي تعطيل)، با سپردن تضمين انجام تعهدات (بميزان پنج درصد قيمت پيشنهادي خود)، به انعقاد پيمان مبادرت نمايد. در غير اينصورت تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار او، بدون هيچگونه تشريفات بنفع كارفرما ضبط ميشود و حق هيچگونه اعتراضي نيز در اين خصوص نخواهد داشت. در صورتيكه برنده

فرم شماره 2 ـ صفحه 4 از 4

مناقصه در مهلت پيش بيني شده، حاضر به انعقاد پيمان نشود، نفر دوم در صورت حائز شرايط بودن به عنوان برنده مناقصه اعلام ميشود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا، حاضر به انعقاد پيمان نشود، تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار او هم به ترتيب عنوان شده در بالا، بنفع كارفرما ضبط ميشود.

14- پس از تعيين برنده اوّل و دوّم (مورداً) مناقصه، تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار نفرات بعدي در اسرع وقت آزاد ميشود.

15- در صورت عدم پذيرش پيشنهادهای واصله، تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار مورداً با توجه به شرايط مسترد خواهد شد.

16- درصورت اخذ تضمین انجام تعهدات و مبادله پیمان، تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار برنده اول و دوم مورداً با توجه به شرایط مسترد خواهد شد.

17- در صورتیکه پیشنهاد دهندگان دارای اعضای هیئت مدیره مشترک و صاحبان امضای مشترک باشند پیشنهاد ارائه شده هر دوشرکت مردود شناخته می شود و حق هر گونه اعتراض از ایشان سلب می گردد.

18- كليه پيشنهادات مشروط و يا مبهم و يا غير قابل قبول از لحاظ فني و همچنين پيشنهاداتي كه شرايط مناقصه در آنها رعايت نشده باشد مردود خواهند بود و كارفرما (دستگاه مناقصه گزار) نيز در چارچوب قانون برگزاری مناقصات در رد و یا قبول هر يك و یا کلیه پيشنهادات و یا لغو فرایند مناقصه مختار است.

نام و امضاء دستگاه مناقصه گزار: نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده:

شركت آب و فاضلاب استان قزوين

آقایان داراب بیرنوندی (رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل)

باقر باجلان (نماینده هیئت مدیره)

تاريخ : تاريخ:

فرم شماره 3 ـ صفحه 1 از 1

تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي مورخ 22/10/1337

موضوع مناقصه : اجرای مرحله دوم خطوط انتقال، مخازن و ابنیه های مجتمع آبرسانی ماهین شهرستانقزوین

اين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه، بدينوسيله تائيد مينمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي مصوّب دي ماه 1337 نمي‌باشد و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه‌گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مناقصه فوق را مردود و تضمين شركت در مناقصه را ضبط نمايد.

همچنين قبول و تأئيد مي‌گردد كه هرگاه اين پيشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود و به عنوان پيمانكار، پيمان مربوط را امضاء نمايد و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پيمان (تا تحويل موقت) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند در اين پيمان سهيم و ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آنها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت‌نامه انجام تعهدات پيمانكار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ و تأخير در اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد، تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيص كارفرما مي‌باشد.

اين پيشنهاد دهنده متعهد مي‌شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود. بديهي است چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانت‌نامه‌هاي مربوط را ضبط نمايد بلكه خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در اجراي كار را نيز بنا به تشخيص خود از اموال اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

مضافاً اين پيشنهاد دهنده اعلام مي‌دارد كه بر مجازاتهاي مترتب بر متخلفين از قوانين فوق آگاهي كامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه مي‌باشد.

نام پيشنهاد دهنده : تاريخ :

نام و نام خانوادگي و امضاي مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده :

فرم شماره 4 – صفحه 1 از 2

تعهدنامه اجرا و پذيرش مسئوليتهاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان

موضوع مناقصه : اجرای مرحله دوم خطوط انتقال، مخازن و ابنیه های مجتمع آبرسانی ماهین شهرستان قزوین

الف- بدينوسيله تأييد مي نمايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاد دهنده در اوراق نشان دهنده اطلاع كامل اين پيشنهاد دهنده از متن قوانين، مصوّبات، آيين نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه های نامبرده شده در بند «ج» ذيل و به طور كلي تمامی اسناد و مدارك مربوطه مي باشد .

ب- همچنين بدينوسيله تأييد مي نمايد كه اسناد و مدارك موضوع بند «ج» ذيل نيز جزء اسناد و مدارك اين مناقصه و پيمان مربوطه است و متن و مفاد و ترتيبات منظور شده در آنها در ارتباط با اين مناقصه و پيمان مورد قبول اين پيشنهاد دهنده بوده و تمامي مسئو ليتهاي لازم و نيز اجراي كامل آنها نيز بدين وسيله توسط اين پيشنهاد دهنده تقبل و تعهد ميشود .

ج- فهرست مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان .

1- قانون برگزاری مناقصات مندرج در روزنامه رسمی شماره 17474 مورخه 29/11/1383 و آئین نامه های اجرایی مربوطه.

2- آئیننامه های حفاظت و بهداشت کار مصوّب شورایعالی حفاظت فنی و دفترچه شرایط و شرح کارHSE پیمان.

3- ماده 127 قانون مجازات عمومي در مورد حفظ آثار مذهبي يا ملي يا تاريخي .

4- نمونه موافقتنامه، شرايط عمومي و شرایط خصوصی پیمان .

5- مصوبه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/1394 هيأت وزيران در مورد نوع و نحوه و ميزان اخذ تضمين براي مناقصه ها و عقد پيمانهاي پيمانكاري و حسن انجام كار و پيش پرداخت .

6- بخشنامه شماره 1605/54-5 مورخه 24/4/1359 سازمان برنامه و بودجه و فرم قرارداد كارفرمايان و كارگران جهت كار معين در كارگاههاي ساختماني، تاسيساتي، راهسازي .

7- بخشنامه های شماره 5090/54/11082- 1 مورخه 2/9/1360 و شماره 1300/54/5188- 1 مورخه 8/4/1361 سازمان برنامه و بودجه در مورد نحوه محاسبه میزان تأخیرات مجاز حاصل از تأخیر در پرداخت صورت وضعیت ها .

8- آئیننامه اجرائی تبصره 66 قانون بودجه سال 1366 کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه .

9- دستورالعمل محاسبه آهن مصرفی مورد نیاز (بخشنامه شماره 6770/54/16106- 1 مورخه 13/12/1360 سازمان برنامه و بودجه)

فرم شماره 4 – صفحه 2 از 2

10- دستورالعمل محاسبه سیمان مصرفی مورد نیاز (بخشنامه شماره 4940/54/10639- 1 مورخه 24/8/1360 سازمان برنامه و بودجه) .

11- دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمانها (بخشنامه شماره 173083/101 مورخه 15/9/1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) .

12- بخشنامه شماره 241624/101 مورخه 24/12/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص عدم پرداخت مابه التفاوت مصالح و منظور نمودن تغییرات قیمت مصالح در شاخص های تعدیل.

13ـ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی به شماره 19091/364 مورخه 12/3/1398

14ـ قانون مبارزه با پولشویی مورخه 2/11/1386 و اصلاح قانون به شماره 100/50/33144/99 مورخه 18/8/1399

15ـ آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی به شماره 73377/ت 30374 ﻫ مورخه 22/12/1383 .

16ـ مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره 1127128 مورخه 28/12/1395شورای عالی اداری.

17- لیست نشریات و بخشنامه های مرتبط مطابق لیست پیوست اسناد مناقصه.

د - پیمانکار متعهد به رعایت بخشنامه شماره 134618 مورخه 16/07/1393 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

18- ساير مقرّرات جاري و ابلاغي كه به هر نحو در ارتباط با اين مناقصه و پيمان و اجراي آن بوده و مورد نظر كارفرما باشد.

مراتب مشروح در اين فرم در ارتباط با تكاليف و وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي ناشي از اين پيمان و مناقصه، مورد تائيد و قبول اين مناقصه گزار و كارفرما نيز بوده و در اين مناقصه و پيمان بدان عمل خواهد شد.

نام و امضاء دستگاه مناقصه گزار: نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده:

شركت آب و فاضلاب استان قزوين

آقایان داراب بیرنوندی (رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل)

باقر باجلان (نماینده هیئت مدیره)

تاريخ : تاريخ:

فرم شماره 5 – صفحه 1 از 2

برگ پيشنهاد قيمت

امضاء كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات راهنمای مناقصه، شرايط خصوصي مناقصه و پيمان، مشخصات فني عمومي، نقشه هاي كلي و تفصيلي اجرايي، فهرست مقادير و قيمتهاي واحد برآورد کار، تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان، تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي و بطور كلي تمامي مدارك و اسناد مناقصه **اجرای مرحله دوم خطوط انتقال، مخازن و ابنیه های مجتمع آبرسانی ماهین شهرستان قزوین** و پس از بازديد كامل از محل كار و با اطلاع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد مناقصه پيشنهاد مينمائيم كه :

1. عمليات موضوع مناقصه فوق را براساس شرايط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه و پيمان با مبلغ

(به عدد)

(به حروف)

ریال انجام دهم .

2-چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و بعنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مينمايم كه :

الف- اسناد و مدارك پيمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه با تغییرات و ملحقاتی که عندالزوم از لحاظ تطبیق اوضاع و احوال این مناقصه توسط کارفرما در آن داده می شود امضاء نموده و همراه تضمين انجام تعهدات حداكثر ظرف مدت 7 (هفت) روز از تاريخ ابلاغ بعنوان برنده مناقصه (باستثناء روزهاي تعطيل) تسليم نمايم.

ب- ظرف مدت مقرر در پيمان، ماشين آلات و تجهيزات لازم را در محل كار مستقر ساخته و شروع بكار نمايم وكليه كارهاي موضوع پيمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارك مناقصه و پیمان باتمام برسانم.

3- تایید مينمايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء لاينفك اين پيشنهاد محسوب ميشود.

4- اطلاع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار الزامي براي واگذاري كار به هر يك از پيشنهاد دهنده ها ندارد و هزينه هايي را كه براي شركت در اين مناقصه متحمل گرديده ايم پرداخت نخواهد نمود.

5- تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و بمنظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين انجام تعهدات، تضمين موضوع بند 9 فرم شماره 1 را بنفع كارفرما در پاكت الف تقديم داشته ام.

فرم شماره 5 ـ صفحه 2 از 2

6- پیمانکاران ملزم به ارائه تجزیه بهاء همراه با پیشنهاد قیمت طبق بخشنامه 1232579/96 مورخ 31/3/1396 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشند.

7- بدينوسيله تأئيد و موافقت ميكند كه هرگاه اين پيشنهاد مورد قبول دستگاه مناقصه گزار قرار گيرد تا موقعي كه پيمان مربوطه تنظيم و مبادله نشده است اين پيشنهاد اعلام قبولي بعنوان يك تعهد لازم الاجراء براي پيشنهاد دهنده تلقي مي گردد و در صورتيكه پيشنهاد دهنده حاضر به عقد پيمان يا انجام كار نشود و يا از شرايط مقرر عدول نمايد دستگاه مناقصه گزار حق دارد بدون هيچگونه تشريفاتي تضمین شركت در فرآیند ارجاع کار پيشنهاد دهنده را به نفع خود ضبط يا وصول نمايد.

تذكر: مبلغ ريالي هزینه اجرای كار با توجه به رديفهاي فهارس بهای واحد پایه رشته های ابنیه، راه و باند، خطوط انتقال آب، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی سال **99** سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برآورد گردیده و شاخص مبنای پیمان یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه ای که آخرین روز مهلت تعیین شده توسط کارفرما برای تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار در آن واقع شده است می باشد و مبلغ پیشنهادی برنده مناقصه برابر ضوابط و با رعایت مفاد بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حاکم بر این پیمان، صرفاً مشمول پرداخت تعدیل می باشد .

تبصره1: هزينه اجراي كارهاي موضوع مناقصه از محل اعتبارات عمرانی شركت آب و فاضلاب استان قزوين تامين ميگردد. در صورتیکه اعتبار مورد نظر پیمان، اوراق مشارکت یا اسناد خزانه اسلامی باشد پیمانکار مکلف به پذیرش آن بوده و از این بابت حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نماید.

نام پيشنهاد دهنده:

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاددهنده:

فرم شماره 6- صفحه 1 از 1

نمونه فرم بيمه نامه ها ، كارها

موضوع مناقصه : اجرای مرحله دوم خطوط انتقال، مخازن و ابنیه های مجتمع آبرسانی ماهین شهرستانقزوین

اين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدينوسيله تأئيد مينمايد كه چنانچه بعنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد پيمان آن قسمت از عمليات موضوع پيمان (مناقصه) مزبور را بطوريكه در شرايط مناقصه و ماده 21 شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات احتمالي مربوط به اجراي عمليات نزد يكي از شركتهاي بيمه مورد قبول كارفرما بشرح جدول زير بيمه نمايد.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| عمليات موضوع بيمه | حوادث موضوع بيمه | مبلغ كل مورد بيمه | هزينه بيمه |
| **كليه كارهاي موضوع پيمان** | **خسارات وارده حين اجراي كار** | 506/907/724/53 |  |

ضمناً تائيد مينمايد كه جدول فوق الذكر با اطلاع كامل از نرخ بيمه و فرانشيز و غيره تكميل و در پاكت "ج" تسليم شده است.

همچنين تائيد مي شود در موقع مبادله پيمان بيمه نامه مربوط تنظيم و تسليم گردد و چنانچه بعلت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اين امر ميسر نشود تا حداكثر 15 (پانزده) روز پس از مبادله پيمان مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخير آنگاه دستگاه اجرايي مطابق ماده 21 شرايط عمومي پيمان رأساً در اين مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در اين خلال حوادث سوئي پيش آيد كه به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد اين پيشنهاد دهنده مسئول خسارات ناشي ميباشد.

نام پيشنهاد دهنده: تاريخ:

نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده: