پـيـوســت شمــاره 1

« تعـاريـف »

صفحه 1 از 2

پيوست شمـاره1

تعـاريـف :

اصطلاحات و كلمات مندرج در اسناد و مدارك موضوع ماده 2 قرارداد به شـرح زير تعـريف مي شود.

مـاده 1- قرارداد :

منظور از قرارداد مجموعه اسناد و مداركي است كه در ماده 2 موافقتنامه تحت عنوان اسناد و مدارك قرارداد ذكر شده است.

مـاده 2- خريدار :

خريدار عبارت است از شخصيت حقوقي كه يك طرف امضاء كننده قرارداد بوده و اجراي عمليات موضوع قرارداد را بعهده گرفته است. جانشينان و نمايندگان قانوني خريدار در حكم خريدار محسوب مي شوند.

مـاده 3- دستگاه نظارت (مهندس مشاور) :

دستگاه نظارت (مهندس مشاور) عبارت است از شخصيت حقيقي يا حقوقي كه خريدار به منظور نظارت در اجراي صحيح موضوع قرارداد تعيين و به فروشنده كتباً معرفي مي نمايد.

مـاده 4- ناظر مقيـم :

ناظر مقيم كسي است كه از طرف خريدار يا دستگاه نظارت براي نظارت مستقيم در اجراي عمليات مختلف موضوع قرارداد تعيين و كتباً به فروشنده معرفي مي شود و اصولاً مقيم در محلهاي ساخت و تحويل موضوع قرارداد خواهد بود.

مـاده 5- كارگاه :

منظور از كارگاه محل تولید کالاهای موضوع قرارداد است كه عمليات مختلف ساخت و انبار و نگهداري اجناس تا زمان بارگيري و حمل در آنجا انجام مي شود.

مـاده 6- نماينده فروشنده :

نماينده فروشنده شخصي است كه از طرف فروشنده به منظور اجراي عمليات موضوع قرارداد در كارگاه، به خريدار كتباً معرفي مي شود.

صفحه 2 از 2

مـاده 7- مبلغ اوليه و مبلغ نهائي قرارداد :

الف: مبلغ اوليه قرارداد عبارت است از مبلغ مذكور در سطر اول ماده 3 متن موافقتنامه.

ب: مبلغ نهائي قرارداد، مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه با احتساب تغييرات احتمالي اي است كه براساس اسناد و مدارك قرارداد در آن ايجاد شود.

مـاده 8- نقشه ها و مشخصات فني :

منظور از نقشه ها و مشخصات فني كليه مدارك و دستور كارها و صورت مجلس ها و بطور كلي تمام مدارك و اسنادي كه در ماده 2 متن موافقتنامه به آنها اشاره شده است.

مـاده 9- ماه و سال و تاريخـها :

منظور از ماه و سال، ماه و سال شمسي است و تاريخ ها طبق تقويم رسمي كشور مي باشد.

مـاده 10- اوزان و مقادير :

كليه اوزان و مقادير بر طبق قوانين ايران براساس سيستم متريك خواهد بود.

مـاده 11- عناوين :

كلمات و عباراتي كه در عناوين فصول و مواد قرارداد و اسناد و مدارك پيوست آن نوشته شده است، صرفاً به منظور راهنمايي و اطلاع از مفاد فصول و مواد مي باشد و نمي توان از آنها در تفسير مواد استفاده كرد.

پـيـوســت شمــاره 2

« تأييدات  و تعهدات  فروشنده »

صفحه 1 از 4

پيوست شماره 2

تأييـدات و تعـهدات فروشنـده

ماده 1- تأييدات فـروشنده

فروشنده اعلام نمود:

الف: كليه اسناد و مدارك موضوع ماده 2 قرارداد را كاملاً مطالعه نموده و از مفاد آن كلاً و جزاً اطلاع حاصل كرده است.

ب: نسبت به امكان تهيه كارگران ساده و متخصص به تعداد كافي و تهيه مصالح در حدود مشخصات در محل و يا از نقـاط ديگر اطـمينان حاصـل كرده و همچـنين ميـزان دستمـزدها و هزينـه هاي حمل و نقل و انجام آزمايشات را در محاسبات خود از هر جهت منظور نموده است.

ج: آب و هوا و نزولات جوي و موقعيت جغرافيايي محل و امكانات اجراي مفاد قرارداد در فصول مختلف را با توجه به مدت اجراي كارها در نظر گرفته است.

د: هزينه هاي ناشي از اجراي قوانين كار و بيمه هاي اجتماعي و قوانين و آيين نامه هاي مربوط به حفاظت و بهداشت کار، مالياتها و عوارض كه تا تاريخ عقد قرارداد معمول و مجرا بوده و همچنين سود خود را در حسابهاي خود منظور نموده است.

هـ : در تهيه پيشنهاد خود علاوه بر هزينه هاي ناشي از مفاد بندهاي چهار گانه بالا ساير هزينه ها را نيز در نظر گرفته و از هيچ بابت بعداً حق درخواست اضافه پرداختي نخواهد داشت.

بطور خلاصه فروشنده تأييد مي نمايد كه هنگام تسليم پيشنهاد، مطالعات كافي به عمل آورده و هيچ نكته اي باقي نمانده است كه بعداً بتواند درمورد آن مستند به جهل خود نماید.

ماده 2- حسن اجراي كارها- برنامه و گزارشها- نماينده فروشنده

الف: فروشنده مسئوليت اجراي كامل و بي عيب و نقص كليه كارهاي موضوع قرارداد را براساس 
شرايط، مشخصات و دستورات كتبي خريدار يا دستگاه نظارت و يا نماينده آنها بعهده دارد و نظارتي كه از طرف

خريدار و يا نمايندگان او در اجراي كارها مي شود به هيچ وجه از ميزان اين مسئوليت نمي كاهد.

صفحه 2 از 4

تبصـره:

هرگاه فروشنده نسبت به صحت بعضي محاسبات فني و يا دستورات كتبي و يا مشخصات مواد اوليه ايرادي داشته باشد، بايد بلافاصله مراتب را با ذكر دلايل كتباً به اطلاع دستگاه نظارت يا خريدار برساند و در صورتيكه دستگاه نظارت و يا خريدار صحت مشخصات فني و دستورات را تأييد كنند و اجراي آنها را كتباً‌ از فروشنده خواستار شوند، فروشنده موظف است آنها را بر همان اساس انجام دهد.

ب: در صورتی که حین اجرای کار فروشنده تشخیص دهد که تغییرات در برنامه تفصیلی اجرائی منضم به قرارداد ضروری است، موظف است قبل از رسیدن موعد انجام کاری که به نظر او باید در برنامه آن تغییر داده شود، مراتب را با ذکر دلیل کتباً به دستگاه نظارت اطلاع داده و دستگاه نظارت تغییرات مورد تقاضای فروشنده را رسیدگی نموده و آنچه را که مورد قبول خریدار است، حداکثر ظرف مدت 15 (پانزده) روز از تاریخ دریافت به فروشنده ابلاغ خواهد نمود. بدیهی است این تغییرات در حدود شرایط قرارداد بوده و از مسئولیت فروشنده نخواهد کاست.

فروشنده متعهد است کلیه امکانات و شرایط لازم را جهت نظارت عوامل خریدار و دستگاه نظارت در محل های تولید، آزمایش، انبار، بارگیری و ... فراهم نموده و یکسری از مشخصات را با تغییراتی که احیاناً در طی کار در آنها پیش آمده است و همچنین برنامه و منحنی ها و جداول پیشرفت کار را در کارگاه آماده داشته باشد تا هنگام ضرورت به منظور بازدید مورد استفاده خریدار، دستگاه نظارت و کسانی که از طرف خریدار دارای اجازه بازدید کارگاه باشند قرار گیرد.

ج: فروشنده بايد قبل از شروع عمليات شخص واجد صلاحيتي را كتباً به عنوان نماينده فروشنده معرفي نمايد.

نماينده فوق الذكر به نحوي بايد انتخاب گردد كه هميشه در دسترس دستگاه نظارت باشد. فروشنده موظف است به منظور اجراي عمليات و دريافت دستورات و مشخصات از دستگاه نظارت و همچنين براي تنظيم صورتحسابها اختيارات كافي به نماينده خود بدهد.

هر نوع اخطار و ابلاغي كه مربوط به اجراي عمليات باشد و از طرف دستگاه نظارت و يا نماينده خريدار به صورت كتبي به نماينده فروشنده صورت پذیرد، درحكم ابلاغ به فروشنده مي باشد.

فروشنده در صورت تغيير نماينده خود مراتب را کتباً به اطلاع خريدار خواهد رساند.

ماده 3- قوانين كار و بيمه هاي اجتماعي و حفاظت فني و عوارض و مالياتها

صفحه 3 از 4

فروشنده تأييد مي نماید كه از جميع قوانين و مقررات مربوط به كار و بيمه هاي اجتماعي و حفاظت و بهداشت و همچنين قوانين مربوط به مالياتها و عوارض و ... كاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعايت نماید. در هر حال مسئوليت و هزينه هاي عدم اجراي قوانين و مقررات فوق الذكر به عهده فروشنده بوده و خريدار در این خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

فروشنده در مقابل هرگونه ادعا یا اعتراض که در مورد این قرارداد در رابطه با مالیاتها یا حقوق تأمین اجتماعی مربوط به کارکنان وی یا هر مورد دیگر (بجز در مواردی که در این ماده صراحتاً مستثنی شده) علیه خریدار مطرح شود مسئول خواهد بود و نیز متعهد است هرگونه خسارت بازیابی را که از این بابت متوجه خریدار گردد، جبران نماید.

ماده 4- انتقال به غير و پرداخت مطالبات فروشندگان و يا سازندگان

الف: فروشنده نمي تواند بدون موافقت كتبي خريدار، تمام و يا قسمتي از عمليات موضوع قرارداد را به غير واگذار نماید.

ب: فروشنده ميتواند با رعايت بند الف ماده 4 پيوست شماره 2 به منظور تسهيل و تسريع در اجراي قسمت يا قسمتهايي از عمليات موضوع قرارداد، با اخذ مجوز از خريدار موافقتنامه هايي با شخص يا اشخاص يا سازندگان جزء منعقد نماید، مشروط بر آنكه متن قرارداد مربوطه را به تأييد خريدار رسانده و طرف مقابل را از واگذاري كار به غير ممنوع دارد. اين واگذاري به هيچ وجه نبايد به قسمي باشد كه از پيشرفت كار طبق برنامه بكاهد و به هر حال تحت هيچ عنوان ازمسئوليت و تعهدات فروشنده نخواهد كاست.

چنانچه تخلف يا قصوري از جانب هر يك از فروشندگان و يا سازندگان جزء كه از طرف فروشنده انتخاب
مي گردند روي دهد، مسئوليت تمام آن بعهده فروشنده مي باشد و از اين بابت خريدار هيچگونه تعهدي نخواهد داشت.

مـاده 5- محل قانوني فروشنده

محل قانوني فروشنده همان است كه در متن قرارداد نوشته شده است و در صورتيكه اين محل تغيير كند، فروشنده متعهد است محل جديد خود را حدأقل 15 (پانزده) روز قبل از تغییر كتباً به خريدار و دستگاه نظارت اطلاع دهد. در صورتيكه فروشنده به اين تعهد خود عمل نكند هر نامه اي كه از طرف خريدار يا دستگاه نظارت بوسيله نامه رسان يا پست به محل قانوني سابق فروشنده ارسال شود، ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

مـاده 6- فروشنده متعهد است نسبت به تحويل کالاهای موضوع قرارداد مطابق استاندارد و مشخصات تعیین شده اقدام نمايد. دستگاه نظارت در حين توليد نيز نظارت كامل مي نمايد.

صفحه 4 از 4

مـاده 7 – فروشنده متعهد است تست هاي مورد نياز را مطابق پيوست قرارداد و استاندارد مربوطه انجام و تأييديه صحت تست ها را از دستگاه نظارت دريافت دارد.

مـاده 8 – تحويل کالاهای موضوع قرارداد در محل مورد نظر خریدار صورت مي گيرد و تحويل سالم آن به نماينده خريدار پس از انجام آزمايشات لازم بر عهده فروشنده مي باشد. بديهي است خريدار ميتواند بنابر تشخیص خود از تحويل گرفتن کالاهای موضوع قرارداد داراي عيب و نقص خودداري نمايد، در اين صورت فروشنده ملزم به اعاده آن به هزينه خود خواهد بود.

ماده  9 -  ممنوعيت قانــونـي فروشنده :

الف: فروشنده اعلام مي دارد كه در موقع عقد اين پيمان مشمول قانون منع مداخله مصوب ديماه 1337 شمسي نمي باشد و در صورتيكه خلاف آن براي خريدار محرز شود يا در زمان اجراي قرارداد تغييراتي در صاحبان سهام، مديران يا بازرسان فروشنده رخ دهد كه با مفاد قوانين ياد شده تعارض داشته باشد قرارداد فسخ و طبق ماده 4 پيوست شماره 5 رفتار خواهد شد.

ب: فروشنده اعلام مي دارد كه در موقع عقد اين قرارداد مشمول بخشنامه تعارض منافع به شماره 100/50/33144/99مورخ 18/8/1399نمي باشد و در صورتيكه خلاف آن براي خريدار محرز شود يا در زمان اجراي قرارداد تغييراتي در صاحبان سهام، مديران يا بازرسان فروشنده رخ دهد و یا به هر دلیلی مشمول تعارض منافع گردد مطابق مفاد بخشنامه مذکور عمل خواهد شد.

پـيـوســت شمــاره 3

« تعهدات  و اختیارات  خریدار »

صفحه 1 از 3

پيوست شمـاره 3

تعـهدات و اختيـارات خريـدار

ماده 1- تغييرات مدت قرارداد

در موارد زير دستگاه نظارت با توجه به برنامه منضم به قرارداد و تغييراتي كه ممكن است در آن داده شود، موضوع را مورد مطالعه و رسيدگي قرار داده و در صورتيكه پيش آمدن اين موارد را مستلزم تغيير مدت قرارداد بشناسند، تغيير مدت قرارداد را به خريدار پيشنهاد و درصورت تصويب خريدار به فروشنده ابلاغ خواهد نمود.

الف- در مواردی که خریدار با توجه به برنامه تفصیلی اجرائی و تغییراتی که ممکن است در آن داده شود موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد و پیش آمدن این موارد را مستلزم تغییر مدّت قرارداد بشناسد، تغییر مدّت قرارداد را بررسی کند و پس از تصویب خریدار به فروشنده ابلاغ می گردد.

ب- در صورتی که مقادیر کالاهای موضوع قرارداد تغییر کند؛ که در اینصورت مدّت مناسبی با نظر خریدار تعین و بر حسب مورد به مدّت قرارداد اضافه و یا از آن کسر می شود.

ج- در صورتيكه طبق ماده 6 پيوست شماره 5 از طرف خريدار موقتاً تعليق يابد.

د- در موارد حوادث قهریه و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیاء عتیقه و آثار تاریخی.

ذ- در صورتیکه قوانین و مقرّرات جدیدی وضع شود که در مدّت انجام کار مؤثر باشد.

مـاده 2- بازرسي عمليات فروشنده

خريدار در مدت اجراي قرارداد مي تواند توسط دستگاه نظارت يا ناظر مقيم ، بازرس يا مأمورين ديگر كليه عمليات فروشنده در رابطه با اجراي موضوع اين قرارداد را بازرسي نماید. فروشنده موظف است هر نوع اطلاعات و مداركي كه مورد نياز باشد را در اختيار مأمورين خريدار بگذارد و تسهيلات لازم را براي انجام اين بازرسي ها فراهم نماید.

صفحه 2 از 3

ماده 3- حدود اختیارات بازرس

بازرس حق دارد با توجه به مفاد قرارداد، به نمایندگی خریدار بر اجرای تعهدات نظارت دقیق به عمل آورد و کالاهای موضوع قرارداد را بر اساس مشخصات فنی و نقشه ها مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هرگاه عیب و نقصی در این کالاها مشاهده نماید، به فروشنده دستور رفع آنها را بدهد؛ ولی به هیچ عنوان حق ندارد از تعهدات فروشنده بکاهد، مگر آنکه دستور کاهش از طرف خریدار کتباً تأئید شده باشد. هرگاه بعضی از کالاها معیوب باشد و نتوان با آنها کار را طبق مشخصات فنی انجام داد، خریدار یا بازرس حاضر در محل طبق اصول صحیح مهندسی تعویض آنها را از فروشنده خواهد خواست. فروشنده مکلف است دستورات خریداریا بازرس را در حدود مفاد این ماده به مورد اجرا بگذارد؛ مگر در مواردی که آنها را بر خلاف مفاد قرارداد بداند که در این صورت موظف است بلافاصله به خریدار مراجعه و کسب تکلیف کند و در این مورد نظر خریدار و یا بازرس (در حدود اختیارات) قاطع خواهد بود. با وجود نظارتی که از طرف بازرس در اجرای کارها به عمل می آید، خریدار حق دارد کالاها را براساس مشخصات فنی و نقشه ها مورد رسیدگی قرار دهد و اگر آنها را معیوب تشخیص داده و یا براساس قرارداد نداند، فروشنده متعهد است کالاها را به هزینه خود عوض نماید. در هر حال نظارت مدیرطرح، مهندس ناظر و بازرس، به هیچ وجه از مسئولیت فروشنده نکاسته و سلب حق از خریدار نمی نماید.

فروشنده باید آزمایش های کارخانه ای کالاهای تأمین شده توسط خود و یا کالاهایی را که ساخت آنرا تقبل نموده است، جهت اطمینان از انطباق با مشخصات کیفی مندرج در اسناد و مدارک قرارداد، در حضور بازرسان، انجام دهد. فروشنده باید گواهی بازرسی مبنی بر انجام و تأیید آزمایشهای فوق را همراه با اسناد حمل برای خریدار ارسال نماید.

فروشنده باید کلیه آزمایشهای لازم را بر طبق مشخصات فنی بدون هیچگونه هزینه اضافی انجام دهد.

مجموع هزینه های بازرسی (که هنگام پیشنهاد قیمت، به عنوان جزیی از قیمت پیشنهادی لحاظ و اعلام شده است) پس از شروع قرارداد، توسط خریدار از حساب فروشنده کسر-به حساب بازرس- واریز می گردد و با اعلام های موردی فروشنده (دو هفته قبل از هر آزمایش)، بازرسان مکلف به حضور در محل کارخانه خواهند شد. تأمین کنننده موظف است آزمایشها را رأس زمان و طبق برنامه به انجام رساند چنانکه گواهی نتایج آزمایش در

صفحه 3 از 3

موعد مقرّر تهیه و صادر گردد. پرداخت هزینه های بازرسی به تناسب پیشرفت کار از حساب فروشنده کسر و به بازرسان پرداخت می گردد.

تبصره1: انجام خدمات بازرسی از نوع سطح یک می باشد.

ماده 4- تغيير مقادير كار

در ضمن اجراي كار، ممكن است مقادير تعيين شده در جدول منضم (پیوست شماره 8 ) به قرارداد تغيير كند. تغيير مقادير به وسيله خريدار محاسبه و به فروشنده ابلاغ مي گردد. فروشنده با دريافت ابلاغ تغيير مقادير موضوع قرارداد، موظف به انجام كار با واحدهای بهاي مربوطه است، به شرط آنكه مبلغ ناشي از افزايش و يا كاهش مقادير از 25 (بیست) درصد مبلغ اوليه قرارداد بيشتر نگردد.

پـيـوســت شمــاره 4

« امور مالي -  تحويل موضوع قرارداد »

صفحه 1 از 3

پيوست شمـاره 4

امور مالي- تحويل موضوع قرارداد

مـاده 1- تضمین انجام تعهدات :

فـروشــنده می بايست در زمان عقد  قرارداد  براي تضمين انجام تعهدات ناشي از آن معادل ده (10) درصد مبلغ  اولیه قرارداد را در قالب یکی از تضمین های مطابق مصوبه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/1394 هيأت وزيران به خریدار ارائه نماید.

تضمین مذكور بايد تا تاريخ تحویل قطعی معتبر باشد. خريدار تضمین مزبور را به محض تحویل قطعی قرارداد  به فروشنده مسترد خواهد نمود.

تبصره 2: تبصره 2 بند ب ماده 5 مصوبه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/1394 ( آیین نامه  تضمین معاملات دولتی ) هيأت وزيران مورد قبول خریدار نمی باشد.

مـاده 2- پيش پرداخت :

خريدار موافقت دارد معادل مبلغ 15 (پانزده) درصد از مبلغ اوليه قرارداد را در قبال اخذ ضـمانتنامه بانكي  مطابق مصوبه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/1394 هيأت وزيران بصورت پيش پرداخت به فروشنده پرداخت نمايد. بابت پيش پرداخت از هر صورتحساب تحويل کالاها مبلغی متناسباً کسر می گردد به ترتیبی که مبلغ پيش پرداخت همزان با آخرین مرحله پرداخت صورتحساب ها کاملاً مستهلك گردد. مبلغ ضمانت نامه مربوطه ميتواند تدريجاً ‌و به نسبت مبلغ مستهلك شده تقليل يابد.

تبصره 1: در صورت تامین اعتبار و تخصیص و پرداخت از محل نقدینگی های خزانه نسبت به تادیه پیش پرداخت اقدام خواهد شد.

صفحه 2 از 3

ماده 3-  تنظيم صورت حسابها و طرز  پرداخت :

پس از تحويل و تخلیه کالاهای موضوع قرارداد در محل انبار خريدار و صدور رسید انبار و انجام آزمايشات و تأييد آنها، فروشنده در معيت ناظر مقيم و نماينده خريدار صورتحساب مربوطه را تنظيم و خريدار ظرف مدت 15 (پانزده) روز از تاريخ تسليم صورتحساب، نسبت به بررسي و در صورت تأييد، پرداخت مطالبات فروشنده پس از کسر کسورات قانونی اقدام لازم معمول مي نمايد.

تبصره 1: پرداخت  آخرین صورتحساب منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی توسط فروشنده می باشد.

تبصـره 2:

هرگاه به عللي صورتحساب ارسالي ناقص باشد يا برخي از ارقام آن مورد اعتراض خريدار قرار گيرد و صورتحساب براي تصحيح به دستگاه نظارت عودت داده شود، مدت ضرب الاجل پرداخت مبلغ صورتحساب از تاريخي شروع خواهد شد كه صورتحساب تصحيح شده تسليم خريدار می گردد. در چنين حالتي در مقابل تقاضاي فروشنده خريدار می تواند  پس از كسر كسورات متعلقه تا  سقف 70 (هفتاد) درصد از مبلغ صورتحساب تأييد شده توسط دستگاه نظارت را بـه رسم علي الحساب در وجه فروشنده پرداخت نماید و مابقي مطالبات فروشنده را نیز پس از اصلاح و تأييد صورتحساب به او بپردازد.

تبصـره 3:

كليه مقادير مندرج در صورت حسابها و همچنين پرداختهائيكه بابت آنها به عمل مي آيد، جنبه موقت و غير قطعي و علي الحساب دارد و هر نوع اشتباه محاسباتي و ... در صورت حسابهاي بعدي و يا صورتحساب قطعي، از طرف خريدار قابل اصلاح و رفع مي باشد.

تبصره 4 : هزینه بازرسی بمیزان 42/0درصد مبلغ کالای ارسالی و کسور متفرقه دیگری که بر طبق شرایط قرارداد به عهده فروشنده است.

صفحه 3 از 3

ماده 4- هزینه های گمرکی و ترخیص

الف- کلیه هزینه های گمرکی و ترخیص مربوط به ورود کالاهای مذکور در ماده فوق اعم از هزینه های تحصیل ضمانتنامه، سپرده گمرکی و بیمه آنها در محوطه گمرک یا خارج آن و جرائم گمرکی و غیره بر عهده فروشنده است. همچنین کلیه هزینه های متعلق به حمل کالاهای تأمین شده از داخل کشور از جمله کاپوتاژ و امثال آن به عهده فروشنده می باشد.

ب- چنانچه فروشنده کالاهای را که به صورت موقت وارد نموده است از کشور خارج ننماید باید حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هر نوع عوارض مربوطه و جرائم دیر کرد را بپردازد. چنانچه فروشنده این مبالغ را نپردازد و سپرده ها و ضمانت نامه های وی نزد گمرک برای این منظور کافی نباشد، خریدار می تواند آنها را پرداخت کرده و از مطالبات فروشنده و یا از ضمانتنامه های بانکی وی کسر نماید. بمنظور کسب مجوز خروج مربوطه، خریدار با گمرکات مکاتبه خواهد کرد.

پـيـوســت شمــاره 5

« حوادث قهري- فسخ- ختم- تعليق- جرائم- حل اختلاف »

صفحه 1 از 6

پيـوست شمـاره5

حوادث قهري- فسخ- ختم- تعليق- جرائم- حل اختلاف

مـاده 1- حوادث قهري و غيرمترقبه :

جنگ اعم از اعلام شده يا نشده، انقلابات و اعتصابات عمومي، شيوع بيماريهاي واگيردار، زلزله، سيل و طغيان هاي غير عادي، خشكسالي بي سابقه و همچنين آتش سوزيهاي دامنه دار كه ناشي از كار فروشنده نباشد، جزء حوادث قهري محسوب شده و در مورد خسارات ناشي از آنها به ترتيب زير عمل خواهد شد:

الف : هرگاه خسارات وارده قبل از تحويل کالاهای موضوع قرارداد به خریدار باشد، جبران كليه خسارات براساس نظر خریدار به عهده فروشنده خواهد بود.

ب : هرگاه خسارات وارده بعد از تحويل کالاهای موضوع قرارداد به خريدار باشد، جبران اين خسارات بعهده خريدار مي باشد.

مـاده 2- هـديـه :

هرگاه ثابت شود كه فروشنده به منظور تحصيل قرارداد به متصديان مربوطه حق العمل يا پاداش يا تحف يا هدايايي اعم از نقدي و جنسي داده است و يا آنها و يا واسطه هاي آنها را در منافع خود سهيم كرده است، خريدار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ نموده و طبق ماده 4 پيوست شماره 5 عمل نمايد.

مـاده 3- موارد فسخ قرارداد :

در صورت احراز هر یک از موارد ذیل برای خریدار، قرارداد از طرف خريدار قابل فسخ می باشد:

الف: تأخيرات ذيل از ناحيه فروشنده رخ داده باشد:

الف-2) تأخير در تحويل کالاها بيش از مدت تعیین شده در بند ج ماده 7 پیوست شماره 5.

ب: انتقال و یا واگذاری اجرای تمام و یا قسمتی از عملیات موضوع قرارداد به شخص ثالث بدون اجازه خريدار.

صفحه 2  از 6

ج: عدم تواناي مالي يا فني فروشنده براي انجام مورد قرارداد به تشخيص دستگاه نظارت و يا خريدار.

د: انحلال شركت فروشنده.

ذـ: ورشكستگي فروشنده.

ر: عدم اجراي هر يك از مواد قرارداد كه در روند اجراي قرارداد مانع ايجاد كند.

ز: فروشنده مشمول ماده 2 پيوست شماره 5 شود.

ح: فروشنده مشمول ممنوعيت قانوني موضوع ماده 9 پيوست شماره 2 گردد.

خ- عدم قبول فروشنده نسبت به افزایش مقادیر کالاها طبق ماده 4 پیوست شماره 3،

چ- عدم انجام دستور بازرس بمنظور رفع نقایص و تعویض یا اصلاح کالاهای تحویل شده معیوب، در مهلتی که بازرس یا خریدار برای فروشنده تعیین می کند. در اینصورت برای یک بار خریدار در صورت صلاحدید راساً معایب و نقائص کالا را رفع می کند و جمع هزینه های مربوطه را به اضافه پانزده (15) درصد از مطالبات فروشنده کسر می نماید و در صورت تکرار، موضوع مشمول موارد فسخ قرارداد می شود.

ط- کشف عدم صحت جزیی یا کلی اطلاعات ارایه شده در اسناد مناقصه. در اینصورت خریدار مجاز است که کلیه زیانهای وارد به دستگاه اجرایی را (که این دستگاه راساً تعیین می کند)، بدون نیاز به اثبات در محکمه از محل مطالبات یا سپرده های فروشنده جبران نماید.

تبصره1: تعهد فروشنده نسبت به حمل (شامل کلیه مراحل، اعم از هرگونه ترخیص، بیمه و جز آن) و تحویل کلیه کالاهائی که در زمان فسخ، بهای آن از طریق صورت حسابهای پیشین پرداخت شده ولی به انبار تحویل نشده پا برجاست. علاوه بر آن خریدار می تواند حقوق فروشنده نسبت به آن قسمت از کالاهای که تولید شده لیکن حمل نشده باشد و هرگونه کالاهای نیمه تمامی را که فروشنده طبق شرایط این قرارداد جهت تحویل آن تولید و خریداری نموده است و همچنین نقشه ها اطلاعات و حقوق قراردادی مربوطه را بر اساس قیمتهای قرارداد به خود منتقل نماید.

صفحه 3 از 6

مـاده 4- اقدامات پس از فسخ قرارداد :

هرگاه خريدار قرارداد را به يكي از علل ذکر شده در ماده 3 پيوست شماره 5، فسخ نماید، مراتب را كتباً به اطلاع فروشنده رسانده و بدون احتياج به انجام هیچگونه تشريفات قضايي يا اداري مبلغ تضمين انجام تعهدات (موضوع ماده يك پيوست شماره 4) را به سود خود وصول و ضبط نموده و نســبت بـه صــورت بــرداري از اجنــاس تحــويلي اقــدام مينــمايــد. صورتيكه به طريق مذكور در فوق تهيه مي شود براي طرفين قطعي و مبناي محاسبه خواهد بود. خريدار ضمن ارسال يك نسخه از اين صورت براي فروشنده نسبت به ضبط اجناس اقدام و در صورتيكه خريدار بستانكار شود از ساير طرق قانوني مطالبات خود را وصول خواهد می نماید.

مـاده 5- خاتمه قرارداد :

خریدار میتواند در هر زمان و با هر میزان کارکرد، بدون اینکه تقصیری متوجه فروشنده باشد بنا به مصلحت خود و یا به علل دیگر قرارداد را خاتمه دهد و این امر نیز موجب پرداخت هیچگونه وجهی بعنوان خسارت یا ضرر و زیان به فروشنده نخواهد شد. خریدار بعد از خاتمه قرارداد و تنظیم صورت وضعیت کارهای انجام شده بر اساس اظهار نظر دستگاه نظارت و تائیدات نماینده خریدار در خصوص بررسی، احتساب،کسر و پرداخت هزینه های مربوطه و مطالبات فروشنده اقدام می نماید. بدیهی است هیچگونه ادعایی از جانب فروشنده در این خصوص قابل طرح در مراجع و محاکم نبوده و فروشنده نیز حق هرگونه اعتراض و یا ادعایی در این خصوص را از خود سلب می نماید.

مـاده 6 – تعليق كار :

الف: خریدار می تواند در مدّت قرارداد اجرای کار را موقتاً برای حداکثر سه (3) ماه معلق نماید و در این صورت باید مراتب را کتباً با تعیین تاریخ شروع تعلیق به فروشنده اطلاع دهد. در مدّت تعلیق فروشنده موظف است کلیه کالاهای موجود در مراحل ساخت، حمل و تخلیه در انبار را براساس قرارداد بطور شایسته حفاظت و حراست نماید.

صفحه 4 از 6

ب: تعليق مازاد بر 3 (سه) ماه- در صورتيكه تعليق بيش از سه ماه ضروري باشد، خريدار ميتواند با جلب موافقت كتبي فروشنده مدت تعلیق را افزايش دهد. در صورت عدم موافقت فروشنده قرارداد خاتمه يافته تلقي و طبق ماده 5 پيوست شماره 5 عمل خواهد شد.

مـاده 7- جرايم تأخير

هرگاه در شرایطی غیر از تاخیرات مجاز (حوادث قهری و غیر مترقبه و سایر موارد تعیین شده)، فروشنده در تحویل اقلام قراردادی تاخیر نماید جرائمی بشرح زیر به عهده او خواهد بود:

الف- هرگاه تاخیر تحویل هر قسمت قابل تحویل کالا نسبت به "برنامه زمان بندی" (موضوع ماده 1 پیوست 6) از یک دهم مدّت قرارداد تجاوز نکند، برای هر روز تاخیر یک درصد بهای همان قسمت قابل تحویل که در تحویل آن تاخیر شده است.

ب- هرگاه تحویل هر قسمت قابل تحویل کالا از یک دهم مدّت قرارداد تجاوز نماید، تا یک دهم مدّت قرارداد طبق بند "الف" و برای مازاد بر آن تا یک چهارم مدّت قرارداد برای هر روز تاخیر دو درصد بهای همان قسمت قابل تحویل که در تحویل آن تاخیر شده است.

ج- هرگاه تحویل هر قسمت قابل تحویل کالا از یک چهارم مدّت قرارداد و یا جمع جرایم ماخوذه از پانزده (15) درصد مبلغ کل قرارداد تجاوز نماید خریدار با احتساب جرائم مذکور در بندهای "الف" و "ب" بالا می تواند قرارداد را فسخ و ماده 3 و 4 پیوست شماره 5 عمل کند ولی در صورت ادامه قرارداد مجموع جرائم تاخیر قابل دریافت از فروشنده هیچگاه نمی تواند از بیست و پنج (25) درصد مبلغ کل قرارداد تجاوز کند و مدّت اضافه، بدون جریمه تاخیر محسوب خواهد شد.

د- در هر حال حداکثر جریمه تاخیر مذکور در این ماده از بیست و پنج (25) درصد کل مبلغ قرارداد تجاوز نخواهد نمود.

مـاده8 – حل اختلاف :

الف- در صورتیکه اختلافاتی بین فروشنده و خریدار پدید آید، اعم از اینکه مربوط به اجرای کارهای موضوع قرارداد و یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد قرارداد باشد، چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف

صفحه 5از 6

را از راه توافق رفع نمایند انحصاراً از طریق مراجعه به محاکم صالحه دادگستری جمهوری اسلامی ایران حل و فصل خواهد شد .

ب- فروشنده ملزم است تا حل اختلاف تعهداتی را که به موجب قرارداد بعهده دارد اجرا نماید و در غیر اینصورت خریدار طبق قرارداد به تشخیص خود نسبت به فروشنده عمل خواهد نمود.

ج- بدیهی است خریدار نیز در طول مدّت حل اختلاف، تعهدات خود را براساس تشخیص خود از اسناد و مدارک قرارداد نسبت به فروشنده انجام خواهد داد. در صورتیکه به هر عنوانی این قرارداد فسخ، لغو یا خاتمه داده شود این ماده کماکان به اعتبار خود باقی و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 9- تحویل موقت

آخرین رسید صادره انبار خریدار به منزله تحویل موقت موضوع قرارداد می باشد.

ماده 10- تحویل قطعی

در پایان دوره تضمین مندرج در موافقتنامه قرارداد، خریدار به تقاضای فروشنده اعضای کمیسیون تحویل قطعی و همچنین تاریخ تشکیل کمیسیون را برای تحویل قطعی پیش بینی شده است، معین نموده و به فروشنده ابلاغ می نماید. ترکیب کمیسیون تحویل قطعی به شرح زیر است:

- نماینده خریدار

- نماینده فروشنده

- نماینده دستگاه نظارت

کمیسیون پس از بازدید و بررسی قسمت های قابل تحویل و کلیه گزارشها، صورتجلسه ها و اعلام نظرهای مربوطه، هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار فروشنده باشد مشاهده ننماید، آنرا تحویل قطعی خواهد گرفت و بلافاصله صورت جلسه  مربوط به آن را تنظیم  و تصویب آنرا به فروشنده ابلاغ مینماید

تبصره 1: هرگاه کمیسیون تحویل قطعی ، عیب و نقصی ناشی از کار فروشنده مشاهده کند ، برای رفع نقص آنها طبق ماده 5  موافقتنامه رفتار می شود.

صفحه 6از 6

تبصره 2: اگر فروشنده ، در پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده 5 موافقتنامه ، تقاضای تحویل قطعی را ننماید ، مکلف به رفع نواقص کالاهای موضوع قرارداد که تا تاریخ تحویل قطعی بروز کرده است می باشد و تاریخ تقاضای فروشنده ، ملاک اقدامات مربوط به تحویل قطعی است.

پـيـوســت شمــاره 6

« اجراي عملـيات، نظارت و بـرنامه زمان بنـدي»

صفحه 1 از 1

پيوسـت شمـاره 6

بـرنامه زمان بنـدي

مـاده 1- برنامه زمان بندي کلی :

در چهار مرحله به فاصله زمان بندي 15 (پانزده) روز از تاريخ مبادله قرارداد و مطابق درخواست خريدار مي باشد.

4-1- تهیه برنامه تفصیلی

فروشنده موظف است برنامه زمانبندی تفصیلی تولید، بارگیری، حمل، تخلیه و تحویل کالاها را ظرف مهلت پنج (5) روز از تاریخ ابلاغ قرارداد برای تصویب به خریدار تسلیم نماید. تصویب برنامه مذکور به هیچ وجه از مسئولیت های فروشنده نخواهد کاست. ضمنا فروشنده موظف است برنامه زمانبندی تولید خود را با نظر خریدار اقدام نماید و همچنین مراحل تولید اقلام  می بایست با هماهنگی خریدار صورت گیرد.

« مشخصات فني »

پـيـوســت شمــاره 7

صفحه 1 از 8

| صفحه 2 از 8 ردیف | شرح اقلام | مشخصات استانداردها |
| --- | --- | --- |
| 1 | . لوله فولادی به قطر 200میلیمتر به ضخامت حداقل 6 میلیمتر به صورت دوسر كونيك در شاخه هاي 12 متري طبق مشخصات فنی ذیل | -استاندارد (ISIRI-421) موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در مورد قطر خارجی لوله های فولادی -استاندارد (ISIRI-422) موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در مورد ضخامت لوله های فولادی -استاندارد (ANSI/AWWA C200) انستیتو استانداردهای ملی آمریکا و انجمن کارهای آبی آمریکا در مورد لوله های فولادی آب -استاندارد (ISO 559) لوله های فولادی برای آب و فاضلاب -استاندارد (DIN 2460) لوله های فولادی برای آب -استاندارد (BS 534) لوله های فولادی و قطعات |
| 2 | پوشش حفاظتي سطوح خارجي و داخلی با رنگ اپوكسي طبق مشخصات فنی ذیل | پوشش حاصل از اعمال اپوكسي بايد طبق استاندارد BS 6920 مناسب براي آب آشاميدني باشد و به تائيد مراجع ذيصلاح مورد قبول رسيده باشد. |

مشخصات فني لوله های فولادی

- لوله های فولادی

1- کلیات :

تكنولوژي ساخت لوله

در اين مناقصه لوله هاي فولادي درز مستقيم مي باشد . جنس    لوله از فولاد آلياژ st 37 مي باشد .

براي لوله هاي به قطراسمي 200 ميليمتر (8 اينچ) به ضخامت جداره حداقل 6 ميليمتر و قطر خارجي لوله 1/219 ميليمتر و وزن يك متر لوله 31.53 كيلوگرم مي باشد .لوله ها بايد دوسر كونيك و در شاخه هاي 12 متري باشند

2- استانداردهای ساخت و نصب لوله های فولادی

برای ساخت انواع لوله های فولادی استانداردهای متعددی ملی و بین المللی وجود دارد. برخی از این استانداردها به شرح زیر است.

-استاندارد (ISIRI-421) موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در مورد قطر خارجی لوله های فولادی

-استاندارد (ISIRI-422) موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در مورد ضخامت لوله های فولادی

-استاندارد (ANSI/AWWA C200) انستیتو استانداردهای ملی آمریکا و انجمن کارهای آبی آمریکا در مورد لوله های فولادی آب

-استاندارد (ISO 559) لوله های فولادی برای آب و فاضلاب

-استاندارد (DIN 2460) لوله های فولادی برای آب

-استاندارد (BS 534) لوله های فولادی و قطعات

مشخصات لوله های تولیدی به روش درز جوش مستقیم

این نوع لوله های تولیدی در داخل ایران در اقطار 100 الی 350 میلیمتر با ضخامت 3 الی 5/7 میلیمتر مطابق استاندارد AWWA C 200 با فشار هیدروتست 45 بار تولید می گردند.

استانداردها

مواد و مصالح پوششي بايد طبق آخرين ويرايش و بازنگري استاندارد زير توليد شود .

1.BS 4147

2.ISO 5256

3.AWWA-C 203

صفحه 3 از 8

بسته بندي و علامت گذاري

تمام مواد و مصالح مورد نياز شامل انامل ، پرايمر و كليه نوارهاي رويي و زيرين بايد در بسته بندي هاي مناسب تهيه و ارسال گردد و روي هر بسته نام توليد كننده ، نوع مصالح پوششي ، شماره ساخت ، وزن و تائيد بازرسي نوشته شده باشد.

مشخصات مصالح پوشش خارجي وپوشش داخلی لوله به روش اعمال در كارخانه با رنگ اپوکسی

  - مقدمه :

سيستم پوشش داخلي و خارجی لوله ها با اپوكسي پلي آمين دو جزئي بدون حلال مي باشد كه توسط پيمانكار تخصصي پوشش اعمال مي گردد.

مشخصات فني حاضر در برگيرنده ضوابط مورد نياز براي كالا و مصالح و نحوه اجراي پوشش لوله هاي فولادي با پوشش اپوكسي و نيز ويژگيهاي پوشش انجام شده مي باشد.

مصالح بكار رفته بايد بصورتي باشد كه ضخامت حداقل 406 ميكرون  برای پوشش داخلی و 812 میکرون برای پوشش خارجی را درچند مرحله پاشش , تامين نمايد و نيز ضخامت تر و خشك آن هيچگونه تغييري حاصل نشود.

  - مشخصات پوشش با رنگ اپوكسي:

مصالح مورد نياز پوشش لوله ها عبارتست از اپوكسي بدون حلال با مشخصات زير:

- اپوكسي بدون حلال كه براي پوشش مورد استفاده قرار مي گيرد . بايد دو جزء متفاوت يكي رزين اپوكسي و ديگري سخت كننده با ظروف جداگانه عرضه شود.

- نسبت اختلاط دو جزء بايد به نسبت 1 به 2 باشد.

- مخلوط 2 جزء بايد داراي 100 درصد حجمي مواد جامد بوده و نياز به افزودن حلال براي مصرف نداشته باشد و وزن مخصوص آن بين 45/1 تا 5/1 باشد.

- اپوكسي بدون حلال حاصل از اختلاط دو جزء فوق بايد طوري باشد كه ضخامت حداقل 406 ميكرون را حداقل دو مرحله پاشش تامين نمايد.

- پوشش حاصل از اعمال اپوكسي بايد طبق استاندارد  BS 6920 مناسب براي آب آشاميدني باشد و به تائيد مراجع ذيصلاح مورد قبول رسيده باشد.

  - آزمونهاي استاندارد

پوشش حاصل از تركيب دو جزء فوق بايد داراي ويژگيهاي جدول شماره 1-2 باشد.

صفحه 4 از 8

آزمون اثر پوشش اپوكسي بر روي آب بايد مطابق با استاندارد BS 6920 و در تماس با پوشش به نسبت يك ميليمتر آب به يك سانتيمتر مربع سطح انجام گيرد.

علاوه بر آن مواد مضر براي آب آشاميدني در آبي كه به طريق فوق تهيه شده است وجود نداشته باشد.

جدول شماره 1-2: ويژگيهاي پوشش اپوكسي

| رديف | شرح | روش آزمون استاندارد | نتايج |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | مقاومت در برابر سائيدگي | ASTM 4060 | 40 ميليگرم كمبود وزن در 1000 سيكل ، تحت وزن يك كيلوگرم و چرخ CS17 (حداكثر) |
| 2 | مقاومت در برابر ضربه | ASTM G14 | 6/2 ژول (حداقل) |
| 3 | چسبندگي به فولاد | ASTM D 4541 | 71كيلوگرم بر سانتيمتر مربع (حداقل) |
| 4 | مقاومت در برابر عبور بخار آب | ASTM D 1653 | 2/1گرم به ازاي يك ميليمتر ضخامت در متر مربع در 24 ساعت (حداكثر) |
| 5 | سختي | ASTM D 3363 | H 5 (حداقل) |
| 6 | مقاومت در برابر ابر نمكي | ASTM B 117 | بدون تغيير بعد از 1000 ساعت (حداقل) |
| 7 | مقاومت در برابر خراشيدگي | ASTM D 2486 | بيش از ده هزار سيكل |
| 8 | مقاومت در برابر جدائي كاتديك | ASTM G8 | كمتر از 6 ميليمتر |
| 9 | مقاومت در برابر رطوبت | BS 3900 PART F2 | بدون اثر بعد از 500 ساعت |
| 10 | مقاومت در برابر باكتري | BS 3900 SECTION 4.5 | مقاوم |
| 11 | مقاومت در برابر خراشيدگي | BS 3900 Part E2 | بدون آسيب با وزنه 5/2 كيلوگرمي |
| 12 | اثر بر روي آب آشاميدني | BS 6920 | بدون اثر |
| 13 | حل شدن در آب | AWWA C210 | 5/0ميليگرم بر اينچ مربع |
| 14 | مقاومت در برابر آب جوش حدود 100 درجه در 24 ساعت | AWWA C210 | مقاوم |

1-4-زمان انبار كردن (دوام بسته بندي Storege life)

صفحه 5 از 8

كالاي تهيه شده  بايد حداقل به مدت 5 سال در شرايط متعارف (5 تا 30 درجه سانتيگراد) بدون تغيير مشخصات باقي بماند .

1-5-آماده سازي سطح لوله

- قبل از اعمال پوشش اپوكسي ، سطوح  لوله بايد به روش دستگاهي با حداقل درجه sa 21/2 طبق استاندارد چشمي سوئدي تميز گردد.

- قبل از انجام عمل تميز كاري و آماده سازي هر گونه تيزي ، زائده هاي جوش ، پوسته اي بودن سطح و نظاير آن بايد بوسيله لوازم دستي يا مكانيكي از بين برده شود.

- آماده سازي سطح بايد تخلخلي معادل حداقل 75-50 ميكرون جهت حصول زبري روي سطح فلز ايجاد نمايد . ويژگيهاي سطح تميز شده بايد مطابق با حد متوسط طبق استاندارد BS 7079 part C4 نيز باشد.

- هر گونه روغن ، چربي ، گريس و ساير آلودگيهاي روي سطح فلز بايد قبل از انجام عمليات آماده سازي با حلال مناسب تميز گردد.

- بلافاصله بعد از تميز كاري و قبل از اعمال پوشش بايد تمام گرد و غبار و آلودگيهاي باقيمانده از عمل آماده سازي سطح كاملاً زدوده شود.

1-6-عدم اجراي پوشش در محل اتصال لوله ها

براي اتصال جوشي لوله ها بايد هر دو سر لوله را به اندازه 5 سانتيمتر بدون اندود باقي گذاشت . اين عمل جهت جوشكاري انتهاي دو سر لوله ها در محل لوله گذاري مي باشد كه به هنگام جوشكاري صدمه اي به اندود لوله ها وارد نشود.

1-7-زمان خشك شدن نهائي پوشش

حداقل زمان لازم براي خشك شدن كامل پوشش اپوكسي و انجام عمليات بعدي بايد توسط سازنده پوشش تعيين گرديده و طبق آن عمل شود.

1-8-ويژگيهاي پوشش اپوكسي

الف-پوشش اپوكسي بايد صاف ، بدون حباب ، سوراخ ، ترك و ساير معايب بوده و از مقاومت الكتريكي بالايي برخوردار باشد.

ب- ضخامت حداقل 406 ميكرون  برای پوشش داخلی و 812 میکرون برای پوشش خارجی را درچند مرحله پاشش , تامين نمايد  و همچنین ضخامت پوشش بايد يكنواخت باشد.

1-9-كنترل و بازرسي فني

بازرس فني ضمن نظارت مستمر بر عمليات اجرائي پوشش لوله ، در مراحل مختلف به شرح زير آزمايشهاي لازم تعيين مي نمايد . كارخانه سازنده موظف است كه كليه امكانات لازم را براي انجام اين آزمايشها فراهم آورد.

صفحه 6 از 8

با توجه به اينكه پوشش لوله ها توسط پيمانكار تخصصي انجام مي شود ، كارخانه سازنده با هماهنگي با پيمانكار تخصصي پوشش و در حضور دستگاه نظارت و بازرس فني تمامي لوله ها را مورد بازرسي پوشش قرار خواهد داد.

نواقص موجود در سطح لوله ها توسط پيمانكار تخصصي پوشش تعمير خواهد شد . نواقص پوشش در قسمت هاي سرجوش ، قطعات و اتصالها در كارگاه توسط كارفرما انجام مي شود.

1-9-1-آزمايش مصالح پوشش

بنا بر نظر دستگاه نظارت از مصالح پوششي مطابق اين مشخصات فني نمونه تهيه شده و براي انجام آزمايشهاي لازم به آزمايشگاه ذيصلاح ارسال خواهد شد.

2-9-2-آزمايش كنترل ضخامت پوشش لوله ها

اجراي پوشش لوله ها بايستي مطابق مشخصات فني و با حفظ يكنواختي و پيوستگي انجام شود.

ضخامت پوشش حداقل 24 ساعت بعد از اعمال پوشش اندازه گيري خواهد شد.

1-3-3-آزمايش تخلخل پوشش(بازرسي الكترونيكي)

آزمايش تخلخل پوشش توسط دستگاه عيب ياب الكتريكي حداقل 24 ساعت بعد از اعمال پوشش با ولتاژي برابر با حداقل 4 ولت به ازاي يك ميكرون ضخامت (حداقل 2000 ولت براي 500 ميكرون ضخامت) انجام خواهد شد.

1-9-4-آزمايش سختي پوشش

براي اطمينان از خشك شدن كامل پوشش قبل از پذيرفتن كيفيت پوشش و اجازه ترخيص لوله ، آزمايش سخت شدن

1-9-5-آزمايش چسبندگي

آزمايش چسبندگي بعد از سخت شدن انجام خواهد گرفت . اين آزمايش بايد در يك نقطه روي هر 10 لوله قطعه با سرجوش انجام گيرد.

1-9-6-آزمايش محل هاي تعمير شده

آزمايش چشمي و الكتريكي و اندازه گيري ضخامت محل هاي تعمير شده پوشش بمنظور حصول اطمينان از صحت انجام تعميرات صورت خواهد گرفت.

1-9-7-ملزومات دستگاههاي آزمايش الكتريكي

1-9-7-1-تنظيم ولتاژ عيب ياب

به دليل عوامل متغييري همچون رطوبت نسبي و دما ، ولتاژ عيب ياب بايد حداقل 2 بار در هر 8 ساعت نوبت كاري تنظيم نمود ، يكبار قبل از شروع كار در ابتداي نوبت كاري و بعد از آن نيز مجدداً 4 ساعت بعد از شروع كار عيب ياب هاي مجهز به دستگاه اندازه گيري اختلافات ولتاژ كه با هدف كمك در امر تنظيم ولتاژ دستگاه به كار مي روند ، معمولاً بيش از يكبار در هر نوبت 8 ساعته ، نياز به تصحيح ندارند . تصحيح اين نوع دستگاه بايد در بدو شروع نوبت كاري صورت پذيرد.

صفحه 7 از 8

به منظور حصول اطمينان از صحت كنترل ولتاژ ، بايد مطابق دستورالعمل هاي سازنده ، اتصال زميني دستگاه را برقرار نمود.

1-9-7-2-تنظيم ولتاژ دستگاه قبل از شروع بازرسي

ولتاژ دستگاه براي پوشش داخلي بايد روي 2000 ولت تنظيم شود.

1-9-7-2-سرعت حركت دستگاه عيب ياب در هنگام بازرسي پوشش

پس از اين كه مطابق مشخصات فوق ، ولتاژ به درستي تنظيم گرديد ، الكترود عيب ياب را بايد فقط يكبار در تماس با سطح پوشش مورد نظر با سرعت تقريبي 2/9 تا 3/18 متر در دقيقه حركت داد.

سرعت حركت برس به تناسب طول برس بايد تنظيم شود بطوريكه آزمايش از دقت كافي برخوردار گردد.

1-9-4-7-علامت گذاري و تعمير عيوب

عيبها يا محلهاي بدون پوشش ، از طريق جرقه الكتريكي توليد شده بين الكترود عيب ياب (الكترود) و سطح لخت فلز مشخص مي گردند .كليه عيبها يا محلهاي بدون پوشش كه بدين ترتيب مشخص مي شوند،با گچ يا رنگ علامت گذاري و سپس به روش زير تعمير خواهند شد:

تا دو سوراخ در هر شاخه لوله قابل قبول مي باشد مشروط به اينكه مجموع طول لوله هاي سوراخ (معيوب) از 5 درصد طول كل لوله هاي پوشش شده در يك شيفت 8 ساعته تجاوز ننمايد ، پوشش لوله هاي معيوب بيش از حد بايد با هزينه پيمانكار تميز شده و مجدداً پوشش گردند ، براي پيشگيري از توليد پوششهاي معيوب و غير قابل قبول بايد به روش زير عمل نمود.

سوراخهاي زياد در پوشش مورد بررسي قرار گرفته و رفع نقص گردد . اگر بعد از رفع نقص مجدداً پوشش چهار لوله متوالي معيوب بود بايد عمليات پوشش كاري تا برطرف شدن كامل عيب دستگاه پوششكاري متوقف گردد.

در هنگام اجراي تعميرات ، نوار خارجي از طرف محل معيوب بريده مي شود ، ناحيه لخت شده را بايد با سيستمي مشابه پوشش اصلي لوله تعمير نمود پس از تكميل تعميرات ، نواحي تعمير شده مجددا با دستگاه عيب ياب مورد آزمايش قرار داد.

1-10-تعمير پوشش داخلي

تعمير پوشش داخلي لوله بايد با همان مصالح اوليه صورت گيرد . در هيچ حالتي نبايد روي پوشش صدمه ديده يا نچسبيده پوشش جديد اعمال گردد . براي انجام تعميرات بايد محل سوراخ يا صدمه ديده سمباده زده شود تا لايه صدمه ديده برداشته شده و سپس با اپوكسي رويه تعمير گردد .

1-11-رد يا قبول پوشش

تا دو عيب قابل تعمير در هر لوله پذيرفته خواهد شد مشروط به اينكه مجموع طول اين قبيل لوله ها معيوب از 5 درصد طول كل لوله ها پوشش شده در يك نوبت كاري تجاوز ننمايد ، پوشش لوله ها معيوب بيش از اين حد بايد به ترتيب با هزينه پيمانكار تخصصي پوشش و پيمانكار تميزكاري و مجدداً پوشش گردند.

صفحه 8 از 8

1-11-بارگيري ، حمل و تخليه لوله

1-11-1-جابجايي

جهت اجتناب از صدمات احتمالي به لوله هاي پوشش دار ، همواره بايستي در هنگام جابجايي آنها از تسمه هاي عريض و تخته هاي عريض زير لوله ها و مجهز به لايه هايي كه طراحي آنها با توجه به همين مهم انجام شده ، استفاده شود . در اين زمينه بايستي از تماس كابلهاي لخت ، زنجيرها، قلابها ، ميله هاي فلزي و غيره با سطح پوشش دار لوله جلوگيري شود.

1-11-2-حمل و نقل توسط كاميون

در حمل و نقل توسط كاميون بايد لوله ها بر روي زير سريهاي عريض از جنس الوار كه بشكل انحناي لوله بريده شده اند قرار گيرند. كليه زير سريها ، زنجيرها ، كابلها يا هر وسيله ديگري كه براي بستن لوله ها بكار مي روند بايد بدقت بالايي هاي نمدي پوشانده شوند.

1-11-3-نحوه بازرسي در مقصد (محل اجرا)

پيمانكار بايد لوله ها و پوشش هاي آنها را در محل انبار كارفرما و در مقصد مورد بازرسي قرار داده و چنانچه لوله با پوشش داخلي يا خارجي آن در حين حمل

صفحه 1 از 1

پـيـوســت شمــاره 8

« جدول فهرست بهاء و برآورد مقادیر »

جدول برآورد مقادیر

تهیه، بارگیری ،حمل و باراندازی ،آزمايش و بازرسی،  و تحویل لوله ها ی فولادی در سايز8 اينچ با پوشش داخلي و خارجي  با رنگ اپوکسی مطابق با مشخصات فنی  و استاندارهاي آب شرب جهت آبرسانی به مجتمع قاقازان.

| رديف | شرح | واحد | مقدار | قيمت واحد (ريال) | قيمت كل (ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تهیه لوله فولادی به قطر 200میلیمتر به ضخامت حداقل6 میلیمتر به صورت دوسر كونيك در شاخه هاي 12 متري طبق پیوست 7 | مترطول | 6696 |  |  |
| 2 | تهیه پوشش حفاظتي سطوح داخلی با رنگ اپوكسي طبق مشخصات فنی پیوست 7 به ضخامت حداقل 406 میکرون | متر مربع | 4353 |  |  |
| 3 | تهیه پوشش حفاظتي سطوح خارجي اپوكسي طبق مشخصات فنی پیوست 7 به ضخامت حداقل 812 میکرون | مترمربع | 4607 |  |  |
| 4 | بارگیری ، حمل ، تخلیه |  |  |  |  |
| جمع کل به حروف: |  |  |  | جمع کل به عدد: |  |