موافقتنامه

اين موافقتنامه به همراه شرايط عمومي پيمان و ديگر مدارك الحاقي آن كه يك مجموعه غير قابل تفكيك است و پيمان ناميده مي‌شود، بين شركت آب و فاضلاب استان قزوين با نمايندگي آقایان  داراب بیرنوندی (رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل) و باقر باجلان (نماینده هئیت مدیره)كه در اين پيمان كارفرما ناميده ‌مي‌شود، از يكسو، و شرکت  ............ با نمایندگی آقای/خانم ........... با سمت ........... به شماره ثبت ........ كه در اين پيمان، پيمانكار ناميده مي‌شود، از سوي ديگر، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين پيمان درج شده است، منعقد مي‌گردد.

کد اقتصادی کارفرما: 411117584891                                                                 کد اقتصادی پیمانکار: ..................

شناسه ملی کارفرما:  10861411760                                                                 شناسه ملی پیمانکار: ...................

ماده 1- موضوع: اجرای خط برگشت از مخزن RE2 به سمت شبکه توزیع آب شهر قزوین

شرح مختصری از عملیات قابل اجرا در پروژه به شرح ذیل می باشد:

- اجرای عملیات لوله گذاری با لوله GRP به قطر 800 ميليمتر و به طول حدود 2686  متر.

- اجرای عملیات لوله گذاری فولادی به قطر 800 میلیمتر و به طول حدود 10 متر.

- اجرای عملیات لوله گذاری لوله فولادی به قطر 800 میلیمتر به صورت عبور از کانال به طول حدود 9 متر.

- احداث حوضچه شیر آلات و حمل و نصب متعلقات اتصالات و شیر آلات مورد نیاز در طول مسیر پروژه.

- احداث جاده دسترسی در طول مسیر خط انتقال بصورت اجرای عملیات خاکی.

- اجرای کامل عملیات  لوله گذاری ، شامل خاکبرداری ، خاکریزی ، حمل ، عبور از جاده ، رودخانه و غیره طبق مشخصات نقشه هاي اجرايي ،کلیه کارهای لازم براساس تجربه پیمانکار و تایید  ودستوردستگاه نظارت.

- سایرکارهای ابلاغی ازطرف کارفرما

ماده 2- اسناد و مدارك:

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقتنامه.

ب) شرایط عمومی پیمان و سایر اصلاحیه های آن.

ج)شرایط خصوصی.

د) برنامه زمانی کلی.

هـ) فهارس بهای واحد پایه رشته راه و باند و خطوط انتقال آب سال 1399 سازمان مدیریت و برنامه ریزی و برآورد تقريبي مقادير كار.

)مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فی خصوصی)، دستورالعملها و استاندارهای فنی .

ز) نقشه ها.

ر) آئیننامه های حفاظت و بهداشت کار مصوّب شورایعالی حفاظت فنی و دفترچه شرایط و شرح کار HSE پیمان.

ل) دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی (GIS)

ف) اسناد و مدارک مناقصه

اسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان، به پيمانكار ابلاغ مي‌شود يا بين طرفين پيمان مبادله مي‌گردد نيز جزو اسناد و مدارك پيمان به شمار مي‌آيد. اين اسناد بايد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود. اين

اسناد، ممكن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستور كار و صورتمجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگي بين اسناد و مدارك پيمان، موافقتنامه بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارند. هرگاه دوگانگي مربوط به مشخصات فني باشد، اولويت به ترتيب با مشخصات فني خصوصي، نقشه‌هاي اجرايي و مشخصات فني عمومي است و اگر دوگانگي مربوط به بهاي كار باشد، فهرست بهاء بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارند.

ماده 3- مبلغ:

مبلغ پيمان به عدد                                            ريال و به حروف                                    ريال است كه از محل اعتبارات عمرانی  شركت آب و فاضلاب استان قزوين تامين مي‌گردد. مبلغ پيمان، با توجه به اسناد و مدارك پيمان، تغيير مي‌كند. اجرای موضوع پیمان مشروط به تخصیص اعتبار عمرانی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین بوده و پیمانکار مکلف است در خصوص تعهداتی که به دلیل خاتمه پیمان ملزم به پرداخت هزینه و خسارت به اشخاص ثالث میگردد صرفا پس از اخذ تاییدیه کارفرما اقدام نماید.

ضريب پيمان، برابر است با :

در صورتیکه اعتبار مورد نظر پیمان، اوراق مشارکت یا اسناد خزانه اسلامی باشد پیمانکار مکلف به پذیرش آن بوده و از این بابت حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نماید.

در ضمن برای منبع اعتباری پروژه  که به صورت اسناد خزانه اسلامی به این شرکت اعلام وصول و یا ابلاغ گردد این شرکت طبق ضوابط قانونی ، نسبت به پرداخت مطالبات(صورت وضعیت ها ) اقدام خواهد نمود و شایان ذکر است در صورت ارائه  اسناد خزانه اسلامی، بابت تاخیر در پرداخت بدهی مسجل نیز طبق ضوابط و بمنظور حفظ قدرت خرید تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، سود محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده 4- تاريخ تنفيذ، مدت، تاريخ شروع كار:

الف) اين پيمان از تاريخ مبادله آن (ابلاغ از سوي كارفرما) نافذ است.

ب) مدت پيمان   12   ( دوازده   ) ماه شمسی است. اين مدت، تابع تغييرات موضوع ماده 30 شرايط عمومي پيمان است.

ج) تاريخ شروع كار، تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه است كه پس از مبادله پيمان، تنظيم مي‌شود.

پيمانكار متعهد است از تاريخ تعيين شده براي شروع كار، در مدت ده (10) روز نسبت به تجهيز كارگاه به منظور شروع عمليات موضوع پيمان، اقدام نمايد.

ماده 5- دوره تضمين:

حسن انجام عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق ماده 39 شرايط عمومي تعيين مي‌شود، براي بیست و چهار (24) ماه از سوي پيمانكار، تضمين مي‌گردد و طي آن به ترتيب ماده 42 شرايط عمومي عمل مي‌شود.

ماده 6- نظارت بر اجراي كار :

نظارت بر اجراي تعهدات پيمانكار طبق اسناد و مدارك پيمان، از طرف كارفرما به عهده معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان قزوين به نشاني: کارفرما، واگذار شده است كه با توجه به مواد 32 و 33 شرايط عمومي انجام مي‌شود.

ماده 7- نشاني دو طرف :

نشاني كارفرما: قزوين، چهارراه ولي‌عصر «عج»، بلوار آيت‌ا… خامنه‌اي، كوچه گلستان پنجم، پلاك 4،
 تلفن : 4-33379051، نمابر : 33378167.

نشاني پيمانكار:

ماده 8 – تعداد نسخ موافقتنامه:

این موافقتنامه مشتمل بر 8 ماده بهمراه تمامی اسناد و مدارک که جزء لاینفک پیمان است و در 3 نسخه متحد المتن تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد داشته و برای طرفین پیمان لازم الاجراء می باشد.

كارفرما :  					                     پيمانكار :

شركت آب و فاضلاب استان قزوين

تاريخ :		                                  			     تاريخ: