موافقتنامه

اين موافقتنامه به همراه شرايط عمومي پيمان و ديگر مدارك الحاقي آن كه يك مجموعه غير قابل تفكيك است و پيمان ناميده مي‌شود، بين شركت آب و فاضلاب استان قزوين با نمايندگي آقایان  داراب بیرنوندی (رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل) و باقر باجلان (نماینده هئیت مدیره)كه در اين پيمان كارفرما ناميده ‌مي‌شود، از يكسو، و شرکت                       به شماره ثبت                         با نمایندگی آقای    (رئیس هیئت مدیره) كه در اين پيمان، پيمانكار ناميده مي‌شود، از سوي ديگر، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين پيمان درج شده است، منعقد مي‌گردد.

در این موافقتنامه، کلمات و عبارتها، دارای همان معانی هستند که در شرایط عمومی و خصوصی قرارداد به آنها اطلاق شده است.

کد اقتصادی کارفرما: 411117584891                                                                       کد اقتصادی پیمانکار:

شناسه ملی کارفرما:  10861411760                                                                           شناسه ملی پیمانکار:

ماده 1- موضوع: انجام خدمات تعمیر و نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال، شبکه توزیع آب و انشعابات مشترکین با هر سایز و هر جنس از خروجی مخازن تا خروجی کنتور مشترکین، عملیات لوله گذاری و اصلاح خطوط انتقال، شبکه توزیع آب و نصب انشعابات جدید، انجام کلیه خدمات مربوط به امور مشترکین و خدمات پس از فروش (به شرح فرآیندهای کاری نصب انشعابات آب، تغییر قطر، انتقال انشعابات، انتقال کنتور، اصلاح انشعابات، جمع آوری انشعابات دائم و یا غیرمجاز، تبدیل و یا رفع انشعابات غیرمجاز، شناسایی و معرفی انشعابات غیرمجاز، مرئی سازی شیر آلات قطع و وصل، تعویض کنتور به اقطار مختلف، قطع و وصل انشعابات) ، تامین آب از منابع تامین آب (چاه، چشمه و قنات) و انتقال آب به مخازن ذخیره موجود و توزیع در شبکه توزیع آب و عملیات تخلیه و نصب پمپ، تجهیز و راه اندازی چاه ها و چاهک های جدید و یا سوخته ، راهبری و اپراتوری تاسیسات آبرسانی شامل چاه، چشمه، قنات، ایستگاه های پمپاژ، خطوط انتقال آب، مخازن ذخیره و شبکه توزیع آب، تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه و اضطراری و بازدید مستمر و همچنین حفظ و نگهبانی و حراست از تاسیسات و تجهیزات آبرسانی روستا شامل مخازن، ایستگاه های پمپاژ، خطوط انتقال چاه ها و کلیه تاسیسات آب و فاضلاب شهرستان آبیک و تعمیرات تجهیزات منصوبه، شستشوی مخازن، چاهها ،شبکه توزیع و خطوط انتقال مطابق نظرکارفرما، تحویل و تزریق مواد مورد نیاز  جهت گندزدائی آب مطابق استاندارد و دستورالعملهای کارفرما، اندازه گیری روزانه پارامترهای pH ، کلرباقیمانده و کدورت از مخازن و نقاط شبکه مطابق دستور العمل کار بازدید و مانور شیرآلات وتهیه شناسنامه و کتابچه مربوط به شیرآلات و شبکه توزیع و خط انتقال و شبکه وشابلون زنی موقعیت مکانی شیرآلات و همکاری با سایر پیمانکاران مربوطه، راهبری و اپراتوری شیرآلات و کنتورهای حجمی یا متعلقات آنها، انجام خدمات نظافت  تاسیسات و علف زنی محوطه های مربوطه، رنگ آمیزی تاسیسات و لوله های مربوطه، نصب انشعابات جدید، تعویض کنتورهای خراب مشترکین، وصل مجدد انشعابات، رعایت اصول بهره برداری بهینه (نانا) و انجام موارد wsp برنامه ایمنی آب و نصب شیرهای تخلیه در شبکه توزیع و...)،  اجرای دستورالعمل های ایمنی، بهداشت و محیط زیست در شهرهای آبیک، خاکعلی، قشلاق و زیاران و روستاهای تحت پوشش شهرستان آبیک و شهرک صنعتی با رعایت نکات ایمنی ، قوانین و آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار منضم به پیمان

ماده 2- اسناد و مدارك:

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقتنامه.

ب) شرایط عمومی پیمان.

ج)شرایط خصوصی.

د) برنامه زمانی کلی.

ه)فهرست مقادیر و برآورد تقريبي مقادير كار. (پیوست 1  و 2)

و) جدول مبانی تعیین و پرداخت جرایم بابت خسارات وارد شده به شبکه بر اساس قطر لوله حادثه دیده (پیوست شماره 3 پیمان)

ز) لیست نفرات و نیروی انسانی تمام وقت و شیفت شب پیمانکار (پیوست شماره 4 پیمان).

ح) جدول زمان بندی نحوه رسیدگی به حادثه توسط پیمانکار و میزان تشویق و تنبیه های متعلقه به پیمانکار در صورت تسریع و یا تاخیر در اجرای عملیات رسیدگی به حادثه (پیوست شماره 5 پیمان).

ط) جدول و جرائم مربوط به نت و سپتا ( یا سیمابفا ) ( پیوست شماره 6 پیمان).

ی) جدول و جرائم سایرموارد پیمان ( پیوست شماره 7 پیمان).

ک) دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی (GIS). ( پیوست شماره 8 پیمان).

ل) دتایل ترمیم و پرسازی ترانشه.( پیوست شماره 9 پیمان).

م) دتایل اجرایی انشعابات آب (پیوست شماره 10 پیمان)

ن) مشخصات فنی موضوع پیمان (پیوست شماره 11 پیمان)

س) شرایط و شرح کار جدولHSE    منضم به پیمان (پیوست شماره 12 پیمان)

ع) تعهدنامه و شرح وظایف نیروهای فنی روستایی (آبداران) (پیوست شماره 13 پیمان)

ف) صورتجلسه تحویل چاهها ، مخازن ،تاسیسات،تابلوهای برق،منصوبات سرچاهی و داخل چاهها ،شیرآلات، تأسیسات و دستگاههای کلرزنی،تابلوهای تله متری به همراه تجهیزات مربوطه، موتورخانه ها، ایستگاههای پمپاژ، تأسیسات کلرزنی و گندزدایی،کنتورهای موجود بر روی تأسیسات، تجهیزات مخابراتی،دیزل ژنراتور های مخازن و تاسیسات منصوبه بر روی مخازن و... (در زمان انعقاد پیمان کلیه تاسیسات و اموال با هماهنگی جمعداری اموال کارفرما لیست شده و تحویل پیمانکار می گردد) .

ص) اسناد و مدارک مناقصه.

اسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان، به پيمانكار ابلاغ مي‌شود يا بين طرفين پيمان مبادله مي‌گردد نيز جزو اسناد و مدارك پيمان به شمار مي‌آيد. اين اسناد بايد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود. اين

اسناد، ممكن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستور كار و صورتمجلس باشد.

درصورت وجود دوگانگی بین اسناد ومدارک پیمان ، قرارداد بر دیگر اسناد ومدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگي مربوط به مشخصات فني باشد، اولويت به ترتيب با نظر کارفرما، مشخصات فني خصوصي، نقشه‌هاي اجرايي و مشخصات فني عمومي است و اگر دوگانگي مربوط به بهاي كار باشد، شرح و یا بهای واحدهای مندرج در پیوست های 1 و2 حوزه شهری و روستایی بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارند.

آبیک، خاکعلی، قشلاق و زیاران و روستاهای تحت پوشش شهرستان آبیک و شهرک صنعتی

ماده 3- مبلغ:

مبلغ پيمان به عدد                                  ريال و به حروف             			ريال است كه از محل اعتبارات داخلی  شركت آب و فاضلاب استان قزوين تامين مي‌گردد. مبلغ پيمان، با توجه به اسناد و مدارك پيمان، تغيير مي‌كند.

ضريب پيمان، برابر است با :

تبصره 1-مبلغ ریالی کار با توجه به ردیفهای فهرست مقادیر تقریبی کار و قیمتهای واحد برآورد هزینه انجام  خدمات تعمیر ونگهداری و رفع حوادث و اتفاقات ،لوله گذاری واصلاح شبکه آب شهرستان آبیک شامل شهرهای آبیک، خاکعلی، قشلاق و زیاران و روستاهای تحت پوشش شهرستان آبیک و شهرک صنعتی و سایر کارهای مرتبط (پیوست شماره 1 و2 شهری و روستایی منضم به پیمان) برآورد گردیده وهزینه انجام خدمات براساس قیمتهای واحد مندرج در فهرست مذکور ،با اعمال ضریب پیمان محاسبه و پس از کسر کسورات متعلقه (بیمه،مالیات،تضمین حسن اجرای کار و...) در قبال ارائه صورت وضعیت ماهانه پرداخت خواهد شد .

تبصره2- کارفرما می تواند در طول مدت پیمان مقادیر پیمان را تا 25 درصد مبلغ پیمان افزایش و یا کاهش دهد و پیمانکار ملزم به پذیرش آن می باشد.

تبصره 3- با توجه به اینکه موضوع پیمان بر اساس حقوق پایه و تورم  سال 1401 برآورد گردیده است، ضریب تعدیل سال 1402 مربوط به پیوست یک پیمان طبق فرمول ذیل محاسبه می گردد:

ضریب تعدیل سال 1402 پیوست یک پیمان= (C1 * 0.72  + C2 * 0.28)

C1: متوسط ضریب افزایش حقوق مطابق قانون کار در سال 1402 (براساس ضرایب ابلاغی از کارفرما با توجه به لیست پرداختی پیمانکار که مورد تایید کارفرما می باشد)

C2: نرخ تورم مربوط به سال 1401 اعلامی براساس مرکز آمار

درصورت تاخیر در اعلام هریک از ضرایب فوق الذکر، ضریب 15 درصد برای هرکدام از ضرایب ، بصورت علی الحساب تا اعلام قطعی ضرایب ذکر شده ملاک عمل قرارخواهد گرفت.

تبصره 4-کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد.

تبصره 5-تضمین انجام تعهدات به میزان 10 درصد مبلغ کل پیمان می باشد.

نوع تضمین انجام تعهدات مطابق با مصوبه شماره 123402/ت50659ه مورخ 22/09/1394 هیات وزیران می باشد.

تبصره 6-دراین پیمان هیچگونه پیش پرداختی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد .

تبصره 7- مقدار حجم فروش که برای 15 ماه در نظر گرفته شده است معادل 6،500،000 متر مکعب در بخش شهری و 4،000،000 متر مکعب در بخش روستایی پیش بینی می گردد. حجم آب فروش رفته نهایی براساس اعلام معاونت درآمد و خدمات مشترکین کارفرما خواهد بود.

الف: در صورتی که مقدار واقعی حجم فروش آب در طول مدت قرارداد از مقدار برآورد و پیش بینی شده، کمتر باشد  در اینصورت، برای محاسبه میزان حجم فروش آب برای تهیه صورت وضعیت و پرداخت به پیمانکار، به میزان حجم آب فروش رفته نهایی براساس اعلام معاونت درآمد و خدمات مشترکین کارفرما ، 50 درصد میزان حجم فروش آب کاهش یافته نسبت به برآورد،  نیز افزوده خواهد شد و پرداختی به پیمانکار نیز بر اساس این حجم محاسبه شده و  سپس بر مبنای قیمت پیشنهادی پیمانکار طبق مفاد پیمان پرداخت خواهد شد.

ب: در صورتی که مقدار واقعی حجم فروش آب در طول مدت قرارداد از مقدار برآورد و پیش بینی شده،  بیشتر باشد در اینصورت، برای محاسبه میزان حجم فروش آب برای تهیه صورت وضعیت و پرداخت به پیمانکار، به میزان حجم آب فروش رفته نهایی براساس اعلام معاونت درآمد و خدمات مشترکین کارفرما ، 50 درصد از  میزان حجم فروش آب  افزایش یافته نسبت به برآورد،  کسر خواهد شد و پرداختی به پیمانکار نیز بر اساس این حجم محاسبه شده و  سپس بر مبنای قیمت پیشنهادی پیمانکار طبق مفاد پیمان پرداخت خواهد شد.

ج: در صورت وضعیت های موقت غیر ستادی، میزان حجم فروش آب به صورت علی الحساب برابر با متوسط فروش ماهیانه طبق برآورد به پیمانکار پرداخت خواهد گردید. در صورت وضعیت های موقت شماره 3، 6، 9 و ... (ستادی)، ناظر عالی پیمان موظف است میزان حجم فروش آب صورت وضعیت هایی که از پایان مدت کارکرد آنها دو ماه گذشته است را بر اساس گزارشی که از سامانه امور مشترکین اخذ می نماید، اعمال نماید.

تبصره 8-  جهت محاسبه تعدیل پیوست شماره 2 در سال 1402 لازم به توضیح است که ضریب تورم سال 1401 اعلامی مرکز آمار (C2) به عنوان تعدیل به پیوست دو موضوع پیمان (به جز آیتم نیروی انسانی) تعلق خواهد گرفت و همچنین فقط به آیتم نیروی انسانی پیوست دو، ضریب افزایش حقوق سال 1402 (C1) (براساس ضرایب ابلاغی از کارفرما با توجه به لیست پرداختی پیمانکار که مورد تایید کارفرما می باشد)  به عنوان تعدیل تعلق خواهد گرفت.

ماده 4- تاريخ تنفيذ، مدت، تاريخ شروع كار:

الف) اين پيمان از تاريخ مبادله آن (ابلاغ از سوي كارفرما) نافذ است.

ب) مدت پيمان  15   ( پانزده ) ماه شمسی است. اين مدت، تابع تغييرات موضوع ماده 30 شرايط عمومي پيمان است.

ج) تاريخ شروع كار، تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه است كه پس از مبادله پيمان، تنظيم مي‌شود.

توضیح:کارفرما حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پس از ابلاغ پیمان نسبت به تحویل تاسیسات،تجهیزات وابنیه موضوع پیمان به پیمانکار اقدام می نماید ،پیمانکار اذعان می نماید قبل از ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به بازدید ازکلیه خطوط انتقال،شبکه توزیع و حوضچه شیرآلات اقدام نموده و براساس شرایط موجود پیشنهاد قیمت خودرا ارائه نموده است و درزمان تحویل تاسیسات وتجهیزات و ابنیه حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

ماده 5- دوره تضمين:

حسن انجام عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق ماده 39 شرايط عمومي تعيين مي‌شود، براي پیوست یک 3 ماه و برای پیوست 2 به مدت دوازده (12) ماه از سوي پيمانكار، تضمين مي‌گردد و طي آن به ترتيب ماده 42 شرايط عمومي عمل مي‌شود.

تبصره: درصورتی که حداکثر 3 ماه پس از پایان دوره تضمین تعیین شده، پیمانکار تقاضای تحویل قطعی ننماید، کارفرما می تواند رأساً نسبت به انجام فرآیند تحویل قطعی اقدام نماید. چنانچه کارفرما، معایب و نقایصی در کار ببیندکه ناشی از کار پیمانکار باشد، نسبت به ابلاغ معایب مذکور به پیمانکار اقدام نموده و اگر پیمانکار حداکثر 15 روز پس از ابلاغ کارفرما نسبت به رفع معایب و نقایص اقدام ننماید و یا آنها را طی مدتی که مورد قبول کارفرماست رفع ننماید، کارفرما حق دارد آن معایب و نقایص را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه 15درصد از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات یا سپرده ای که پیمانکار نزد کارفرما دارد برداشت نموده و یا از

سایر طرق قانونی هزینه های مربوطه را از پیمانکار مطالبه و اخذ نماید و پیمانکار در این خصوص حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

ماده 6- نظارت بر اجراي كار :

نظارت بر اجراي تعهدات پيمانكار طبق اسناد و مدارك پيمان، از طرف كارفرما به عهده معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان قزوین به نشاني: کارفرما، واگذار شده است كه با توجه به مواد 32 و 33 شرايط عمومي انجام مي‌شود.

ماده 7ـ شرايط خاص:

7 ـ 1) پيمانكار تائيد مي‌نمايد كه از جميع قوانين و مقررات مربوط به كار و بيمه هاي اجتماعي، حفاظت و بهداشت کار، نكات ايمني (نصب علائم هشدار دهنده و ...) و همچنين قوانين مربوط به مالياتها و عوارض و ...  كاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعايت نمايد. در هر حال مسئوليت عدم اجراي قوانين و ضوابط فوق‌الذكر متوجه پيمانكار بوده و كارفرما هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.

7-2) با توجه به ماهیت پیمان که بصورت مستمر و بدون وقفه می باشد هیچگونه تعلیقی تعلق نمی گیرد.

7 ـ 3) كليه كسورات قانوني(اعم از بيمه، ماليات و غيره) بعهده پيمانكار است و مشمول ضوابط طرحهای عمرانی نمی باشد.

7 ـ 4) چنانچه پيمانكار در خصوص اخطاريه‌هاي صادره بابت اجراي عمليات موضوع پيمان و يا اصلاح كارهاي معيوب و يا رفع نواقص در ظرف مهلت تعيين شده اقدام ننمايد، كارفرما ميتواند عمليات اجرايي مربوطه را خودش يا به هر ترتيبي كه مقتضي بداند به انجام برساند و هزينه آن را به اضافه 15 (پانزده) درصد، از محل تضمين پيمانكار يا هر نوع مطالبات و سپرده‌اي كه پيمانكار نزد او دارد برداشت و يا از ساير طرق قانوني وصول نمايد.

7 ـ 5) در صورتيكه بر كارفرما معلوم گردد كه پيمانكار توانايي انجام تعهدات موضوع پیمان را نداشته و يا بنابر تشخيص كارفرما در اجراي موضوع پیمان بي‌نظمي و يا وقفه ايجاد شده باشد و يا پيمانكار نسبت به بكارگيري اتباع بيگانه اقدام نموده و يا مسامحه و به نحوي از انها در اجراي موضوع پيمان تخلف كرده باشد و یا پيمانكار مشمول هر يك از موارد مندرج در ماده 46 شرايط عمومي پيمان گردد، كارفرما ميتواند با صلاحديد و مطابق نظر خود بدون هيچگونه تشريفاتي نسبت به فسخ پیمان ، ضبط تضمينهاي انجام تعهدات و حسن انجام كار، برآورد و محاسبه هزينه كارهاي اجراء شده و جرائم و خسارات ايرادي و انجام تسويه حساب با پيمانكار اقدام نمايد. بديهي است هيچگونه ادعايي از جانب پيمانكار در اين خصوص قابل طرح در مراجع و محاكم نبوده و پيمانكار نيز حق هرگونه اعتراض و يا ادعايي در اين خصوص را از خود سلب مينمايد.

تبصره 1 :  تشخيص ايراد خسارات و تخلف و برآورد هزينه‌ها و جرائم مربوطه با نظر كارفرما خواهد بود.

7 ـ 6) كارفرما ميتواند در هر زمان و با هر ميزان كارکرد، بدون اينكه تقصيري متوجه پيمانكار باشد بنا به مصلحت خود و يا به علل ديگر پیمان را خاتمه دهد و اين امر نيز موجب پرداخت هيچگونه وجهي به عنوان خسارت و يا ضرر و زيان نخواهد شد. كارفرما بعد از خاتمه پیمان و تنظيم صورت وضعيت كارهاي انجام شده، بر اساس اظهار نظر دستگاه نظارت و تأیيدات نماينده كارفرما در خصوص بررسي، احتساب، كسر و پرداخت هزينه‌هاي مربوطه و مطالبات پيمانكار اقدام مي‌نمايد. بديهي است هيچگونه ادعايي از جانب پيمانكار در اين خصوص قابل طرح در مراجع و محاكم نبوده و پيمانكار نيز حق هر گونه اعتراض و يا ادعايي در اين خصوص را از خود سلب مي‌نمايد.

7 ـ 7) پيمانكار ضمن عقد لازم كارفرما را وكيل خود با حق توكيل به غير ولو مكرر قرار داده و كارفرما مي‌تواند به صلاحديد خود در هر زمان نسبت به فسخ يا خاتمه پيمان و انجام تسویه حساب اقدام و كليه موارد مربوط به آنها را نيز از طرف موكل انجام دهد.

7 ـ 8) كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هر چند فاحش از پيمانكار اسقاط گرديده است.

7 ـ 9) كليه مفاد مندرج در شرايط عمومي و ساير اصلاحيه‌هاي آن در مواردي كه با شرايط درج شده در اين موافقتنامه مغايرت نداشته باشد بر اين پيمان حاكم مي‌باشد.

7-10) پیمانکار تائید می نماید از مشخصات موضوع قرارداد و مقتضیات محل انجام کار اطلاع کامل دارد و هیچ امر مجهولی باقی نمانده است که بعداً مستند به جهل عنوان شود.

7-11) به موجب این بند مقرر میگردد طرفین ملزم هستند کلیه اختلافات احتمالی راجع به این قرارداد، اعم از اختلاف ناشی از تعبیر و تفسیر هر یک از مواد پیمان و اجرای مفاد پیمان ، رفع ابهام و واختلافات و دعاوی ناشی از این پیمان و یا راجع به آن شامل:  انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، و نیز در هر موردی که در این پیمان پیش‌بینی نشده و طرفین با هم اختلاف داشته باشند، و به طور کلی حقوق و آثار و نتایج آن را از طریق داوری حل‌وفصل نمایند .داور(ان) علاوه بر رعایت قوانین و مقررات موضوعه ، ملزم به رعایت عرف حاکم بر قراردادها میباشند.

داور یا داوران در این پیمان متشکل از هیئت سه نفره داوری با حضور یک نفر کارشناس اختصاصی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین به انتخاب مدیر عامل ، یک نفر کارشناس اختصاصی پیمانکار با انتخاب شرکت پیمانکار ، و یک نفر کارشناس مرضی الطرفین که با انتخاب و تراضی و توافق طرفین انتخاب می گردد. در صورتی که شرکت پیمانکار کارشناس مرضی الطرفین معرفی ننماید یا در صورت عدم حصول توافق در انتخاب کارشناس مرضی الطرفین ، یک نفر با انتخاب مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین بعنوان کارشناس مرضی الطرفین تعیین و معرفی می گردد.

طرفین باید اختلافات خود را تحت هر شکل و عنوان اعم از اعم از مالی و غیر مالی، و خسارات وارده از سوی هریک، و تعهدات قراردادی و ارزیابی هرگونه تعهدات و به طور کلی حقوق و آثار و نتایج آن‌ها، و کلیه حقوق و تکالیف ناشی از پیمان را به داوری  ارجاع دهند تا با رعایت باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی حل و فصل گردد. رأیی که پس از ارجاع کتبی موضوع مورد اختلاف به داور صادر و اعلام می‌گردد، برای طرفین قطعی، و لازم‌الاتباع می‌باشد. طرفین کلیه اختیارات تامه خصوصاً در صلح و سازش جهت خاتمه موضوع اختلاف، و یا انجام موضوع داوری، تشخیص و تعیین میزان هرگونه بدهی، خسارت، ضرر و زیان وارده از سوی هرکدام از طرفین نحوه وصول آن از طرف مقابل به هر طریق ممکن، و همچنین سایر موارد مربوطه تحت هر شکل و عنوان را به هیئت داوری تفویض و اعطا مینمایند.

مهلت داوری از تاریخ اعلام کتبی اختلاف به هیئت داوری ، سه ماه است و هیئت داوری حق دارد مهلت مذکور را در صورت نیاز ضمن اعلام دلایل تمدید به صورت مکتوب صرفا برای مدت یک دوره سه ماهه تمدید نماید. تعیین میزان حق‌الزحمه داوری و مقدار آن مطابق تعرفه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و به عهده محکوم علیه خواهد بود  و نحوه وصول آن به عهده داوران میباشد. رأی داوری با نظر اکثریت  بعد از انشاء به طرفین ابلاغ  و لازم الاجرا میباشد و محکوم‌له می‌تواند نسبت به درخواست اجرای آن اقدام نماید.

7-12)پیمانکار در صورت نداشتن گواهینامه صلاحیت بهره برداری آب از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، متعهد می گردد حداکثر ظرف مدت 6 ماه از ابلاغ پیمان نسبت به اخذ رتبه بهره برداری آب از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اقدام نماید لازم به توضیح است در غیر اینصورت کارفرما می تواند نسبت به خاتمه پیمان اقدام نماید و پیمانکار نیز در این خصوص حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

ماده 8- نشاني دو طرف :

نشاني كارفرما: قزوين، چهارراه ولي‌عصر «عج»، بلوار آيت‌ا… خامنه‌اي، كوچه گلستان پنجم، پلاك 4،
 تلفن : 4-33379051، نمابر : 33378167.

نشاني پيمانكار:

ماده 9 – تعداد نسخ موافقتنامه:

این موافقتنامه مشتمل بر 9 ماده به همراه تمامی اسناد و مدارک که جزء لاینفک پیمان است و در 3 نسخه متحد المتن تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد داشته و برای طرفین پیمان لازم الاجراء می باشد.

كارفرما:							پیمانکار:

شركت آب و فاضلاب استان قزوين

آقایان داراب بیرنوندی (رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل)

باقر باجلان (نماینده هیئت مدیره)

امضاء:                                                                                                         امضاء