پیوست شماره 6: چارت حداقل نیروی انسانی و تشکیلاتی پیشنهادی برای انجام موضوع عملیات پیمان

**و سایر عملیات مربوطه.**

جدول6 – 1 نیروی انسانی حوزه شهری

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | تاکستان | خرمدشت | نرجه | اسفرورین | ضیا آباد | جمع امور |
| 1 | مامورفنی | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | کارگرحفار | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | سرایدار | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | اپراتور تله متری و 122 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | سرپرست کارگاه | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | مسئول جی آی اس و سپتا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | مجموع | | | | | | 22 |

توجه : نیروها و محل های معرفی شده حسب آخرین تغییرات پیشنهادی لازم می باشد. بنابراین هرگونه جابجایی و تغییر در محل خدمت نیروهای معرفی شده با هماهنگی امور شهرستان و معاونت بهره برداری آب، قابل اجراست و پیمانکار ملزم به اجرای ابلاغیه ها می باشد.

تبصره 1:لیست فوق حداقل نیروی مورد نیاز که از طرف پیمانکار باید بکار گرفته شود می باشد . در صورت لزوم پیمانکار به منظور اجرای مفاد قرارداد باید نسبت به بکارگیری نیروی اضافی نیز اقدام نماید . این نیروها صرفا مختص اجرای قرارداد می باشند و پیمانکار حق استفاده از آنها در خارج از این قرارداد را ندارد .

تبصره 2:پیمانکار میتواند به منظور تامین نیروی مورد نیاز در شهرهای تابعه این امور نسبت به بکارگیری کلیه نیروهای تحت الامر خود در سطح شهرستان با هماهنگی کارفرما اقدام نماید و محدودیتی در بکارگیری پرسنل در شهرها ی مختلف این امور وجود ندارد.

شایان ذکر است چنانچه پیمانکار بدون هماهنگی کارفرما نیروی انسانی مورد نیاز را تامین ننماید، به ازای هر نفر ماهانه 120.400.000 ریال با اعمال ضریب پیمان از صورت وضعیت ماهانه کسر خواهد گردید.