پیوست شماره 3 :

شرح خدمات تله متری

- بازرسی و کنترل تاسیسات و ایستگاههای آبرسانی بر اساس جدول زمان بندی .

- رفع معایب و نواقص موجود در بازرسی های دوره ای و انجام نظافت (گردگیری و رفع غبار و یخ زدایی) آنتن و سیستم های تله متری بعداز اعلام به دستگاه نظارت عالیه و اخذ تائیدیه .

- ارائه گزارش از بازرسی های دوره ای به دستگاه نظارت عالیه براساس فرم های پیوست .

- رفع نواقص مشاهده شده در صورت وجود هر گونه مشکل بر اساس اعلام شفاهی یا کتبی دستگاه نظارت عالیه .

- تعمیر یا تعویض قطعات و دستگاههای معیوب سیستم تله متری مطابق با نظردستگاه نظارت عالیه.

- بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص تهیه لوازم یدکی استاندارد و ایمن توسط پیمانکار به دستگاه نظارت عالیه.

- ارائه پیشنهاد در خصوص بهینه سازی و ارتقاء سیستم موجود در صورت نیاز از طرف پیمانکار

- ارائه پیشنهاد جهت افزایش و کاهش پارامترهای اندازه گیری شده به سیستم تله متری مطابق با نظر دستگاه نظارت عالیه.

- ارائه گزارش ماهیانه از کارکرد ساعتی تاسیسات به ترتیب ( اوج بار- میان بار- کم بار) مطابق با نظر دستگاه نظارت عالیه.

- ارائه گزارش ماهیانه از میزان تولید و مصرف آب مطابق با نظر دستگاه نظارت عالیه .

- ساعت و تاریخ سیستم ذخیره ساز باید در هر دوره چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد .

- تعداد فرستنده-گیرنده تله متری به همراه کد و فرکانس کاری آن و آنتن های نصب شده روی هر دکل با جزئیات خواسته شده ی دستگاه نظارت در هر دوره نگهداری به دستگاه نظارت ارائه گردد.

- متعلقات سیستم تله متری رله ای مانند باتری و آداپتور و پنل خورشیدی و فرستنده و گیرنده و سنسور سطح و فلوتر و سیم های آن  جزء سیستم تله متری محسوب می گردد.

- همانگونه که در توضیح به ردیف تعویض تجهیزات کنترل، تله متری و ابزار دقیق گروه 2 در فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب آمده است، کلیه تجهیزات ابزار دقیق و تله متری به جز مواردی که به صراحت اشاره شده، جزو این گروه منظور می گردد.

- پیمانکار میبایست توانایی تعمیر انواع فرستنده و یا گیرنده نصب شده در شرکت(الوند مدار، توسعه ابزار دقیق کاسپین و ...) را داشته باشد.

- پیمانکار موظف است جهت تعمیر و نگهداری دستگاههای تله متری، تعداد 6 دستگاه پشتیبان ( 3 دستگاه فرستنده و 3 دستگاه گیرنده) تهیه نموده و در اختیار داشته باشد و تا زمان تعمیر دستگاه معیوب از دستگاههای پشتیبان جهت تداوم خدمت رسانی و کارکرد درست سیستم استفاده نماید. حداکثر زمان مجاز تعمیر فرستنده و یا گیرنده سه روز است. به هر صورت تحت هیچ شرایطی نباید کارکرد سیستم تله متری مختل و از مدار خارج شود. دستگاههای پشتیبان مذکور در این بند توسط پیمانکار تهیه شده و بصورت موقت نصب شده و متعلق به پیمانکار است.

- نظافت و کارهای  PMتابلوهای تله متری مطابق برنامه پیوست 1 انجام گردد.